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                                                      Інформація
                                      про стан підготовки закладів освіти
                                  до нового 2026/2027 навчального року

            З метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року, відповідно до наказів начальника управління освіти  від 07 травня 2026 року № 55/2026-о «Про підготовку освітніх закладів та установ до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 року» та від 22 червня 2026 року № 158/2026-аг «Про перевірку готовності освітніх закладів до нового 2026/2027 навчального року» у період з 10  по 12 серпня 2026 року було здійснено перевірку готовності закладів освіти до нового 2026/2027 навчального року, обстежено приміщення закладів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, інженерно-технічні комунікації, а також укриття фонду захисних споруд цивільного захисту. За результатами проведеного огляду складено відповідні акти. 
До нового 2026/2027 навчального року підготовлено 51 освітній заклад (23  заклади загальної середньої освіти, 23 заклади дошкільної освіти, дитячо-юнацька спортивна школа, міжшкільний ресурсний центр, центр дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків та інклюзивно ресурсний центр).
Загалом станом на 1 вересня 2026 року навчанням та вихованням планується охопити:
 1158 вихованців закладів дошкільної освіти;
 5 072 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти.
Для 680 учнів закладів загальної середньої освіти та 71 вихованця закладів дошкільної освіти, які проживають за межею пішохідної доступності, організовано регулярне безоплатне підвезення до місць навчання та виховання, а також у зворотному напрямку. Підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників здійснюватиметься  20 шкільними автобусами. У 2026 році придбано один шкільний автобус за кошти місцевого бюджету на суму 3576000 грн. Отримано два шкільних автобуси від комунального закладу «Центр організаційного-господарського забезпечення закладів освіти» з співфінансуванням з місцевого бюджету у сумі 3 592 342,0 гривень.
У 2026/2027 навчальному році безоплатним гарячим харчуванням буде охоплено всіх учнів закладів загальної середньої освіти та 700 вихованців закладів дошкільної освіти, що становить 60% від загальної кількості вихованців закладів дошкільної освіти.
Для організації харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти застосовуються різні способи та моделі організації харчування.
Головною передумовою  навчального року є безпека та збереження життя учасників освітнього процесу. Для організації очного навчання велика увага приділялась проведенню якісних ремонтів, облаштуванню укриттів та зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти.
       Усі заклади освіти забезпечені укриттями. Усього в наявності 39 укриттів, а саме:
     3 протирадіаційних укриття (Старокостянтинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Старокостянтинівський ліцей ім. М. С. Рудяка, заклад дошкільної освіти № 2 «Зайчик»);
     36 найпростіших укриттів ( з них 26 - власних укриттів; 10 - орендованих).
        Станом на 19 серпня 2026 року за кошти місцевого бюджету проведено комплекс заходів із підготовки до нового 2026/2027 навчального року виконано:
         поточні ремонти  на суму  81 548,02 грн;
         послуги – 4 457 772,17 грн;
         поточні ремонти  транспортних засобів – 191 820,0 грн.
        Придбано:
        основні засоби та інші матеріальні активи на суму 7 822 985,0 грн;
        паливно-мастильні матеріали – 3 131 293,0 грн;
        запасні частини – 434 277,0 грн;
        медикаменти – 97 000,0 грн;
        будівельні матеріали та інші господарські товари –2 037 336,0 грн.
       10 генераторів для закладів освіти на суму 3687120 грн для  :
        Бутовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської міської ради;
        Сахновецької загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської  міської  ради; 
        Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Старокостянтинівської міської ради;
        Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу  «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича 
Бондарчука;
          закладу дошкільної освіти № 4 «Вишенька» Старокостянтинівської міської ради;
          закладу дошкільної освіти № 5 «Чебурашка» Старокостянтинівської міської ради;
          закладу дошкільної освіти  № 6 «Зіронька» Старокостянтинівської міської ради;
          закладу дошкільної освіти № 7 «Золотий ключик» Старокостянтинівської міської ради;
          закладу дошкільної освіти № 8 «Калинонька» Старокостянтинівської міської ради;
           Сахновецького закладу дошкільної освіти № 18 «Малятко» Старокостянтинівської міської ради.
            На балансі закладів освіти перебуває 41 генератор для забезпечення належної роботи закладів освіти.
          Для функціонування закладів в осінньо-зимовий період підготовлено 21 котельню.
          Придбано додатково котли опалення для Іршиківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради та Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської міської  ради на суму 229850 грн . 
         Виконано такі роботи:
         замінено котел опалення в Іршиківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Старокостянтинівської міської ради.
        Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на об’єкти будівництва:
 «Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район,  м. Старокостянтинів, вул. Кожедуба, 4»;
      «Капітальний ремонт систем блискавкозахисту на об'єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Кожедуба, 4»;
      «Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Ліцейна, 6»;
       «Капітальний ремонт систем блискавкозахисту на об'єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район,  м. Старокостянтинів, вул. Ліцейна, 6».
      Проводиться коригування та виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкти будівництва:
     «Капітальний ремонт ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 3 вул. Вишневецького, 2 м. Старокостянтинів Хмельницька область (коригування)»;
     «Реконструкція Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області по вул. 1 Травня1, 22 в м. Старокостянтинів Хмельницька область (коригування)»;
       «Капітальний ремонт приміщень Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: вул. Острозького, 40,  м. Старокостянтинів, Хмельницький район, Хмельницька область, на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
       «Капітальний ремонт приміщень Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: вул. Ліцейна, 6,  м. Старокостянтинів, Хмельницький район, Хмельницька область,  на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
         До кінця 2026  року планується реалізувати проєкти:
        Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об’єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Ліцейна, 6;
        Капітальний ремонт систем блискавкозахисту на об'єкті: Старокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район,  м. Старокостянтинів, вул. Ліцейна, 6.
       Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;
       Створення освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

Начальник управління освіти                                                                 Алла ЯЦЮК





     


