ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської  ради

від ____________2026 року №_____

ПОРЯДОК

розподілу коштів  бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів

та програм публічних інвестицій

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів місцевого бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі - Порядок) єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Старокостянтинівської міської територіальної громади (далі – Єдиний проєктний портфель) з урахуванням обсягу місцевих гарантій, що можуть надаватися для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунальної власності міської Старокостянтинівської міської територіальної громади, здійснюють на цій території реалізацію публічних інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій за рішенням міської ради та залучаються для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених 
у Бюджетному кодексі України та Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

2. Основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій та проведення аналізу

2.1. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди виконавчі органи Старокостянтинівської міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі – Відповідальні підрозділи) у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності в затвердженому Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Старокостянтинівської міської територіальної громади відповідно до схваленого місцевою інвестиційною радою (далі - Інвестиційна рада) Єдиного проєктного портфеля громади формують переліки розпочатих та нових публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі – Перелік) за формою, визначеною додатком 1 до цього Порядку з урахуванням таких критеріїв:

1) пріоритетність − до Переліку включають публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритезації в Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій у відповідній галузі (секторі);

2) ступінь готовності − до Переліку насамперед включають розпочаті публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проєкти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю до 50 млн. грн, повне техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю понад 50 млн. грн), пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проєкти та програми, які визначено місцевою інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм, визначених методологією розподілу проєктів єдиного портфелю серед програм для підтримки підготовки проєктів;

3) наявність відповідного джерела фінансового забезпечення − до Переліку включають нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проєкти − у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проєкту затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від                28 лютого 2025 року № 131 «Про затвердження Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій», зареєстрованою в Міністерстві Юстиції України 09 квітня 2025 року за № 541/43947.

2.2. Відповідальні підрозділи подають сформовані Переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій фінансовому управлінню виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради до              01 липня року, що передує плановому, разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним пунктом 1 цього розділу.

2.3. Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради здійснює аналіз поданих Структурними підрозділами Переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в Єдиному проєктному портфелі, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проєктів та програм.

3. Формування Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

3.1. Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за результатами здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 2.3 розділу 2 цього Порядку, формує консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Старокостянтинівської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі – Консолідований перелік) з урахуванням:

вимог щодо спрямування не менше ніж 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проєктів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

граничного обсягу боргу бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади;

оптимального щорічного боргового навантаження на бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади;

встановлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у межах державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди.

3.2. Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у десятиденний термін після схвалення Єдиного проєктного портфеля подає місцевій комісії з питань розподілу публічних інвестицій для публічного інвестування (далі – Комісія) Консолідований перелік за формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку та інформацію щодо здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 2.3 розділу 2 цього Порядку.

4. Рішення комісії щодо розподілу публічних інвестицій

4.1. Комісія на підставі інформації, отриманої від фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проєктів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 752 Бюджетного Кодексу України та пункту 3.1 розділу 3 цього Порядку.

Рішення Комісії та Консолідований перелік розміщують на офіційному сайті Старокостянтинівської міської ради та її виконавчого комітету.

4.2. На підставі рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до пункту 4.1 цього розділу, фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради доводить до Відповідальних підрозділів та головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, визначений у Консолідованому переліку для включення його до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

4.3. Обсяг місцевих гарантій, які надають для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунального сектору економіки за кредитами, кошти яких спрямовують на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, визначається рішенням про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проєктів та програм, визначених відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого пунктом 4.1 цього розділу.

5. Питання моніторингу публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

5.1. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проєкту чи програми, або підвищення вартості проєкту чи програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, який заплановано досягти в результаті реалізації проєкту або програми, такі проєкти або програми за пропозицією фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради чи інших членів Комісії рекомендується подавати на повторний розгляд Комісією в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про виділення коштів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

  - У разі встановлення за результатами піврічного моніторингу випадків ненабрання чинності кредитними угодами в межах підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які було передбачено надання місцевих гарантій відповідно до розподілу, здійсненого відповідно до пункту 4.1. розділу 4 цього Порядку, за пропозицією фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Комісія може переглядати перелік таких проєктів. За результатами такого перегляду та у разі наявності в Єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій Старокостянтинівської міської територіальної громади проєктів чи програм, під які може бути надано місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може приймати рішення про заміну або включення додаткових проєктів та програм до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій, встановленого рішенням про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

  - Якщо під час реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які стосуються підготовки або реалізації таких проєктів та програм, фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради за рішенням Комісії готує та подає міжрегіональному територіальному органу Державної аудиторської служби України пропозиції для проведення фінансового аудиту за публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради                                      Альона ПАСІЧНИК