Додаток до Програми

Заходи

з покращення стану навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади

на 2026-2030 роки

І. Зниження забруднення атмосферного повітря

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Озеленення територій: загального користування та спеціального призначення | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, користувачі, балансоутримувачі територій | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Зменшення кількості забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, виділення кисню, охолодження повітря в літній період |
| 2 | Здійснення рейдів з недопущення спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового сміття | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства Старокостянти-нівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств міської ради | 65,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Проведення пусконалагоджу-вальних робіт автоматики горіння | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | 95,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тонах: азоту (1) N2O - 0,005; метану - 0,035; оксиду вуглецю – 0,23; діоксиду азоту – 1,967; діоксиду вуглецю – 1 981,9 |
| 4 | Заміна котлів, іншого теплового обладнання КП ПЕТГ «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради на енергоефективне обладнання | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти (грантові кошти) | 1400,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 |  |  | Зменшення втрат теплової енергії, зниження викидів СО2 в атмосферне повітря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Реконструкція теплових мереж, заміна труб мереж теплопостачання на попередньо-ізольовані труби по вулицях Миру, Варчука, Ліцейна, Героїв Чорнобильців, Авіаторів, Острозького в м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти | 27500,0 | 5000,0 | 5250,0 | 5500,0 | 5750,0 | 6000,0 | Зменшення втрат теплової енергії, зниження викидів СО2 в атмосферне повітря |
| 6 | Будівництво теплових мереж від котельні по вулиці Софійській, 5 до вулиці Миру, 44 в м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  | Зменшення втрат теплової енергії, зниження викидів СО2 в атмосферне повітря, модернізація підприємства |
| 7 | Встановлення установки для виділення тепла при спалюванні біомаси | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти | 1716,0 15312,0 | 1716,0 15312,0 |  |  |  |  | Впровадження відновлюваль-них джерел енергії |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Встановлення на центральні теплові пункти по вул. Авіаторів сонячних панелей із системою зберігання електричної енергії | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | Забезпечення автономної роботи центральних теплових пунктів, зниження використання викопного палива та зменшення викидів СО2 в атмосферне повітря |
| 9 | Термомодернізація громадських будівель Старокостянтинівської міської територіальної громади | Комунальні підприємства міської ради, підрядні організації | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств міської ради, інші кошти | В межах бюджет-них призна-чень |  |  |  |  |  | Зниження втрати тепла та зменшення використання палива на обігрів приміщень, зменшення викидів СО2 в атмосферне повітря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Заходи щодо покращення стану доріг, тротуарів, стоянок таксі та автомобілів, автобусних зупинок, прибудинкових територій | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти-нівської міської ради | 138373,2 | 69186,6 | 69186,6 |  |  |  | Позитивний вплив на режим роботи транспортних засобів, змен-шення простоїв та заторів технічних засобів на дорогах, зменшення потреби в об’їздах, що знижує питомі викиди парникових газів на одну поїздку |
|  | капітальний ремонт доріг, тротуарів у м. Старокостянтинів |  |  | 26162,8 | 13081,4 | 13081,4 |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт доріг, тротуарів у селах громади |  |  | 43417,9 | 21708,95 | 21708,95 |  |  |  |  |
|  | поточний ремонт доріг, тротуарів у м. Старокостянтинів |  |  | 41123,5 | 20561,75 | 20561,75 |  |  |  |  |
|  | поточний ремонт доріг, тротуарів у селах громади |  |  | 27669,0 | 13834,5 | 13834,5 |  |  |  |  |
| 11 | Заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвиток та утримання дорожньої інфраструктури, в тому числі ремонт мостів та шляхопроводів, утримання гідроспоруд у селах громади | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти-нівської міської ради | 9180,0 | 4590,0 | 4590,0 |  |  |  | Позитивний вплив на режим роботи транспортних засобів, що знижує питомі викиди парникових газів на одну поїздку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Розроблення Муніципального енергетичного плану та Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші кошти | В межах бюджетних призна-чень |  |  |  |  |  | Підвищення енергоефективності громади, впровадження заходів енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату |

ІІ. Зменшення забруднення водних ресурсів

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Старокостян-тинів Хмельницької області, в тому числі розробка проєктно-кошторисної документації | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостян-тинівської міської територіаль-ної громади, інші кошти | 600015,22 Загальна вартість 417410,16 63345,02 119260,04 | 3715,0 3715,0 | 357882,42 250517,70 35788,24 71576,48 | 238417,8 166892,46 23841,78 47683,56 |  |  | Зменшення нега-тивного впливу на довкілля за рахунок запро-вадження більш досконалого процесу зневод-нення осаду, що дозволить змен-шити його воло-гість та відмо-витись від знач-ної території, яка займається му-ловими полями; зниження антро-погенного навантаження на р. Случ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Виготовлення дозволу на спеціальне водокористування, огородження І поясу зон санітарної охорони свердловин | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 450,0 | 100,0 | 100,0 |  | 250,0 |  | Виготовлення дозвільних документів та охорона І поясу зони санітарної охорони сверд-ловин, обме-ження доступу до підземних свердловин |
| 3 | Реконструкція водопровідної мережі Д300 мм (дюкеру) Пашковецького водозабору | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 3894,555 |  | 3894,555 |  |  |  | Підвищення надійності водопостачання |
| 4 | Реконструкція напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київська у м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостян-тинівської міської територіаль-ної громади, інші кошти | 171691,39 Загальна вартість 68031,57 18620,36 85039,46 | 1612,471 1612,471 | 170078,92 68031,57 17007,89 85039,46 |  |  |  | Покращення надійності відведення каналізаційних стічних вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Проєктні (вишукувальні) роботи на будів-ництво станції водопідготовки Пашківського водозабору ВНС 2 продуктивністю 3000 м3/добу по вул. Франка, 26, м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 353,9 | 353,9 |  |  |  |  | Виготовлення проєктно- кошторисної документації |
| 6 | Проєктні (вишукувальні) роботи на будів-ництво станції водопідготовки Григорівського водозабору ВНС 3 продуктивністю 3000 м3/добу по вул. Попова, 115 м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 445,4 | 445,4 |  |  |  |  | Виготовлення проєктно- кошторисної документації |
| 7 | Будівництво станції водопідготовки Пашківського водозабору ВНС 2 продуктивністю | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 12000,0 |  |  | 7000,0 | 5000,0 |  | Покращення якості питної води |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Будівництво станції водопідготовки Григорівського водозабору ВНС 3 продуктивністю 3000 м3/добу по вул. Попова, 115 м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 11000,0 |  |  |  | 5000,0 | 6000,0 | Покращення якості питної води на 10 відсотків |
| 9 | Будівництво головної каналізаційної насосної станції продуктивністю 12 000 м3/добу по вул. Гонти м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, інші кошти | 46671,61 32670,13 4667,16 9334,32 |  |  |  | 46671,61 32670,13 4667,16 9334,32 |  | Збільшення потужності відведення каналізаційних стічних вод на 50 відсотків |
| 10 | Капітальний ремонт свердловини водозабору ділянки «Григорівська» | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  | Підвищення надійності водопостачання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Капітальний ремонт зовнішньої (дворової) каналізаційної мережі по вул. Франка, 25 в м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 393,29 | 393,29 |  |  |  |  | Зменшення аварійності на ділянці каналізаційної мережі по вул. Франка, 25 |
| 12 | Капітальний ремонт зовнішньої (дворової) каналізаційної мережі по вул. Франка, 27 в м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 454,627 |  | 454,627 |  |  |  | Зменшення аварійності на ділянці каналізаційної мережі по вул. Франка, 27 |
| 13 | Капітальний ремонт мереж водопостачання по вулицях Вишнева, Миру, Незалежності, Корольова в с. Григорівка | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 2300,0 |  | 1350,0 | 950,0 |  |  | Зменшення аварійності на ділянках мереж водопостачан-ня на 70 відсотків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Реконструкція мережі водопостачання в с. Воронківці | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 3600,0 |  |  |  | 2100,0 | 1500,0 | Зменшення аварійності на ділянках мереж водопостачан-ня на 60 відсотків |
| 15 | Реконструкція мережі водопостачання в с. Пашківці | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 2200,0 |  |  |  |  | 2200,0 | Зменшення аварійності на ділянках мереж водопостачан-ня на 60 відсотків |
| 16 | Реконструкція мережі водопостачання в с. Великі Мацевичі по вул. Поштова | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 2050,0 |  |  |  | 2050,0 |  | Зменшення аварійності на мережі водопостачан-ня по вул. Поштова на 80 відсотків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Реконструкція мережі водопостачання в с. Великі Мацевичі по вул. Подільська | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 1750,0 |  |  | 1750,0 |  |  | Зменшення аварійності на мережі водопостачан-ня по вул. Подільська на 80 відсотків |
| 18 | Очищення водоносної свердловини в с. Стецьки | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | 220,0 |  | 220,0 |  |  |  | Покращення водопостачан-ня с. Стецьки |
| 19 1 | Реалізація проєкту «Берегоукріплен-ня берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів 2 | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради/підрядні організації 3 | Державний бюджет, бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, інші джерела 4 | 94857,06 75885,46 9485,8 9485,8 5 | 6 | 47428,53 37942,73 4742,9 4742,9 7 | 47428,53 37942,73 4742,9 4742,9 8 | 9 | 10 | Збереження водності річок, підтримання належного гідрологічно-го режиму водних об’єктів, зниження існуючого рівня води у водосховищі на 0,9 м (до відміт- ки 263,5 м) 11 для зниження ризику підтоплення поверхневими і грунтовими водами житлових і господарсъких будівелъ, що знаходятъся в прибережній смузі водосховища |
| 20 | Утримання та ремонт криниць загального користування | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостян-тинівської міської ради | 4280,1 | 708,8 | 779,7 | 857,6 | 943,4 | 990,6 | Забезпечення належного водопостачан-ня, недопу-щення забруд-нення та засмічення водоносних горизонтів |

III. Зменшення негативного впливу відходів на довкілля

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Старокостянтинів Хмельницької області» | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади | 1850,0 | 1850,0 |  |  |  |  | Виготовлення проєктної документації для проведення реконструкції полігону твердих побутових відходів |
| 2 | Реалізація проєкту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Старокостянтинів Хмельницької області» | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради / підрядна організація | Державний бюджет, бюджет Старокостянти- нівської міської територіальної громади, інші джерела (інвестиції) | 9600,0 400,0 9200,0 | 200,0 3000,0 | 200,0 3000,0 | - 3200,0 |  | 364025,0 3750,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тон СО2- еквіваленту: азоту (1) N2O-1,0608, оксиду вуглецю – 0,23; метану-12,7; діоксину вуглецю - 2457,4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, влаштування пункту прийому відходів, впровадження роздільного збирання ТПВ, придбання контейнерів | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради / підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради, інші джерела | 2000, 0 8427,6 | 400,0 3080,8 | 400,0 2800,7 | 400,0 2546,1 | 400,0 | 400,0 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
| 4 | Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старо-костянтинівської міської терито-ріальної громади (Управління освіти виконав-чого комітету міської ради) | 95,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 1 | Заходи з облаштування полігону твердих побутових відходів: | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостян-тинівської міської ради 3 | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради 4 | 15894,7 | 3552,4 | 2927,1 | 3172,5 | 2972,8 | 3269,9 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
|  | запобігання викидів біогазу з тіла полігону твердих побутових відходів в атмосферне повітря, оснащення полігону системою вилучення біогазу |  |  | 1513,8 | 248,0 | 272,8 | 300,0 | 330,0 | 363,0 | Зменшення забруднення атмосферного повітря |
|  | виконання робіт з недопущення потрапляння фільтрату полігону побутових відходів до поверхневих та підземних водоносних горизонтів |  |  | 3398,1 | 556,6 | 612,3 | 673,5 | 740,8 | 814,9 | Попередження забруднення водоносних горизонтів та грунтів |
|  | обладнання контрольно-дезінфекційної зони на виїзді з полігону побутових відходів (встановлення залізобетонного резервуару для дезінфекції коліс сміттєвозів) 2 |  |  | 1508,7 5 | 568,7 6 | 470,0 7 | 470,0 8 | 9 | 10 | Попередження забруднення грунту за рахунок механічного винесення забруднюючих речовин за колесами сміттєвозного транспорту 11 |
|  | встановлення вагового комплексу для обліку відходів на полігоні ТПВ | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  | Покращення системи поводження з твердими побутовими відходами |
|  | утримання полігону твердих побутових відходів (обко-шування прилеглої території, обрізання гілля, порослі дерев, чагарників, транс- портні послуги з перевезення матеріалів для пересипання) |  |  | 8724,1 | 1429,1 | 1572,0 | 1729,0 | 1902,0 | 2092,0 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людей |
| 6 | Заходи з ліквідації, рекультивації, закриття місць видалення відходів сіл Старокостян-тинівської міської територіальної громади (сміттєзвалища колишніх сільських рад), ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти нівської міської ради, підрядна організація | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради, інші джерела | 11536,1 | 7536,1 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,00 | Покращення санітарного та екологічного стану Старокостянти-нівської міської територіальної громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Обладнання майданчика для миття контейнерів та спеціалізованої техніки | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | 2500,0 574,8 | 2500,0 |  |  |  | 1 | Утримання контейнерного парку відповідно до вимог діючого санітарного законодавства |
| 8 | Організація кластерного підходу до вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, встановлення сміттєсортуваль-них станцій | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | 2,1 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
| 9 | Розроблення схем санітарної очистки населених пунктів Старокостянти-нівської міської територіальної громади | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | 500,0 |  | 500,0 | 0 |  |  | Організація поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах Старокостянти-нівської міської територіальної громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Придбання техніки для збирання, перевезення, видалення, відходів, впорядкування територій | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | 8725,0 | 6725,0 | 2000,0 |  |  |  | Покращення санітарного та екологічного стану території Старо- костянтинівської міської територіальної громади, системи поводження з відходами, збільшення парку сміттєзбиральної техніки |
|  | Придбання сміттє-воза марки IVEKO |  |  | 5975,0 | 5975,0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Придбання сміттєзбиральної техніки: трактор ЮМЗ з причепом |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  | Придбання міні-трактора JINMA-246F з відвалом, щіткою та механічною косаркою |  |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведення іже-нерних, екологіч- них та санітарно- гігієнічних досліджень, моні-торинг навколиш-нього природного середовища полігону твердих побутових відходів | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради /підрядна організація | Кошти комунального підприємство комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради, інші кошти | 765,0 | 365,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Визначення реального стану та попередження забруднення навколишнього природного середовища |
| 12 | Утилізація небезпечних побутових відходів | Комунальні підприємства Старокостянтинівської міської ради | Власні кошти підприємств | 85,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | Зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Організація збирання, переве-зення, оброблен-ня відходів, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та спо-руд внаслідок бойових дій, терористичних актів або прове-дення робіт з лік-відації їх наслідків | Комунальні підприємства Старокостянтинівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Забезпечення належного поводження з відходами, які утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бойових дій |
| 14 | Розроблення місцевого плану управління відходами | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради | Бюджет територіальної громади | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Забезпечення управління відходами на території громади |

IV. Збереження біорізноманіття та формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реалізація проєкту реконструкції центрального парку ім. Федорова (в стадії коригування) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради /підрядна організація | Державний бюджет, бюджет Старокос-тянтинівської міської територіальної громади, інші кошти | 305709,16 30570,90 275138,26 | 10190,3 91712,75 | 10190,3 91712,75 | 10190,3 91712,76 |  |  | Створення комфортних умов для відпочинку громадян, озеленення території, покращення стану атмосферного повітря |
| 2 | Інвентаризація зелених насаджень | Власники/ балансоутри-мувачі територій зелених насаджень | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 200,0 | 100,0 50, | 50,0 | 50,0 | , | 50 1578 | Здійснення належ-ного догляду за зеленим госпо-дарством, попе-редження само-вільного зрізання зелених насаджень |
| 3 | Упорядкування орних земель шляхом виведення з їx складу схилiв, земель водоохо-ронних зон, ерозiйно небез-печних та iнших непридатних для розорювання угідь, створення і віднов-лення сіножатей і пасовищ | Старокостян-тинівська міська рада, виконавчий комітет, власники/ користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористу-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Вiдтворення лiсiв, створення нових та реконструкцiї iснуючих полезахисних лiсових смуг та iнших захисних насаджень | Лісогоспо-дарські підприємства та організації, власники / користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористу-вання |
| 5 | Вiдновлення лучних, водно-болотних та iнших антропогенно змiнених еко-систем, консер-вацiя деградова-них, техногенно забруднених та малопродуктивних земель | Старокостян-тинівська міська рада, виконавчий комітет, власники/ користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористу-вання |
| 6 | Виконання робіт зі знесення аварійних дерев | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти нівської міської ради Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» | Кошти підприємства, інші джерела Кошти підприємства, інші джерела | 13913,0 2196,1 | 5113,0 321,4 | 2200,0 369,8 | 2200,0 260,6 | 2200,0 322,1 | 2200,0 922,2 | Здійснення належного догляду за зеленим господарством, попередження аварійних ситуацій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Впорядкування території міських парків та скверів: гідропарк; набережна Героїв визволителів; парк «Новоміський»; сквер Центральний; сквер «Троянда»; сквер «Попелюшка»; сквер Шевченка; сквер «Торговий центр»; сквер «Дюймовочка»; сквер «Білосніжка і сім гномів»; парк «Снігуронька» | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти-нівської міської ради | 6031,6 | 946,2 | 1180,3 | 1200,0 | 1324,5 | 1380,6 | Озеленення та благоустрій території Старокостянтинівської міської територіальної громади |
| 8 | Придбання і садіння нових дерев і кущів: м. Старокостянтинів; сільські населені пункти | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, кошти підприємства | 1559,6 812,5 747,1 | 257,7 117,9 139,8 | 306,0 161,8 144,2 | 322,4 172,3 150,1 | 332,1 179,1 153,0 | 341,4 181,4 160,0 | Озеленення території громади, покращення кліматичної ситуації |
| 9 | Утримання зелених насаджень: догляд за деревами і кущами; догляд за квітни-ками; догляд за газонами | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, кошти підприємства | 29741,5 6389,6 11858,8 | 5383,6 1173,6 2016,3 | 5860,1 1290,2 2398,2 | 6020,8 1296,2 2405,1 | 6146,3 1301,5 2458,5 | 6330,7 1328,1 2580,7 | Забезпечення належного догляду за рослинами, впорядкування територій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Придбання мінеральних добрив, фунгіцидів, гербі-цидів | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, кошти підприємства | 546,0 | 76,8 | 98,4 | 119,2 | 121,8 | 129,8 | Забезпечення належного догляду за рослинним господарством |
| 11 | Придбання мотокіс та газонокосарок | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» | 1454,00 | 230,0 | 270,0 | 294,0 | 310,0 | 350,0 | Забезпечення догляду за зеленими насадженнями, впорядкування та благоустрій територій |
| 12 | Придбання бензопил | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» | 272,0 | 42,0 | 36,0 | 52,0 | 68,0 | 74,0 | Забезпечення догляду за зеленими насадженнями, впорядкування та благоустрій територій |
| 13 | Придбання автовишки | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» | Кошти підприємства | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  | Забезпечення догляду за зеленими насадженнями, впорядкування та благоустрій територій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Придбання універсальної машини МКД-1 (обладнання для поливу, підмітання, посипання, очищення від снігу) на базі шасі КРАЗ | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | Кошти комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостян-тинівської міської ради | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  | Забезпечення догляду за зеленими насадженнями, впорядкування та благоустрій територій |
| 15 | Винесення меж парків та скверів на території Старокостянти-нівської міської територіальної громади в натуру (на місцевості) | Виконавчий комітет міської ради/спеціалі-зовані організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Збереження рекреаційних зон, забезпечення невиснажливого природо-користування |
| 16 | Розробка місцевої схеми екологічної мережі | Виконавчий комітет міської ради/спеціалі-зовані організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 190,0 | 95,0 | 95,0 |  |  |  | Збереження заповідних та таких, що підля-гають охороні територій, забез-печення невиснаж-ливого природо-користування |
| 17 | Біологічна меліорація річок Случ та Ікопоть (зариблення річок, внесення хлорели) | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, громадські організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 175,0 | 55,0 | 59,0 | 61,0 |  |  | Покращення водної флори та фауни, забезпе-чення невиснаж-ливого природо-користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Проведення рейдів з недопущення вилову водних біоресурсів в нерестовий період | Виконавчий комітет міської ради спільно з Держекоінспекцією у Хмель-ницькій об-ласті, Інспек-цією рибоохо-рони, гро-мадські інспектори | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | Забезпечення невиснажливого природокористу-вання, попе-редження пору-шення вимог діючого природо-охоронного законодавства |
| 19 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг на місцевості (в натурі) річок Случ, Ікопоть та Шахівка | Виконавчий комітет міської ради/ліцензійні організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | 196,0 | 196,0 |  |  |  |  | Збереження водності річок, підтримання належного гідрологічного режиму водних об’єктів |
| 20 | Виготовлення та встановлення знаків об’єктів природно-заповідного фонду | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, підрядні організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 24,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  |  | Збереження заповідних територій, забезпечення невиснажливого природокористу-вання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Розроблення документації із землеустрою щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Виконавчий комітет міської ради, власники, користувачі земельних ділянок, спеціалізовані організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 285,0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |  | Збереження заповідних територій, забезпечення невиснажливого природокористу-вання |
| 22 | Виготовлення проєктної докумен-тації щодо організації територій, утримання та реконструкції об’єктів природно-заповідного фонду (парків-пам’яток садово-паркового мистецтва «Решнівецький парк» та інших) на терито-рії Старокостянти-нівської міської територіальної громади | Виконавчий комітет міської ради, власники, користувачі, балансоутримувачі територій, спеціалізовані організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | Забезпечення належного утримання та реконструкції заповідних територій, забезпечення невиснажливого природо-користування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | Вжиття заходів по боротьбі з каран-тинними шкідниками (американським білим метеликом та іншими) та каран-тинними рослинами (амброзія полино-листа та іншими), карантинними хворобами рослин | Комунальні підприємства, спеціалізовані організації, власники/користувачі земельних ділянок | Кошти комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Забезпечення невиснажливого природокористу-вання, здійснен-ня належного догляду за зеленим господарством, збереження зелених насаджень |
| 24 | Моніторинг навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет міської ради / спеціалізовані підприємства, організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 180,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Визначення реального стану навколишнього природного середовища |
| 25 | Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки | Виконавчий комітет міської ради / спеціалізовані підприємства, організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, інші джерела | 530,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення невиснажливого природокори-стування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостян-тинівської міської ради, спеціалізовані організації | Кошти комунального підприємства комбінату комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради, інші джерела | 3302,4 | 555,4 | 592,0 | 651,0 | 716,0 | 788,0 | Забезпечення гуманного став-лення щодо безпритульних тварин, попе-редження роз-витку особ-ливо небезпечних хвороб (сказу тощо) |

V. Заходи з формування екологічної свідомості керівників та працівників підприємств, установ, організацій, жителів міста, підвищення рівня їх обізнаності з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Інформування населення щодо стану навколиш-нього природного середовищапро проведення та участь в акціях з охорони довкілля через радіо-програми, статті в газетах тощо | Структурні підрозді-ли виконавчого комітету міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством | По мірі необхідності |  |  |  |  |  | Виховання береж-ливого ставлення до навколишнього середовища, форму-вання відповідного світогляду насе-лення громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Проведення акцій, виставок, конкурсів з питань охорони довкілля серед школярів та молоді | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, відділ з питань охорони, раціо-нального викорис-тання природних ресурсів та благоустрою вико-навчого комітету міської ради, відділ молоді і спорту виконавчого комі-тету міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством | По мірі необхідності |  |  |  |  |  | Виховання береж-ливого ставлення до навколишнього середовища, форму-вання відповідного світогляду підрос-таючого покоління |
| 3 | Організація семі-нарів, виставок, навчань, круглих столів, друк пам’яток, листівок з питань охорони навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет міської ради /спеціалізована організація | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Виховання береж-ливого ставлення до навколишнього сере-довища, формування відповідного світо-гляду підростаючого покоління |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Участь у семі-нарах, курсах підвищення квалі-фікації | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників, впровадження у громаді отриманих знань та нового досвіду |

Начальник відділу з питань охорони,

раціонального використання

природних ресурсів та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                                                                                                               Вікторія ШЕВЧУК

________________________________________________________________

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

Старокостянтинівської міської ради

________________ № ____________