Додаток

до рішення міської ради

2026 року

№

6. Заходи

щодо реалізації Програми

| № з/п | Зміст заходу |  | Виконавці |  | Джерела фінансування | Термін виконання та фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Виготовлення (коригування) науково-проєктної та кошторисної документації на проведення реставраційних робіт на пам’ятках та щойно виявлених об’єктах культурної спадщини. |  | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |  | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення ремонтних, реставраційних та інших робіт на пам’ятках та щойно виявлених об’єктах культурної спадщини. |  | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, |  | Бюджет Старокостянти-нівської міської | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
|  |  | фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління містобудування,архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |  |  | територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Проведення технічної інвентаризації (виготовлення/коригування технічних паспортів) об’єктів культурної спадщини: Комплекс будівель та споруд замку (охоронний № 220046, складові частини: Палац, 1571 р., охоронний № 220046/1; Башта-донжон, 1571 р., охоронний № 220046/2; Церква, 1571 р., охоронний | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, відділ комунального майна виконавчого комітету міської ради |  |  | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - |  |  | 27587 |  |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 3.2 | № 220046/3; Дзвіниця, 1571 р., охоронний № 220046/4; Брама з муром, 1571 р., охоронний № 220046/5) (м. Старокостянтинів); Будинок, в якому мешкав Ю. І. Крашевський (с. Киселі). |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реєстрація прав власності на об’єкти культурної спадщини в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. |  |  | Відділ комунального майна виконавчого комітету міської ради | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення грошової оцінки пам’яток культурної спадщини. |  |  | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, відділ комунального майна виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на |  |  | Управління культурної політики і | Бюджет Старокостянти- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 | пам’ятки культурної спадщини за видом «археологія»: Курган, охоронний № 509-Хм (с. Самчики, урочище На Сахнівеччині, 3,8 км на північний захід від села); Курганна група (2), охоронний № 501-Хм (с. Воронківці, урочище Калки, західна околиця села); Курганна група (2), охоронний № 503-Хм (с. Громівка, урочище Могилки, 1,5 км на північний захід від села); Курганна група (4), охоронний № 504-Хм (с. Киселі, 1,5 км на північний схід від села); Курган «Могилки», охоронний № 500-Хм (с. Воронківці, 0,5 км на північний схід від села); Курган, охоронний № 505-Хм (с. Киселі); | ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради | нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - - - - - | 6214 6214 6214 6214 - - | - - - - 9377 7262 | - - - - - - | - - - - - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 | Двошарове поселення, охоронний № 506-Хм (с. Красносілка, урочище Біля садка); Курганна група (2), охоронний № 507-Хм (с. Писарівка, урочище За Березиною (За Сіножаттю), 0,7 км на південь від села); Курган, охоронний № 508-Хм (с. Писарівка, урочище На могилці, північно-східна окраїна села); Поселення І, ІІ тис. до н. е, охоронний № 510-Хм (с. Самчики, західна частина лісового урочища Самчики, 2 км на захід від села); Поселення ІІ багатошарове, ІІІ-ІV ст., охоронний № 511-Хм (с. Самчики, західна частина лісового урочища Самчики, 2 км на захід від села); |  |  | - - - - - | - - - - - | 9676 9377 7262 9676 - | - - - - 11989 | - - - - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.12 6.13 6.14 6.15 | Поселення ІІІ багатошарове, ІV-ІІІ тис. до н. е. трипільська культура, ІІ тис. до н. е. доба бронзи, ХІІ-ХІІІ ст. давньоруський період, охоронний № 512-Хм (с. Самчики, південно-західна частина лісового урочища Самчики, 1,8 км на захід від села, правий берег р. Случ); Поселення ІV, ІІІ-ІV ст., охоронний № 513-Хм (с. Самчики, південно-західна частина лісового урочища Самчики, 1,6 км на захід від села, лівий берег р. Случ); Поселення V, ІІ тис. до н. е, охоронний № 514-Хм (с. Самчики, південна частина лісового урочища Самчики, на північ від урочища Другий Ставок); Поселення VІ, ІV-ІІІ тис. до н. е., ХVІ-ХVІІ ст., охоронний № 515-Хм (с. Самчики, лісове урочище Самчики, 50 м на південь від |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 11989 11989 11989 11989 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 | лісництва, лівий берег р. Случ); Поселення VІІ, ХІІ-ХІІІ ст., охоронний № 516-Хм (с. Самчики, на території заповідника, лівий берег р. Случ); Курганна група (40), охоронний № 517-Хм (с. Самчики, західна частина лісового урочища Самчики, 2 км на північний захід від села); Курган, охоронний № 518-Хм (с. Самчики, 1,5 км на північний захід від села); Курганна група (3), охоронний № 519-Хм (с. Самчики, урочище Біля Чорного лісу). Курганний могильник, ХІ-ХІІІ ст., охоронний № 502-Хм (с. Веснянка). |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 13788 13788 13788 13788 13788 |
| 7 | Виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини за видом «історія»: | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 | Братська могила жертв нацизму, охоронний № 2137 (м. Старокостянтинів); Пам’ятний знак льотчикам, охоронний № 1997 (м. Старокостянтинів); Пам’ятний знак на честь воїнів-земляків, охоронний № 1171 (м. Старокостянтинів); Братська могила жертв фашизму мирного населення і партизан, охоронний № 1175 (м. Старокостянтинів). | ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - - - | 4788 - - - | - - - - | - - - - | - 15199 15199 15199 |
| 8 8.1 8.2 | Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини з метою внесення їх до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини: Будинок, в якому мешкав Ю. І. Крашевський (с. Киселі); Кіркут (єврейське кладовище) (м. Старокостянтинів). | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - | - - | 11600 - | - - | - 15080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9.1 9.2 | Виготовлення науково-проєктної документації з визначення меж і режимів використання територій, зон охорони пам’яток археології з технічними документаціями із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), без виділення в окремі землеволодіння: Курганна група (2), охоронний № 501-Хм (с. Воронківці, урочище Калки, західна околиця села); Курганна група (2), охоронний № 503-Хм (с. Громівка, урочище Могилки, 1,5 км на північний захід від села). | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради,фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - | - - | - - | 11104 - | - 12770 |
| 10 | Виготовлення (оновлення) та встановлення охоронних дощок, охоронних знаків на пам’ятках культурної | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 | спадщини (за видом «архітектура») або в межах їх територій (за видом «археологія»): Комплекс споруд оборонної башти (охоронний № 220044, складові частини: Оборонна башта, XVI ст., охоронний № 220044/1; Костел (руїни), 1612 р., охоронний № 220044/2) (м. Старокостянтинів); Ґрунтовий могильник, ІІІ-ІV ст., охоронний № 499-Хм (с. Баглаї, урочище Глинище, на північ від села); Курганна група (3), охоронний № 519-Хм (с. Самчики, урочище Біля Чорного лісу); Курганна група (2), охоронний № 501-Хм (с. Воронківці, урочище Калки, західна околиця села). | фінансове управління виконавчого комітету міської ради | громади, обласний бюджет; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - - - | 3000 3000 - - | - - - - | - - - - | - - - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5 10.6 10.7 | Комплекс будівель та споруд замку (охоронний № 220046, складові частини: Палац, 1571 р., охоронний № 220046/1; Башта-донжон, 1571 р., охоронний № 220046/2; Церква, 1571 р., охоронний № 220046/3; Дзвіниця, 1571 р., охоронний № 220046/4; Брама з муром, 1571 р., охоронний № 220046/5) (м. Старокостянтинів); Костел капуцинів з келіями, 1754 р., охоронний № 220045 (м. Старокостянтинів); Церква з дзвіницею, XVIII ст., охоронний № 220048 (с. Самчики) . |  |  | - - - | - - - | В межах бюджетних призначень |  | - - 5290 |
| 11 | Проведення моніторингів стану пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади; інші джерела, не | - | 4520 | 8728 | 10038 | 11544 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міської ради, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, відділ комунального майна виконавчого комітету міської ради, управління земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради | заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт будівлі адміністративного корпусу на території комунального закладу культури «Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради. | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, комунальний заклад культури «Історико-культурний центр- музей «Старий Костянтинів» Старокостянтинівської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - | 1382936 | В межах бюджетних призначень |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 13 13.1 | Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для пам’яток національного значення за видом «архітектура»: Комплекс будівель та споруд замку (охоронний № 220046, складові частини: Палац, 1571 р., охоронний № 220046/1; Башта-донжон, 1571 р., охоронний № 220046/2; Церква, 1571 р., охоронний № 220046/3; Дзвіниця, 1571 р., охоронний № 220046/4; Брама з муром, 1571 р., охоронний № 220046/5) (м. Старокостянтинів); | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Комплекс споруд оборонної башти (охоронний № 220044, складові частини: Оборонна башта, XVI ст., охоронний № 220044/1; Костел (руїни), 1612 р., охоронний № 220044/2) (м. Старокостянтинів). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Формування страхового фонду документації на Комплекс будівель та споруд замку (охоронний № 220046, складові частини: Палац, 1571 р., охоронний № 220046/1; Башта-донжон, 1571 р., охоронний № 220046/2; Церква, 1571 р., охоронний № 220046/3; Дзвіниця, 1571 р., охоронний № 220046/4; Брама з муром, 1571 р., охоронний № 220046/5) (м. Старокостянтинів).. | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Бюджет територіальної громади; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | 19800 | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Розробка плану організації території історико-культурного заповідника у м. Старокостянтинів. | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове | Бюджет територіальної громади; інші джерела, не заборонені | - | - | 100000 |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  |  | управління виконавчого комітету міської ради | чинним законодавством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Виготовлення охоронних договорів та додатків до них на об’єкти культурної спадщини за видом «архітектура». | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | Бюджет територіальної громади; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - | - |  | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  |
| 17 17.1 17.2 | Виготовлення облікової документації та укладення охоронних договорів на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини за видом «археологія»: Поселення черняхівська культура (III-IV ст. н. е.) (с. Киселі, знаходиться в полі за 1,4 км на захід від центру с. Киселі, на лівому березі р. Коритниця); Багатошарове поселення трипільська культура (IV- III тис. до н. е.), ранній залізний вік (VII ст. до н. е.) (с. Киселі, урочище | Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради | Бюджет територіальної громади; інші джерела, не заборонені чинним законодавством | - - | - - |  | 9950 9950 | - - |  | - - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Грузенці»). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19800 грн | 1450687 грн | 192858 грн | 81087 грн | 159221 грн |
| Усього по програмі: 1 903 653 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління культурної

політики і ресурсів виконавчого

комітету Старокостянтинівської

міської ради                                                                                                                                              Олександр АФАНАСЬЄВ