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Програма

діяльності та розвитку комунального підприємства
 «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради 

на 2027 – 2029 роки 

1. Вступ
Програма діяльності та розвитку комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради (далі – Програма) розроблена з урахуванням положень законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Державного комітету України з питань  житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій». 

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування і комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна компанія» Старокостянтинівської міської ради (далі – ЖЕК) для вирішення питань щодо збереження житлового фонду шляхом проведення якісного поточного і капітального ремонту.

ЖЕК надає послуги з управління багатоквартирними будинками в місті Старокостянтинові. Послуга з управління включає утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

Проведення капітального ремонту житлового фонду, оновлення матеріально-технічної бази підприємства можливе за рахунок фінансування цих заходів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади. На обслуговуванні ЖЕК знаходиться 220 будинків загальною площею                 404,6 тис. кв. м. 

2. Мета Програми

Метою Програми є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

проведення капітального ремонту покрівлі;
проведення улаштування вимощення;
ремонт фасадів будинків та міжплитних швів;
капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та опалення в будинках;
оновлення матеріально-технічної бази підприємства;
капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання, заміна електролічильників та електрообладнання;
облаштування та утримання захисних споруд;
обслуговування дитячих майданчиків;
санітарна очистка прибудинкової території багатоповерхових будинків;

просочення, обробка деревини та конструкцій покрівель;
облаштування пожежної сигналізації;
облаштування блискавкозахисту споруд;
зрізання сухих та аварійних дерев.

4. Етапи реалізації Програми
Реалізацію Програми планується здійснити в три етапи.

На першому етапі в 2027 році передбачається: 

1) капітальний ремонт покрівлі будинків у м. Старокостянтинів по вул. Миру, 1/132, 1/133, 1/152, 1/153; вул. Франка, 33;  вул. Острозького, 64, 64А;
2) улаштування вимощення будинків у м. Старокостянтинів по вул. Ессенській, 8; вул. Франка 37Б, вул. Авіаторів, 28/1, 4/1; вул. Острозького, 7; вул. Софійській, 7; вул. Болбочана, 10; вул. Чернятинській, 6; вул. Миру, 3/17, 1/144, 1/154, 1/158;
3) ремонт фасадів житлових будинків у м. Старокостянтинів по вул. Ессенській, 6, 8; вул. Софійській, 9; вул. Миру, 1/156; вул. Авіаторів, 9/56; 

4) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та опалення в будинках у м. Старокостянтинів по вул. Ессенській, 6, 8; вул. Софійській, 7, 21; вул. Авіаторів, 6, 14; вул. Франка, 33, 39 (Г); вул. Миру,  1/29, 3/19, 1/146, 1/155; 

5) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання, заміна електролічильників, та електрообладнання;
6) придбання вантажного автомобіля MERSEDES з дубль-кабіною ;
7) придбання автовишки ВС-22-01 IVEKO або MERSEDES;
8) облаштування, та утримання захисних споруд;
9) обслуговування дитячих майданчиків;
10) просочення, обробка деревини та конструкцій покрівель;
11) облаштування пожежної сигналізації;
12) облаштування блискавкозахисту споруд;
13) зрізання сухих та аварійних дерев;
14) придбання водонапірного насоса.

15) санітарну очистку прибудинкової території багатоповерхових будинків.
На другому етапі в 2028 ріці передбачається: 

1) капітальний ремонт покрівлі будинків у м. Старокостянтинів по вул. Ліцейній, 3; вул. Миру, 3/22, 1/29, 1/141, 1/142; вул. Острозького, 55; вул. Франка, 21; Авіаторів, 28/1(5п);
2) улаштування вимощення навколо будинків по вул. 20 Дистанції колії, 2; вул. Франка, 25, 37В; вул. Героїв чорнобильців, 12; вул. Ліцейній, 3; вул. Авіаторів, 28, 34; вул. Миру, 6, 8, 1/137, 1/150, 1/152 в м. Старокостянтинів;
3) ремонт фасадів житлових будинків по вул. Миру,1/152,1/154;1/158, вул. Стуса, 3 у м.Старокостянтинів;
4) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного, гарячого  водопостачання, водовідведення та опалення у будинках по вул. Острозького, 9;

вул. Авіаторів, 28, 30/2; вул. Франка, 21; вул. Ліцейній, 3; вул. Миру,1/32, 1/144, 1/147, 1/153 1/154; вул. Героїв України, 2 у м. Старокостянтинів;
5) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання, заміна  електролічильників, та електрообладнання;
6) придбання трактора ЮМЗ з причепом 2ППС- 4;
7) облаштування та утримання захисних споруд;
8) обслуговування дитячих майданчиків;
9) просочення, обробка деревини та конструкцій покрівель;
10) облаштування пожежної сигналізації;
11) облаштування блискавкозахисту споруд;
12) зрізання сухих та аварійних дерев;
13) придбання водонапірного насоса;
14) санітарна очистка прибудинкової території багатоповерхових будинків.
На третьому етапі в 2029 рік передбачається: 

1) капітальний ремонт покрівлі будинків по вул. Миру, 3/23, 1/146, 1/147; вул. Франка, 37 Г, 41 А; вул. Острозького, 13; пров. Подільський, 5; вул. Авіаторів, 30 у м. Старокостянтинів;
2) улаштування вимощення навколо будинків по вул. Ліцейній, 3/1; вул. Стуса, 1, 2, 4; вул. Миру, 3/19, 1/138; вул. Гетьманській, 6; вул. Франка, 39(Б), 39(В), 41(А), 41(Б), 41(В), 41(Г) у м. Старокостянтинів;
3) ремонт фасадів житлових будинків по  вул. Миру, 3/20, 1/147; вул. Стуса, 4 у м. Старокостянтинів; 

4) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного, гарячого  водопостачання, водовідведення та опалення у будинках по вул. Авіаторів, 13, 15, 32; вул. Грушевського, 23; вул. Франка, 27; вул. Миру, 1/140, 1/142, 1/152, 1/158, вул. Ліцейній, 3/1 у м. Старокостянтинів;

5) капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання, заміна електролічильників та електрообладнання;
6) облаштування, та утримання захисних споруд;
7) обслуговування дитячих майданчиків;
8) просочення, обробка деревини та конструкцій покрівель;
9) зрізання сухих та аварійних дерев;
10) придбання водонапірного насоса;
11) санітарна очистка прибудинкової території багатоповерхових будинків.
