ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2025 році Програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб у

Старокостянтинівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки

| № з/п | Перелік заходів | Виконавці | Стан виконання у 2025 році |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сприяння в залученні інвестицій, отримання коштів міжнародної допомоги для фінансування проєкту будівництва модульного житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб на території Старокостянтинівської міської територіальної громади Хмельницької області | Управління економіки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | У 2025 році кошти міжнародної допомоги та інвестицій для фінансування проєкту будівництва модульного житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщенних осіб не залучалось |
| 2 | Формування фондів житла призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Управління соціальної політики, сім’ї, єдності України та ветеранської підтримки, юридичний відділ, відділ комунального майна, центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Протягом 2025 року звернулося 14 внутрішньо переміщених осіб із заявами про взяття на облік як таких, що потребують надання житла з фондів для тимчасового проживання |
| 3 | Розгляд житловою комісією заяв внутрішньо переміщених осіб в порядку пріоритетності надання житлових приміщень | Управління соціальної політики, сім’ї, єдності України та ветеранської підтримки, юридичний відділ, центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Будівництво модульного житла для внутрішньо переміщених осіб з соціальною та економічною інфраструктурою |  |  |
|  | Етап I: формування земельної/их ділянки/ок | Управління земельних ресурсів, управління містобудування, архітектури та капітального будівництва, управління економіки, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | За звітний період земельних ділянок для будівництва модульного житла для внутрішньо переміщених осіб з соціальною та економічною інфраструктурою не виділялось |
|  | Етап II: розробка передпроєктних пропозицій, інженерно-геологічні та інже-нерно-геодезичні вишукування | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва, управління земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства та інфраструктури управління економіки, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Розроблена проектно-кошторисна документація по об’єктах: 1. Капітальний ремонт житлового будинку Старокостянтинівської територіальної громади за адресою: м. Старокостянтинів, вул. Партизанська, 15. Загальна кошторисна вартість будівництва складає 1751638,00 грн; 2. Капітальний ремонт 8-ми квартирного житлового будинку за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, Старокостянтинівська територіальна громада, с.Вербородинці, вул.Центральна ,42 4. |
| 1 | Етап III: розроблення проєктно-кошторисної доку-ментації, загальнобудівельні роботи, прийняття в експлуатацію 2 | Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва, управління економіки, фінансове управління, юридичний відділ, відділ комунального майна, відділ бухгалтерського обліку 3 |  |
|  |  | виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | Загальна кошторисна вартість будівництва складає 9930918,00 грн; 3. Капітальний ремонт 8-ми квартирного житлового будинку за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, Старокостянтинівська територіальна громада, с.Веснянка, вул.Шкільна, 1/1 Загальна кошторисна вартість будівництва складає 9556276,00 грн |
| 5 | Викуп (придбання) житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Управління економіки, фінансове управління, юридичний відділ, відділ комунального майна, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | У 2025 році у бюджеті громади кошти для викупу (придбання) житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб не передбачалися |
| 6 | Розподіл сформованого фонду житла для тимчасового прожи-вання внутрішньо переміщених осіб | Управління соціальної політики, сім’ї, єдності України та ветеранської підтримки, юридичний відділ, відділ комунального майна виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради | У 2025 році розподіл сформованого фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб не проводився |

Начальник управління житлово-комунального господарства
та інфраструктури виконавчого комітету міської ради                                                                                      Світлана ОВЧАР