Додаток до Програми

(розділ 1)

Заходи з покращення стану навколишнього природного середовища Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

І. Зниження забруднення атмосферного повітря

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Озеленення територій: загального користування та спеціального призначення; обмеженого користування | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради Управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, Старокостянтинівськажитлово- | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, кошти підприємств, установ, | 200,0 1852,8 2052,8 | 50,0 480,0 530,0 | 75,0 624,0 699,0 | 75,0 748,8 823,8 | Зменшення кількості забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, виділення кисню, охолодження температури повітря в літній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | експлуатаційна контора, території підприємств, установ та організацій | організацій, інші кошти |  |  |  |  |  |
| 2 | Здійснення рейдів з недопущення спалювання сухої рослинності або її залишків, побутового сміття | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства Старокостянтинівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств міської ради | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 3 | Проведення пусконалагоджувальних робіт автоматики горіння | Комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради | Кошти підприємства | 300,0 36,0 300,0 | 100,0 12,0 100,0 | 100,0 12,0 100,0 | 100,0 12,0 100,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тоннах: азоту (1) N2O - 0,005; метану - 0,035; оксиду вуглецю – 0,23; діоксиду азоту – 1,967; діоксиду вуглецю – 1 981,9 |

ІІ. Зменшення забруднення водних ресурсів

| № з/п | Назва заходу | Замовник або виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Виготовлення Проєкту технологічної схеми розробки Старокостянтинів-ського родовища підземних вод | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 90,0 | 90,0 |  |  | Виготовлення дозвільних документів |
| 2 | Виготовлення дозволу на спеціальне водокористування у тому числі виготовлення паспортів артезіанських свердловин та індивідуальних технологічних нормативів використання питної води сіл Старокостянтинівської міської територіальної громади | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 350,0 440,0 | 350,0 440,0 |  |  | Виготовлення дозвільних документів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області (коригування зі збільшенням потужності до 12000 м3/добу) | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 192100,0 1900,0 |  | 192100,0 1900,0 |  | Покращення очищення побутових стічних вод на 30 відсотків |
| 4 | Реконструкція водопровідної мережі Д300 мм (дюкеру) Пашковецького водозабору | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 2406,217 | 2406,217 |  |  | Покращення надійності централізованого водопостачання міста Старокостянтино- ва |
| 5 | Капітальний ремонт водопровідної мережі Ø100 по вул. 1 Травня (через річку Случ) | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 1140,1 192100,0 5446,317 | 2406,217 | 1140,1 192100,0 3040,1 |  | Підвищення надійності водопостачання житлового мікрорайону «Заслуч» міста Старокостянтино- ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Будівництво нової свердловини та водогону Григорівського водозабору | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 1440,0 | 1440,0 |  |  | Підвищення надійності водопостачання |
| 7 | Реконструкція водопровідної мережі в с. Красносілка Хмельницького району Хмельницької області, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 2580,0 |  | 2850,0 |  | Підвищення надійності водопостачання с. Красносілка |
| 8 | Будівництво водогону в с. Драчі Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти | 2300,0 6590,0 | 1440,0 | 2850,0 | 2300,0 2300,0 | Забезпечення водопостачанням с. Драчі |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Будівництво водогону з влаштуванням водозабірної свердловини і водозабірної вежі в с. Пеньки Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 3150,0 |  | 3150,0 |  | Забезпечення водопостачанням с. Пеньки |
| 10 | Будівництво водогону в с. Бовкуни Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2020,0 |  |  | 2020,0 | Забезпечення водопостачанням в с. Бовкуни |
| 11 | Будівництво водогону по вулицях Вишнева, Миру, Незалежності, Корольова з влаштуванням водозабірної свердловини і водозабірної вежі в с. Григорівка | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2425,0 7595,0 |  | 2425,0 5575,0 | 2020,0 | Забезпечення водопостачанням по вулицях Вишнева, Миру, Незалежності, Корольова в с. Григорівка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Капітальний ремонт вуличних мереж водопостачання по вулицях Ізяславська, Технічна, Кобєєва м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2750,0 |  |  | 2 750,0 | Покращення водозабезпечення по вулицях Ізяславська, Технічна, Кобєєва м. Старокостянтинів |
| 13 | Проєктні (вишукувальні) роботи на будівництво станції водопідготовки Григорівського водозабору ВНС 3 продуктивністтю 3000 м3/доб по вул. Попова, 115 м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 445,4 | 445,4 |  |  | Покращення водопостачання міста Старокостянтинова |
| 14 | Проєктні (вишукувальні) роботи на будівництво станції водопідготовки Пашківського водозабору ВНС 2 продуктивністтю 3000 м3/доб по вул. Франка, 26, м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 353,9 3549,3 | 353,9 799,3 |  | 2750,0 | Покращення водопостачання міста Старокостянтинова |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | Проєктні (вишукувальні) роботи на будівництво станції водопідготовки водозабору «КЕЧ» ВНС 1 продуктивністтю 1500 м3/доб по вул. Миру, 56 м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 474,55 | 474,55 |  |  | Покращення водопостачання міста Старокостянтинова |
| 16 | Реконструкція напірного колектору від ГКНС по вул. Гонти до каналізаційних очисних споруд по вул. Київська у м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 104334,493 93901,037 10433,456 |  | 46950,5 5216,73 | 46950,537 5216,726 | Підвищення екологічної безпеки річки Ікопоть |
| 17 | Огородження артезіанських свердловин на території громади (в селах Бутівці, Стецьки, Сахнівці, Жабче, Іршики та інших, в м. Старокостянтинів- свердловина № 11 та інші) | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 250,0 93901,037 10908,006 250,0 | 83,0 474,55 83,0 | 83,0 46950,5 5216,73 83,0 | 84,0 46950,5375216,726 84,0 | Забезпечення екологічної безпеки артезіанських свердловин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Реконструкція водогону в с. Пашківці Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2860,0 |  |  | 2860,0 | Покращення водопостачання в с. Пашківці |
| 19 | Реконструкція водогону в с. Попівці Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2350,0 |  |  | 2350,0 | Покращення водопостачання в с. Попівці |
| 20 | Реконструкція водогону в с. Стецьки Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 3100,0 8310,0 |  | 1550,0 1550,0 | 1550,0 6760,0 | Покращення водопостачання в с. Стецьки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Реконструкція водогону в с. Великі Мацевичі Хмельницького району Хмельницької області | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» Старокостянти-нівської міської ради | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти | 2150,0 |  |  | 2150,0 | Покращення водопостачання в с. Великі Мацевичі |
| 22 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг на місцевості (в натурі) річок Случ, Ікопоть та Шахівка в межах міста Старокостянтинова | Виконавчий комітет міської ради/ліцензійні організації | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | 196,0 2346,0 | 196,0 196,0 |  | 2150,0 | Збереження водності річок, підтримання належного гідрологічного режиму водних об’єктів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Реалізація проєкту «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради /підрядні організації | Державний бюджет, бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 94857,054 85371,348 9485,7054 |  | 42685,674 4742,8527 | 42685,674 4742,8527 | Збереження водності річок, підтримання належного гідрологічного режиму водних об’єктів, зниження існуючого рівня води у водосховищі на 0,9 м (до відмітки 263,50м) для зниження ризику підтоплення поверхневими і грунтовими водами житлових і господарсъких будівелъ, що знаходятъся в прибережній смузі водосховища |
| 24 | Ремонт криниць загального користування | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | 400,0 85371,348 9885,7054 | 200,0 200,0 | 100,0 42685,674 4842,8527 | 100,0 42685,674 4842,8527 | Забезпечення належного водопостачання, недопущення забруднення та засмічення водоносних горизонтів |

III. Зменшення негативного впливу відходів на довкілля

| № п/ п | Назва заходу | Замовник / виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Розробка проєктно-кошторисної документації проєкту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Старокостянтинів Хмельницької області» (завершальний етап робіт), в тому числі: розробка матеріалів оцінки впливу на довкілля проєктно-кошторисної документації; експертиза проєктно-кошторисної документації | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади | 1026,4 | 1026,4 826,392 80,0 120,0 |  |  | Реалізація проєкту реконструкції полігону твердих побутових відходів |
| 2 | Реалізація проєкту «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Старокостянтинів Хмельницької області» | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради / підрядна організація | Державний бюджет, бюджет Старокостянти- нівської міської територіальної громади, власні кошти | 375000,0 364025 10975 364025 12001,4 | 3475,0 4501,4 | 3750,0 3750,0 | 364025,0 3750,0 364025,0 3750,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тон СО2- еквіваленту: азоту (1) N2O-1,0608, оксиду вуглецю – 0,23; метану-12,7; діоксину вуглецю - 2457,4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людей шляхом комплексного вирішення проблем твердих побутових відходів Старокостянти-нівської міської територіальної громади |
| 3 | Виконання робіт з утримання полігону твердих побутових відходів (обкошування прилеглої території, обрізання гілля, порослі дерев, чагарників, транспортні послуги з перевезення матеріалів для пересипання твердих побутових відходів на полігоні ТПВ) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади | 1646,99 | 497,59 | 547,3 | 602,1 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
| 4 | Організація кластерного підходу до вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, встановлення сміттєсортувальних станцій | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старо костянтинівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | В межах бюджет-них призна-чень99 |  |  | 2,1 | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів (всього 110 шт.) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинів-ської міської ради / підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 1074,8 | 647,5 | 203,5 | 223,8 | Можливість забезпечення роздільного збирання відходів |
| 6 | Розширення мережі контейнерних майданчиків на території об’єднаної територіальної громади | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради / підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 16500,0 |  | 6000,0 | 10500,0 | Покращення санітарного та екологічного стану території Старо- костянтинівської міської терито-ріальної громади |
| 7 | Обладнання майданчика для миття контейнерів та спеціалізованої техніки | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинів-ської міської ради / підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 1000,0 17574,8 1000,0 | 1000,0 647,5 1000,0 | 6203,5 | 10723,8 | Утримання контейнерного парку відповідно до вимог діючого санітарного законодавства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Придбання сміттєвоза на базі автомобіля КрАЗ (МАЗ) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 4200,0 | 4200,0 |  |  | Покращення системи поводження з твердими побутовими відходами, збільшення парку сміттєзбиральної техніки |
| 9 | Інші заходи для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами (будівництво контрольно-пропускногог пункту з ваговим комплексом) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади | 3475,0 | 3475,0 |  |  | Покращення системи поводження з твердими побутовими відходами, здійснення догляду за контейнерними майданчиками, ремонтні роботи, покращення системи перевезення та утилізації побутових відходів |
| 10 | Придбання сміттєзбиральної техніки: трактор ЮМЗ з причепом | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 900,0 4200,0 900,0 | 900,0 4200,0 900,0 |  |  | Покращення системи поводження з твердими побутовими відходами, збільшення парку сміттєзбиральної техніки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Придбання екскаватора модернізованого з функцією навантажувача; | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти-нівської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 2750,0 | 2750,0 |  |  | Покращення системи поводження з твердими побутовими відходами, збільшення парку сміттєзбиральної техніки |
| 12 | Розроблення схем санітарної очистки населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради | Власні кошти | 500,0 | 500,0 |  |  | Організація поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах Старокостянти-нівської міської територіальної громади |
| 13 | Збирання, вивезення, перевезення, утилізації та видалення побутових відходів сільських населених пунктів територіальної громади та м. Старокостянтинів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Старокостянтинівської міської територіальної громади | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради, підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 8200,0 8200,0 3250,0 | 7600,0 7600,0 3250,0 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | Покращення санітарного та екологічного стану Старокостянти-нівської міської територіальної громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Проведення інженерних, екологічних та санітарно- гігієнічних досліджень, моніторинг навколишнього природного середовища полігону твердих побутових відходів | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинів-ської міської ради / підрядна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 72,0 | 20,0 | 25,0 | 27,0 | Визначення реального стану навколишнього природного середовища |
| 15 | Проєктування та будівництво 4 громадських туалетів (мікрорайон цукрового заводу) | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинів-ської міської ради / проєктна організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 500,0 | 350,0 | 150,0 |  | Покращення санітарного стану території громади |
| 16 | Утилізація небезпечних побутових відходів | Комунальні підприємства Старокостянти-нівської міської ради | Власні кошти підприємств | 36 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на здоров’я населення та оточуюче середовище |
| 17 | Моніторинг навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет міської ради / спеціалізовані підприємства, організації | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, інші джерела | 45,0 560,0 108,0 | 15,0 370,0 32,0 | 15,0 170,0 37,0 | 15,0 20,0 39,0 | Визначення реального стану навколишнього природного середовища |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Організація акцій, семінарів, виставок, навчань, круглих столів з питань поводження з відходами, охорони навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, інші джерела | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Покращення екологічної свідомості мешканців Старокостянти- нівської міської територіальної громади |

IV. Збереження біорізноманіття та формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування

| № п/ п | Назва заходу | Замовник / виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реалізація проєкту реконструкції центрального парку ім. Федорова | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянтинів-ської міської ради / підрядна організація | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, інші кошти | 157882,939 126306,359 31576,58 |  | 63153,179 15788,29 | 63153,180 15788,29 | Створення комфортних умов для відпочинку громадян, озеленення території, покращення стану атмосферного повітря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Інвентаризація зелених насаджень | Власники / балансоутримувачі територій зелених насаджень | Бюджет Старокостян-тинівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 200,0 | 150,0 50, | 50,03, | 50 1578 | Здійснення належного догляду за зеленим господарством, попередження самовільного зрізання зелених насаджень |
| 3 | Упорядкування орних земель шляхом виведення з їx складу схилiв, земель водоохоронних зон, ерозiйно небезпечних та iнших непридатних для розорювання угідь, створення і відновлення сіножатей і пасовищ | Старокостянтинівська міська рада, виконавчий комітет, власники / користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористування |
| 4 | Вiдтворення лiсiв, створення нових та реконструкцiї iснуючих полезахисних лiсових смуг та iнших захисних насаджень | Лісогогосподарські підприємства та організації, власники / користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористування |
| 5 | Вiдновлення лучних, водно-болотних та iнших антропогенно змiнених екосистем, консервацiя деградованих, техногенно забруднених та малопродуктивних земель | Старокостянтинівська міська рада, виконавчий комітет, власники / користувачі земельних ділянок | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Збереження природних екосистем, забезпечення екологічно збалансованого природокористування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Виконання робіт зі знесення аварійних дерев | Комунальне підприємство комбінат комунальних підприємств Старокостянти- нівської міської ради Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти- нівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 1500,0 298,1 | 500,0 77,2 | 500,0 100,4 | 500,0 120,5 | Здійснення належного догляду за зеленим господарством, попередження аварійних ситуацій |
| 7 | Придбання, садіння дерев | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство Старокостянтинів-ської міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської терито- ріальної громади, інші джерела | 110,1 | 28,5 | 37,1 | 44,5 | Озеленення території громади, покращення стану атмосферного повітря |
| 8 | Утримання зелених насаджень: догляд за деревами і кущами; догляд за квітниками; догляд за газонами | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянти- нівської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші джерела | 17954,8 2779,7 3564,6 6770,8 | 3616,6 720,1 923,5 1754,1 | 8701,0 936,2 1200,5 2280,3 | 5637,2 1123,4 1440,6 2736,4 | Озеленення території громади, покращення стану атмосферного повітря, покращення естетичного вигляду територій населених пунктів громади, забезпечення належного догляду за рослинами, , прибирання територій |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Придбання розсади квітів | Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинів-ської міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади | 277,3 | 72,7 | 94,6 | 110,0 |  |
|  | Придбання міндобрив |  |  | 66,4 | 17,2 | 22,4 | 26,8 |  |
|  | Придбання універсальної машини МКД-1 |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |
|  | Придбання мотокіс та газонокосарок |  |  | 347,0 4690,7 | 90,0 179,9 | 117,0 4234,0 | 140,0 276,8 |  |
|  | Придбання бензопил |  |  | 149,0 | 39,0 | 50,0 | 60 |  |
| 9 | Розробка місцевої схеми екологічної мережі | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші джерела | 98,0 | 49,0 | 49,0 |  | Збереження заповідних та таких, що підлягають охороні територій, забезпечення невиснажливого природокористування |
| 10 | Біологічна меліорація річок Случ та Ікопоть (зариблення річок, внесення хлорелли) | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші джерела | 175,0 | 55,0 | 59,0 | 61,0 | Покращення водної флори та фауни, забезпечення невиснажливого природокористування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Проведення рейдів з недопущення вилову водних біоресурсів в нерестовий період | Виконавчий комітет міської ради спільно з Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області, Інспекцією рибоохорони, громадські інспектори з охорони довкілля | Бюджет Старокостян-тинівської міської терито- ріальної громади, інші джерела | 33,0 455,0 | 10,0 153,0 | 11,0 169,0 | 12,0 133,0 | Забезпечення невиснажливого природокористування, попередження порушення вимог діючого природоохоронного законодавства |
| 12 | Виготовлення та встановлення знаків об’єктів природо-заповідного фонду | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, підрядні організації | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші джерела | 24,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | Збереження заповідних та таких, що підлягають охороні територій, забезпечення невиснажливого природокористування |
| 13 | Виготовлення проєктної документації щодо винесення в натуру територій об’єктів природо-заповідного фонду (ботанічна пам’ятка природи «Липа Костянтина Острозького», с. Попівці) | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства, спеціалізовані організації | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, інші джерела | 25,0 | 25,0 |  |  | Збереження заповідних та таких, що підлягають охороні територій, забезпечення невиснажливого природокористування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Вжиття заходів по боротьбі з карантинними шкідниками (американським білим метеликом та іншими) та карантинними рослинами (амброзія полинолиста та іншими) | Комунальні підприємства, спеціалізовані організації | Бюджет Старокостянти-нівської міської територіальної громади, власні кошти, інші джерела | 60,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | Здійснення належного догляду за зеленим господарством, збереження зелених насаджень |
| 15 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Комунальні підприємства, спеціалізовані організації | Бюджет Старокостян-тинівської міської терито- ріальної громади, кошти підприємств, інші джерела | 850,0 959,0 | 250,0 300,0 | 250,0 278,0 | 350,0 381,0 | Забезпечення належного існування безпритульних тварин, попередження випадків укусів людей безпритульними тваринами, попередження розвитку особливо небезпечних хвороб (сказу тощо) |

V. Заходи з формування екологічної свідомості керівників та працівників підприємств, установ, організацій, жителів міста, підвищення рівня їх обізнаності з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки

| № п/ п | Назва заходу | Замовник / виконавець | Джерела фінансування | Вартість заходу, тис. грн | Фінансування за роками, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Інформування населення щодо стану навколишнього природного середовищапро проведення та участь в акціях з охорони довкілля через радіопрограми, статті в газетах тощо | Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством | По мірі необхідності |  |  |  | Виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, формування відповідного світогляду населення громади |
| 2 | Проведення акцій, виставок, конкурсів з питань охорони довкілля серед школярів та молоді | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради, відділ молоді і спорту виконавчого комітету міської ради | Джерела, не заборонені чинним законодавством | По мірі необхідності |  |  |  | Виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, формування відповідного світогляду підростаючого покоління |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Організація семінарів, виставок, навчань, круглих столів, друк пам’яток, листівок з питань охорони навколишнього природного середовища | Виконавчий комітет міської ради/спеціалізована організація | Бюджет Старокостян-тинівської міської терито- ріальної громади | 15,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | Виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища, формування відповідного світогляду підростаючого покоління |
| 4 | Участь у семінарах, курсах підвищення кваліфікації | Виконавчий комітет міської ради | Бюджет Старокостян-тинівської міської терито- ріальної громади | Відповідно до бюджетних призначень 15,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | Підвищення кваліфікаційного рівня працівників, впровадження у громаді отриманих знань та нового досвіду |

________________________________________________