| Додаток 1 до розпорядження міського голови 25.03.2013 року №113/2013-р Заходи з організації та проведення у місті акцій з благоустрою «За чисте довкілля» та «День довкілля» |
| --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Зачистити та привести в належний санітарний стан власні та закріплені за підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами території, парки, сквери, зелені зони, території прилеглі до меморіальних комплексів, місць масового відпочинку громадян, залізних вокзалів та автовокзалу, ринки, території навчальних закладів, береги річок | 26.04.2013 | Комунальні підприємства, підприємства, установи, організації, військові частини, залізничні вокзали, автовокзал, ринки міста, управління виконавчого комітету міської ради. |
| 2 | Привести в належний санітарний стан прибудинкові території | 19.04.2013 | ЖЕК, жителі міста |
| 3 | Впорядкувати територію очисних споруд, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, зон санітарної охорони артезіанських свердловин | 26.04.2013 | КП ВКГ «Водоканал» |
| 4 | Впорядкувати в’їзди в місто | 19.04.2013 | КРБШП |
| 5 | Очистити зливову каналізацію міста | 01.05.2013 | ККП, КРБШП |
| 6 | Привести в належний санітарний стан території біля безхозних будівель | 01.05.2013 | ККП |
| 7 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища на території міста | 26.04.2013 | Комунальні підприємства, підприємства, установи, організації, жителі міста |
| 8 | Впорядкувати міське кладовище | 26.04.2013 | ККП |
| 9 | Впорядкувати міський полігон твердих побутових відходів | 24.04.2013 | ККП |
| 10 | Впорядкувати криниці загального користування | 24.04.2013 | ККП |
| 11 | Провести реконструкцію існуючих та висадити зелені насадження у житлових масивах | 01.05.2013 | ЖЕК, жителі міста |
| 12 | Провести реконструкцію існуючих та висадити зелені насадження вздовж доріг, в парках, скверах міста | 01.05.2013 | ККП, КРБШП, жителі міста |
| 13 | Провести озеленення територій підприємств, установ, організацій, військових частин | 26.04.2013 | Підприємства, установи, організації, військові частини |
| 14 | Провести озеленення пришкільних територій | 26.04.2013 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |
| 15 | Побілити вапняним розчином бордюри вздовж доріг | 01.05.2013 | КРБШП |
| 16 | Впорядкувати контейнерні майданчики для збору ТПВ біля багатоповерхових житлових будинків | 26.04.2013 | ЖЕК |
| 17 | Впорядкувати та відремонтувати дитячі майданчики | 01.05.2013 | ЖЕК |
| 18 | Відремонтувати зруйноване асфальтне покриття на вулицях міста | 01.05.2013 | КРБШП |
| 19 | Відремонтувати та закрити колодязі мереж водопостачання; водовідведення; теплопостачання; зв’язку | 18.04.2013 | КП ВКГ «Водоканал», КП «Тепловик», Цех ТП №19 |
| 20 | Забезпечити проведення екологічних освітних заходів, бесід, виставок | 26.04.2013 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради |
| 21 | Забезпечити контроль за виконанням заходів | 01.05.2013 | Відділ з питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради |

Керуючий справами									В.Янзюк

Додаток 2

до розпорядження міського голови

25.03.2013 року

№113/2013-р.

Список

закріплених за підприємствами, установами, організаціями

додаткових території для впорядкування

| № п/п | Закріплена територія | Підприємство, установа, організація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Територія дороги по вул.І. Франка | ЖЕК |
| 2 | Територія між ДП «Молочний завод» і ВАТ «Завод ковальсько-пресового устаткування» | ДП «Молочний завод» |
| 3 | Територія, прилегла до залізничних колій по вул.І. Франка | ВАТ «Завод ковальсько-пресового устаткування» |
| 4 | Сквер по вул.І. Франка, 43/1 | Професійно-технічний ліцей, ЖЕК (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 5 | Сквер берізок по вул.І. Франка | ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, військова частина А 4009, КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 6 | Сквер між дитячим садочком і котельнею «Тепловик» | Гімназія, КП «Тепловик» (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 7 | Сквер по пров. Покришкіна | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 8 | Відпрацьований кар’єр по вул. Бурлуцького | ККП |
| 9 | Сквер по вул. Попова | Військова частина А 0598 |
| 10 | Зелена зона по вул.І. Франка, прилегла до ВАТ «Блок Майстер Україна» | ВАТ «Блок Майстер Україна» |
| 11 | Сквер за будинком РДА | Управління статистики, екологічна інспекція, КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 12 | Меморіал «Слави» | ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, КРБШП |
| 13 | Берегова зона по вул. Стельмаха | ПП «Євробуд», РЕМ |
| 14 | Сквер біля з/д Вокзалу-І | з/д Вокзал-І, магазин «Експрес» |
| 15 | Сквер біля з/д Вокзалу -ІІ | з/д Вокзал- ІІ, магазини |
| 16 | Берег річки Ікопоть по вул. Жовтневій | КП ВКГ «Водоканал» |
| 17 | Берег річки Ікопоть по вул. Кріпосний вал | ДП «Старокостянтинівське лісове господарство» |
| 18 | Сквер по вул. Орджонікідзе | ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, ЗОШ І-ІІІ ступенів №8, КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 19 | Набережна, замок | Виконавчий комітет міської ради, КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 20 | Сквер по вул. Жовтневій | ЖЕК, КП ВКГ «Водоканал» |
| 21 | Гідропарк | КРБШП (забезпечення транспортом для вивозу сміття) |
| 22 | Парк культури та відпочинку | Банк «Приватбанк», ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, ККП |
| 23 | Територія вздовж вул. Красовського МКП «Міськсвітло» | МКП «Міськсвітло» |
| 24 | Територія бувших кагатних полігонів по вул. Житомирське шосе | ККП, ТОВ «Старокостянтинівцукор» |
| 25 | Парк по вул. Чкалова | ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, ТОВ «Старокостянтинівцукор» |
| 26 | Парк за ГБО | ГБО, ліцей |
| 27 | Земельна ділянка на перехресті вулиць Ессенська та Попова | ЖЕК |
| 28 | Сквер по вул. Кривоноса (пам’ятник жертвам фашизму) | ДП «Старокостянтинівський елеватор» |
| 29 | Захисні смуги вздовж залізничних колій ПЧ-20, СКМС, ККП | ПЧ-20,СКМС, ККП |
| 30 | Відпрацьований кар’єр по вул. Матросова | Райавтодор, ККП |
| 31 | Вул.1 Травня | ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, КП «Тепловик» |
| 32 | Вул. Щорса | КП ВКГ «Водоканал» |

Керуючий справами									В.Янзюк