Інформація

про хід виконання  у 2011 році Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова

на 2010-2014 роки.

Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова  на 2010-2014 роки затверджена рішенням  42 (позачергової) сесії міської ради від 25.12.2009 року № 23.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві залишається складною: нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів перешкоджають вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, передбачених Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки (далі Програма).

У 2011 році залишався складним фінансовий стан підприємств і організацій житлово-комунального господарства в зв’язку із невідповідністю встановлених тарифів на послуги підприємств їх фактичній собівартості, заборгованістю населення за надані послуги та не в повному обсягу  фінансуванням виконаних робіт з державного та міського бюджетів.

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства житлово-комунального господарства не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, здійснювати розрахунки за використані енергоносії та внески до бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення належного утримання та експлуатації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності шомісячно, протягом 2011 року проводився моніторинг основних показників діяльності. Вживалися заходи щодо забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, погашення заборгованісті за житлово-комунальні послуги.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2011 році становить 104,6%. Заборгованість населення станом на 01.01.2012 р. - 5303,4 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 992,1 грн.

У 2011 році рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 104,2%, водопостачання та водовідведення 97,5%, утримання будинків та прибудинкової території 96,7 %, газопостачання 109,8%.

Станом на 01.01.2012 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води Старокостянтинівського КП ПТГ «Тепловик» становить 3382,9 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж Старокостянтинівського КП ВКГ «Водоканал» 802,7 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1178,3 тис.грн.

На базових підприємствах житлово-комунального господарства міста у 2011 році відшкодування населенням  собівартості послуг  теплопостачання становить  52,3%, водопостачання -  109,0%,  водовідведення -  106,7%, утримання будинків, споруд та прибудинкової території  96,7..

У 2011 році проводився аналіз відповідності розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги комунальних підприємств діючим тарифам

Враховуючи збиткові тарифи на послуги:

- Рішенням виконавчого комітету від 13.01.2011 року № 21 введено з 1.02.2011 року нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал»;

- Рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2011 року № 308 з 1.07.2011 року відкориговані тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по Старокостянтинівській ЖЕК;

- Рішенням виконавчого комітету міської ради  від 15.09.2011 року № 434 встановлені з 22.09.2011 року тарифи на послуги з вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які надаються Старокостянтинівським ККП;

- Відповідно до постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30.09.2011 року № 108 рішенням виконавчого комітенту від 15 жовтня   2011р.    № 479 встановлені тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів міста, які надаються Старокостянтинівським КП ПТГ “Тепловик”.

При встановленні тарифів виконавчий комітет міської ради керувався  діючими законодавчими і нормативними актам.

Згідно розпорядження міського голови № 337/2011-р від 21.06.2011 р. «Про створення комісії з перевірки готовності теплових господарств до опалювального періоду 2011/2012 року» була створена комісія, якою здійснена перевірка готовності теплових господарств до опалювального періоду 2011/2012 року.

На засіданні виконавчого комітету міської ради 29.09.2011 року заслухана інформація з виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2011/2012 рр, про що прийнято рішення № 438.

У 2011 році Старокостянтинівською ЖЕК:

- проведений капітальний ремонт покрівлі в будинках по вул. Франка, 33, вул. Франка, 25, вул..Франка, 27, вул.20 дистанція колії, 6.

- проведено поточний ремонт, в тому числі ремонт покрівлі у 41 будинку, зокрема в будинках по вул..Франка, 39, вул.. Миру 1/140, 1/146, 1/152, 1/153, 1/155, 1/157, вул.. Острозького, 7, 15, 53, 55, 56, вул.. Острозького, 7, 9, вул.. Софійська, 6, 8;

- зроблено вимощення біля будинків;

- відремонтовано вхідні площадки;

- виконано ремонт дитячих майданчиків.

Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» у 2011 році:

- проведено реконструкцію ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, а саме замінено хлораторне обладнання на гіпохлоридне типу ЕГР “Сиваш”;

- проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3;

- встановлений новий насос ЄЦВ 10-120-60 артезіанської свердловини № 6 Григоровецького водозабору;

- збудовано 45 м залізобетонного самопливного колектора (взамін аварійного) на міських очисних спорудах;

- відремонтовано та замінено 426 м водопровідних та 560 м каналізаційних мереж;

- на ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 встановлено лічильники обліку питної води, яка надходить із станції І підйому (свердловини);

- проведений ремонт 21 внутрібудинкової системи холодного водопостачання;

- повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію першої черги самоплинного каналізаційного колектора довжиною 271 м. із труб ПХВ діам.500 мм..

Старокостянтинівським КППТГ «Тепловик» у 2011 році:

- виведені з експлуатації 16 котлів НИИСТУ-5 та встановлені нові котли Unical і Колві, в яких ККД 90-93%;

- проведена реконструкція котелень по вул. Попова, 13, Острозького, 40, Острозького, 20;

- розроблена проектно-кошторисна документація на заміну 22 котлів НИИСТУ-5, що дасть змогу вивести з експлуатації 100% старих котлів з низьким ККД;

- замінено мережі опалення і гарячого водопостачання на попередньоізольовані:

- по котельні І.Франка, 35 загальною довжиною 255 м.п.;

- по котельні “Новітер” вул. Софійська, 3  довжиною 250,7 м.п.;

- по котельні по вул.. Комсомольська 8/3 довжиною 35 п.м.

- на 12 котельнях міста встановлено засоби обліку відпуску теплової  енергії ;

- виготовлена проектно-кошторисна документація:

- по заміні теплових мереж по вул. І.Франка.;

- на технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул..Миру 1/136 та вул..Комсомольській 8/3.

- по заміні теплових мереж від котельні по вул. Миру 1/139, вул. Миру 1/136, вул..Комсомольська 8/3.

У 2011 році Старокостянтинівським комунальним ремонтно-будівельним шляховим підприємством здійснено реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 30601 кв.м. доріг та тротуарів міста.

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств у 2011 році виконані наступні роботи:

- переобладнано автомобіль ГАЗ-53 на заправку стисненим природним газом (економія 1,5 тис грн./міс)

- побудовано гараж на полігоні твердих побутових відходів;

У 2011 році Старокостянтинівським МКП “Міськсвітло”:

- проведено монтаж мережі зовнішнього освітлення по вул. Сагайдачного та по вул. Орджонікідзе;

- реконструкція зовнішнього освітлення на Набережній міста;

- по вул. Польова відновлено вуличне освітлення та обладнаний щит керування ТП-125.

Фінансування у 2011 році реалізації заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки

На реалізацію заходів з реформування житлово-комунальної галузі міста у 2011 році Програмою прогнозувалося фінансування та освоєння 25465,2 тис грн., в тому числі 18207,4 тис грн. - з державного бюджету, 7237,8 тис грн. – з міського бюджету та 20,0 тис грн.. – власні кошти підприємств

Фактично у 2011 році на реалізацію Програми профінансовано 5844,4 тис.грн., в тому числі за рахунок:

державного бюджету 1897,0 тис. грн.;

обласного бюджету – 600,0 тис.грн.;

міського бюджету 2573,7 тис.грн.;

власні кошти підприємств 773,7 тис.грн.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівській ЖЕК на суму 2734,0 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 1952,3 тис.грн., з міського бюджету 781,7 тис.грн..  Фактично профінансовано та освоєно 339,2 тис.грн. з міського бюджету (капітальний ремонт житлового фонду- 291,4 тис.грн., придбання контейнерів для сміття – 47,8 тис.грн.).

Старокостянтинівському КПВКГ «Водоканал» Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році заходів на загальну суму 4728,4 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 3377,7 тис.грн., з міського бюджету 1350,7 тис.грн..  Фактично профінансовано та освоєно підприємством 337,9 тис.грн., в тому числі:

-97,0 тис.грн. - кошти державного бюджету (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 липня 2011 р. № 112 профінансовано роботи по заміні хлораторного обладнання на гіпохлоридне типу ЕГР “Сиваш”);

- 168,0 тис.грн. з міського бюджету (профінансовано виготовлення  ПКД на реконструкцію першої черги самоплинного каналізаційного колектора, погашення заборгованості по виконаних роботах з гідроочищення ВНС-2, ВНС-3);

- 72,9 тис.грн власні кошти підприємства .

Старокостянтинівському КП ПТГ «Тепловик» Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році на виконання завдань та заходів на суму 6600,0 тис.грн, в тому числі з державного бюджету 4714,0 тис.грн., з міського бюджету 1886,0 тис.грн. Фактично у 2011 році профінансовано та освоєно 1251,8 тис.грн., в тому числі:

- 600,0 тис. грн.. з обласного бюджету (виконано реконструкцію котелень по вул. Попова, 13, Острозького, 40 та Острозького, 20)

- 651,8 тис.грн. власні кошти підприємства.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському КРБШП на суму 5386,0 тис.грн., в тому числі з державного бюджету 3847,1 тис.грн., з міського бюджету 1538,9 тис.грн. Фактично профінансовано та освоєно  3839,1 тис.грн, в т.ч.:

1800 тис. грн.. - з державного бюджету;

2039,1 тис грн. - з міського бюджету..

МКП «Міськсвітло» Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році заходів на загальну суму 636,8 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 454,9 тис.грн., з міського бюджету 181,9 тис.грн..  Фактично у 2011 році профінансовано освоєно підприємством 27,4 тис.грн  з міського бюджету.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2011 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств на суму 5240,0 тис.грн.,  в тому числі з державного бюджету 3741,4 тис.грн., з міського бюджету 1498,6 тис.грн. Фактично підприємством за власні кошти виконано робіт на суму – 49,0 тис грн.

На надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Програмою передбачалося фінансування у 2011 році на суму 120 тис.грн., в тому числі 100,0 тис.грн. з державного бюджету, 20,0 тис.грн - інші кошти (кошти об’єднаннь співвласників багатоквартирних будинків)..

З метою сприяння створенню в місті ОСББ виконавчим комітетом міської ради проводилася інформаційно-роз(яснювальна робота серед громадян міста, надавалася інформаційна допомога ініціативним групам щодо створення ОСББ. Стаття «Порядок створення та особливості реєстрації ОСББ» розміщена в інформаційно-аналітичній газеті Старокостянтинівської міської ради «Наше місто» 24.03.2011 року № 12(374).

На даний час в місті відсутні ОСББ, відповідно фінансування заходів Програми щодо реалізації інвестиційних проектів в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ у 2011 році не здійснювалося.

Програмою прогнозувалося часткове відшкодування з державного бюджету  відсоткових ставок за кредитами, відсотків за кредитами, лізингових платежів підприємствам житлово-комунального господарства у сумі 20,0 тис.грн. . Фінансування даного заходу у 2011 році з державного бюджету не  здійснювалося.

Проблеми

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів спрямованих на розв’язання найбільш актуальних проблемних питань міста :

- ліквідація наслідків та запобігання подальшого поширення надзвичайних ситуацій техногенного характеру шляхом реконструкції міських очисних споруд потужністю 10.0 тис.м3 на добу - -17251,6 тис.грн.;

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу - 4889,3 тис.грн.;

- заміна теплових мереж котельні по вул. І.Франка, 35, - 6760,4 тис.грн.;

- технічне переоснащення котельні по вул. Миру, 1/139 з покладанням на неї навантажень котелень по вул. Миру, 1/136 та по вул. Комсомольська, 8/3– 2888,8 тис.грн.;

- технічне переоснащення та заміна теплових мереж  по вул. Миру від котелень по вул. Миру. 1/136 та Комсомольська, 8/3 з  покладанням навантажень на котельню вул. Миру, 1/139– 9896,4 тис.грн.;

- берегоукріплення берегів водосховища по річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова;

- програма поводження із твердими побутовими відходами (будівництво нового Полігону твердих відходів

- Високий ступінь зношеності основних фондів комунальних підприємств;

- Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності.

Першочерговими завданнями реформування житлово-комунального господарства на 2012 рік є:

- модернізація комунальної теплоенергетики;

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу, м.Старокостянтинів

- розвиток сфери благоустрою;

- розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- виконання робт, пов'язаних з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування електромереж зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, підвищення якості житлово-комунальних послуг для населення;

- проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки фінансових показників підприємств житлово-комунального господарства ;

- своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги – протягом року;

- сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- ініціювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при прийнятті в експлуатацію новозбудованих будинків .

Заступник міського голови,

начальник управління економіки                                                              Г. Куць