Інформація

про виконання програми

“Питна вода м. Старокостянтинова 2012-2020 рр.” у 2013 р.

Програма “Питна вода міста Старокостянтинова” на 2012 - 2020 роки затверджена рішенням 22 сесії міської ради від 18.05.2012 року,спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

1. Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.

Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 р.р.

В 1992 році введено в дію п’ять свердловин Григорівського водозабору, в 1998 році пробурено свердловину № 6, у 2011 році введено в дію свердловину № 7 напірним водоводом  продяжністю 216 м. із поліетиленових труб діаметром 160 мм.

У 2013 році всього  на водозаборі працює дві свердловини № 6 та № 7, глибина 80-85 м. Фактична потужність водозабору 2,2 тис. м3 на добу. Три свердловини затомпановано, дві свердловини законсервовано із-за малого дебету води та невідповідності нормам ДСаНПіН.

Станція другого підйому Григорівського водозабору ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/60, які подають питну воду до споживачів.

На Чернятинському водозаборі пробурено чотири свердловини, працює три, одна свердловина законсервована із-за малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 2,0 тис.м3 на добу. Станція другого підйому Чернятинського водозабору ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.

Працює три насоси, які подають питну воду до споживачів:

№ 1. насос В – 500/90 ел. двигун 160 кВт — резервний;

№ 2. Д – 320/60 ел. двигун – 75 кВт;

№ 3.  Д200/60 ел.двигун 50 кВт.

Водозабір «КЕЧ» нараховує шість свердловин. Свердловина № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 законсервовані по причині малого дебету води.

Станція другого підйому  водозабору “КЕЧ” - ВНС -1 має три резервуари чистої води.

Один резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний. В машинному залі  встановлено один насосний агрегат: Д — 320/60 ел. двигун 50 кВт., необхідно встановити насос № 2 (резервний).

На ВНС - 1, ВНС - 2, ВНС - 3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР “Сиваш”. На ВНС —1 питна вода подається в резервуари з ВНС — 2.

Загальна протяжність водомережі становить 62,3 км. З них 30,8 % , або 19,2 км , знаходиться у ветхому та аварійному стані.

Водовідведення здійснюється по напірних та самоплинних колекторах. Побудовано і працюють 10 каналізаційних насосних станцій, одна з яких головна каналізаційна насосна станція, яка всі стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км, подає на міські очисні споруди. Обладнання ГКНС на 40 % застаріле та енергоємке, яке потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 55,1 км., з них 17,1 км (31,0 %) перебувають у ветхому та аварійному стані.

Міські очисні споруди розташовані на південний схід від міста на відстані 2 км. від нього. Проектна потужність очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 4,0 - 4,2  тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітрянагнітувачі, працюють два. Двигуни енергоємкі, потребують заміни та впровадження регульованого електропривода. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки і потребують капітального ремонту.

Виготовлена проектно - кошторисна документація “Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області”, відповідно до якої вартість робіт становить 25453,1 тис.грн.

2. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За рахунок коштів підприємства проведено благоустрій, ремонт огорожі зон суворого режиму артсвердловин водозаборів Чернятинського, Григоровецького. По периметру висаджено декоративні кущі. В районі другого та третього охоронних зон артсвердовин відсутні об'єкти тваринництва.

Проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3.

Повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти.

Виконана герметизація артезіанських свердловин.

Проведено капітальний ремонт покрівлі машинної зали та електроцеху ВНС-1.

Проведено капітальний ремонт покрівлі ВНС-2.

Проведено утеплення стін  приміщення  гіпохлоридного обладнання на ВНС-2, ВНС-3.

Очищено резервуари чистої води на ВНС-2 та ВНС-3 з послідуючим хлоруванням власними силами.

Регулярно згідно графіка проводиться, обслуговування та ремонт обладнання, запірної арматури ВНС -1,ВНС-2, ВНС -3, та КНС водопровідних мереж, водорозбірних колонок, пожежних гідрантів.

3. Науково-технічне забезпечення.

З метою аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення, розроблення заходів підвищення якості питної води і ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» заключено договір з ТОВ «ТЕКОС Лтд» (м. Київ) щодо розроблення схем оптимізації роботи систем  централізованого водопостачання та водовідведення. На даний час схеми оптимізації водопостачання розроблені та проходять незалежне дослідження в Мінрегіонбуд.

4. Розвиток та реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення.

У 2013 році:

- проведено капітальний ремонт насосів на ВНС - 3 — Д 320/60 — 1 шт.

- Замінено глибинні насоси на свердловинах №2 та № 4 Чернятинського водозабору, свердловини № 6, №7 Григоровецького водозабору,  № 13 цукрового заводу, та №11 водозабору Заслуч.

- Прокладено водопровідні мережі по вул. Жовтневій, загальною протяжністю 160 м. (в замін аварійного).

- Проведено ремонт 12-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання.

- Проведено капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора Ø 600 мм. по вул. Миру, вул. ІванаФранка,  вул. Варчука — 450 м.

- прокладено самопливний каналізаційний колектр  діаметром 200 мм. по вул. Бурлуцького — 214м.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою.

У 2013 році з метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовка професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємства, для ефективного виконання пріоритетних напрямків реалізації Програми проведена підготовка і підвищення кваліфікації робітників, які обслуговують водопровідні, каналізаційні мережі, внутрибудинкові мережі холодного водопостачання та каналізації – 3.

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Для реалізації заходів Програми у 2013 рр. планувалося фінансування  в сумі 13704,6 тис.грн., в т.ч.:

- за рахунок коштів державного бюджету — 13052,8 тис.грн.

- капітальний ремонт міських очисних споруд потужністю 10, 0 тис. м3/добу — 6422,0 тис. грн.

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу – 4889,3 тис.грн.

- реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору- 367,8 тис.грн.;

- будівництво нової свердловини на території ВНС - 1 м. Старокостянтинів — 262,7тис.грн. (Водозабір “КЕЧ”);

- будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору  - 631, 0 тис.м3;

- заміна насосних агрегатів на ВНС- 1, ВНС - 2, ВНС - 3 на менш енергоємкі - 200,0 тис.грн.;

- реконструкція обладнання ГКНС — 280 тис. грн.

- За рахунок інших джерел— 654,8 тис.грн.

- удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води  - 5,1 тис.грн.;

- будівництво підземного водозабору продуктивністю 5,0 куб.м./год на території стадіону «Центральний» - 309,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора з вул. Попова до вул.Красовського — 165,0 тис. грн.;

- упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, розроблення середньострокових прогнозів якості підземних вод — 54,6 тис.грн.;

- заміна насосних агрегатів на ВНС- 1, ВНС — 2, ВНС - 3 на менш енергоємкі – 48,0 тис.грн.;

- нормативно-правове забезпечення – 68,9 тис.грн.;

- освіта, підготовка кадрів — 4,0 тис.грн.

Фактично профінансовано та освоєно у 2013 р. 3237,25 тис.грн, в т.ч.

- з міського бюджету 3057,6 тис.грн.:

- капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, вул. Миру, вул. Варчука — 2326,0 тис.грн.

- гідроочищення самопливних каналізаційних колекторів по вул. Миру, Бурлуцького, Попова — 156,2 тис.грн.

- введеня в експлуатацію артсвердловини № 7 Григоровецького водозабору — 34,7 тис.грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію самопливного каналізаційного колектора  діаметром  800 мм із труб ПХВ по вул. Варчука — 54,0 тис.грн.

- виготовлення проектно-кошторисної документації на побудову та реконструкцію артезіанських свердловин, центрального стадіону, свердловини № 1 Чернятинського водозабору, водозабору “КЕЧ” - 141,5 тис.грн.

- будівництво підземного водозабору продуктивністю 5,0 куб.м./год на території стадіону «Центральний» — 260,9 тис.грн.

- придбання насосного агрегату ЦНФ -30 - 67,9 тис.гн.

- ремонт насосного агрегату — 16,4 тис.грн.

- за рахунок коштів підприємства 179,65 тис.грн.:

- освіта, підготовка кадрів — 0,95 тис.грн.

- ремонт водорозбірних колонок та пожежних гідрантів — 1,2 тис.грн.

- герметизація артезіанських свердловин — 0,3 тис.грн.

- заміну глибинних насосів на артсвердловинах №6, №7 Григоровецького водозабору — 28,9 тис.грн.

- прокладення водопровідної мережі із труб ПХВ діаметром 100мм довжиною 160 м по вул. Жовтневій (в замін аварійної) – 61,0 тис.грн.

- прокладено 214 м самопливної каналізаційної мережі по вул. Бурлуцького  Ø 200 мм на суму 52,0 тис.грн.;

- встановлено АСУ на артезіанській свердловині №12 (вул. Байдукова) вартістю 25,0 тис.грн.

- ремонт 12-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання — 10,3 тис.грн.

Проблеми:

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів щодо будівництва та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення:

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м3/добу м.Старокостянтинів Хмельницької області вартістю 25453,1 тис.грн.;

- Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області вартістю 4889,3 тис.грн.;

- Будівництво 3-х нових свердловин вартістю 1261,5 тис.грн.;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора очищених стічних вод міських очисних споруд (І черга) загальна кошторисна вартість 547,968 тис. грн.;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів вартістю 11700,0 тис.грн.;

- Зростання заборгованості населення за послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

- Невідповідність встановлених тарифів на послуги підприємства їх фактичній собівартості;

Першочерговими завданнями реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою у 2014 році залишатиметься:

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- забезпечення приладами обліку води усіх підприємств та населення міста;

- своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги;

Заступник міського голови,

начальник управління економіки                                                              Г. Куць