Додаток 1

до програми

Паспорт

Програми «Питна вода міста Старокостянтинова»  на 2012 -2020 роки.

- Програма затверджена:

- Замовник: Старокостянтинівська міська рада

- Керівник Програми: виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

- Виконавці заходів – Старокостянтинівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»

- Строки виконання: 2012 -2020 роки.

- Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 46307,9 | 294,0 | – | 15390,8 | 11380,0 | 11088,1 | 8039,0 | 116,0 | – | – |
| Міський бюджет | 4130,6 | – | 1626,2 | 619,2 | 685,2 | 600,0 | 600,0 | – | – | – |
| Власні кошти підприємства | 2713,2 | 156,3 | 132,6 | 649,0 | 864,1 | 806,8 | 41,4 | 41,0 | 11,0 | 11,0 |
| Усього | 53151,7 | 450,3 | 1758,8 | 16659,0 | 12929,3 | 12494,9 | 8680,4 | 157,0 | 11,0 | 11,0 |

Додаток 2

до програми

Завдання та заходи

з виконання програми «Питна вода міста Старокостянтинова 2012 -2020 рр.

| Найменува-ння завдння | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | Кількість водозаборі, на яких буде впорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | Одиниць тис.грн. | 8 218,3 | 2 54,6 | 2 54,6 | 3 81,8 | 1 27,3 | - | - | - | - | - | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. Розроблення середньострокових та довгострокових прогнозів якості підземних вод | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |  |
| Разом |  | тис.грн. | 218,3 | 54,6 | 54,6 | 81,8 | 27,3 | - | - | - | - | - | - |  | власні кошти підп-ва |  |
| 2. Нормативно правове забезпечення | Кількість нормативно — правових актів яких необхідно розробити у сфері питного водопостачання та водовідведення | одиниць тис.грн | 1 68,9 | - | 1 68,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |  |
| Разом |  | тис.грн. | 68,9 | - | 68,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | власні кошти підп-ва |  |

продовження додатку 2

| Найменува-ння завдння | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. Науково -технічне забезпечення | Удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води | Тис.грн. | 58,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |
|  | Кількість розроблених, удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, одиниць | Тис.грн. | 9,7 | - | - | 9,7 | - | - | - | - | - | - | Виготовлення експертного висновку про технічний стан самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області | КП ВКГ «Водоканал» | міський бюджет |
|  |  | Тис.грн. | 12,6 | - | - | 12,6 | - | - | - | - | - | - | Незалежне дослідження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | КП ВКГ «Водоканал» | міський бюджет |
| Разом |  |  | 58,3 22,3 | 5,2 - | 5,1 - | 5,0 22,3 | 7,3 - | 7,3 - | 7,4 - | 7,0 - | 7,0 - | 7,0 - |  | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва міський бюджет |

| Найменування завдання | Найменування показника | Одини- ця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів продовження додатку 2 | Джерела фінансува-ння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водо- відведення | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | тис.грн. | 25747,1 | 294,0 | - | 6360,0 | 6400,0 | 6271,1 | 6422,0 | - | - | - | Капітальний ремонт міських очисних споруд потужністю 10,0 тис. м3/добу | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. | 4889,3 | - | - | 4889,3 | - | - | - | - | - | - | Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м.Старокостянтинові Хмельницької області | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. тис.грн. | 350,0 90,0 | - - | - - | - - | - - | 117,0 30,0 | 117,0 30,0 | 116,0 30,0 | - - | - - | Капітальний ремонт систем водопостачання житлових будинків. Обладнання будинків лічильниками обліку питної води. | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва |
|  |  | тис.грн. | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | Введення в дію артсвердловини №7 Григоровецького водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. | 367,8 | - | - | 367,8 | - | - | - | - | - | - | Реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |

продовження додатку 2

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансува-ння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | тис.грн | 309,2 | - | - | 309,2 | - | - | - | - | - | - | Будівництво підземного водозабору продуктив. 5,0 куб.м/год. на території стадіону | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |
|  |  | тис.грн. | 262,7 | - | - | 262,7 | - | - | - | - | - | - | Будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. | 631,0 | - | - | 631,0 | - | - | - | - | - | - | Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. тис.грн. | 480,0 120,0 | - - | - - | 80,0 24,0 | 200,0 48,0 | 200,0 48,0 | - - | - - | - - | - - | Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва |
|  |  | тис.грн. тис.грн. | 480,0 120,0 | - | - | 200,0 60,0 | 280,0 60,0 | - | - | - | - | - | Реконструкція обладнання головної каналізаційної насосної станції | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва |
|  |  | тис.грн. | 165,0 | - | - | 165,0 | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до Красовського | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |

| Найменування завдання | Найменування показника |  | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу продовження додатку 2 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансува-ння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. | 4800,0 1435,0 | - - | - - | - - | 2400,0 717,5 | 2400,0 717,5 | - - | - - | - - | - - | Капітальний ремонт інженерної водопровідної мережі по вул. К.Острозького, Грушевського | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. тис.грн. | 7700,0 - 4059,4 | - - - | - - 1626,2 | 2000,0 - 548,0 | 2100,0 - 685,2 | 2100,0 - 600,0 | 1500,0 - 600,0 | - - - | - - - | - - - | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва міський бюджет |
|  |  |  | тис.грн. | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Розроблення схеми оптимізації роботи систем центр. водопостачання та водовідведення | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |
|  |  |  | тис.грн. | 48,9 | - | - | 48,9 | - | - | - | - | - | - | Встановлення 5 насосних агрегатів ЕЦВ | КП ВКГ «Водоканал» | міський бюджет |
| Разом |  |  | тис.грн | 44040,9 2331,2 4108,3 | 294,0 92,0 - | - - 1626,2 | 15390,8 558,2 596,9 | 11380,0 825,5 685,2 | 11088,1 795,5 600,0 | 8039,0 30,0 600,0 | 116,0 30,0 - | - - - | - - - |  | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. власні кошти підп-ва міський бюджет |
| 5. Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості |  | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | тис.грн | 36,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості | КП ВКГ «Водоканал» | власні кошти підп-ва |
| Разом |  |  |  | 36,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | власні кошти підп-ва |

Додаток 3

до програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання програми «Питна вода м.Старокостянтинова» на 2012 -2020 роки.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | Кількість водозаборів, на яких буде впорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | од. тис.грн. | 8 218,3 | 2 54,6 | 2 54,6 | 3 81,8 | 1 27,3 | - | - | - | - | - |
| Разом |  | тис.грн | 218,3 | 54,6 | 54,6 | 81,8 | 27,3 |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативно-правове забезпечення | Кількість нормативно — правових актів яких необхідно розробити у сфері питного водопостачання та водовідведення | од. тис.грн. | 1 68,9 | - - | 1 68,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Разом |  | тис.грн | 68,9 | - | 68,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Науково -технічне забезпечення | Удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води | тис.грн. | 58,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Виготовлення експертного висновку про технічний стан самопливного каналізаційного колектора по вул. І.Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області | Кількість розроблених, удосконалених та впроваджених науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок | од. тис.грн | 1 9,7 | - - | - - | 1 9,7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

продовження додатку 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Незалежне дослідження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення |  | од. тис.грн | 1 12,6 | - - | - - | 1 12,6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Разом |  | тис.грн | 80,6 | 5,2 | 5,1 | 27,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4. розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань | тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт міських очисних споруд потужністю 10,0 тис. м3/добу | -«»- | тис.грн. | 25747,1 | 294,0 | - | 6360,0 | 6400,0 | 6271,1 | 6422,0 | - | - | - |
| Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м.Старокостянтинові і | -«»- | тис.грн. | 4889,3 | - | - | 4889,3 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт систем водопостачання житлових будинків. Обладнання будинків лічильниками обліку питної води. | -«»- | тис.грн. | 440,0 | - | - | - | - | 147,0 | 147,0 | 146,0 | - | - |
| Введення в дію артсвердловини №7 Григоровецького водозабору | -«»- | тис.грн. | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору | -«»- | тис.грн. | 367,8 | - | - | 367,8 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 продовження додатку 3 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво підземного водозабору на території стадіону м.Старокостянтинів | -«»- | тис.грн. | 309,2 | - | - | 309,2 | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів | -«»- | тис.грн. | 262,7 | - | - | 262,7 | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору | -«»- | тис.грн. | 631,0 | - | - | 631,0 | - | - | - | - | - | - |
| Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода | -«»- | тис.грн. | 600,0 | - | - | 104,0 | 248,0 | 248,0 | - | - | - | - |
| Реконструкція обладнання головної каналізаційної насосної станції | -«»- | тис.грн. | 600,0 | - | - | 260,0 | 340,0 | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до Красовського | -«»- | тис.грн. | 165,0 | - | - | 165,0 | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інженерної водопровідної мережі по вул. Острозького, Грушевського | -«»- | тис.грн. | 6235,0 | - | - | - | 3117,5 | 3117,5 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 продовження додатку 3 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів Хмельницької області | -«»- | тис.грн. | 11759,4 | - | 1626,2 | 2548,0 | 2785,2 | 2700,0 | 2100,0 | - | - | - |
| Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | -«»- | тис.грн. | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення 5 насосних агрегатів ЕЦВ | -«»- | тис.грн. | 48,9 | - | - | 48,9 | - | - | - | - | - |  |
| Разом |  | тис.грн | 52747,4 | 386,0 | 1626,2 | 16545,9 | 12890,7 | 12483,6 | 8669,0 | 146,0 | - | - |
| 5. Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадськості | -«»- | тис.грн. | 36,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Разом |  | тис.грн | 36,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Секретар міської ради                                                                                                                             О. Степанишин