Додаток 3

до рішення 44 сесії міської ради

від 28.11.2014р. № 7

ПРОГРАМА

діяльності та розвитку комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства на 2015-2017 роки

І.  Правові підстави

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство (надалі – підприємство, скорочено КРБШП) засноване на комунальній формі власності, згідно рішення Старокостянтинівської  міської ради № 29 від 11.06.2003 року. Підприємство є юридичною особою, веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в установах банків та казначействі, печатку і штамп зі своїм найменуванням.  Підприємство має право укладати угоди, бути позивачем  і  відповідачем у судах.

ІІ.  Загальна частина

Відповідно до  прийнятих рішень виконавчим комітетом і сесіями міської ради,  КРБШП є балансоуримувачем цілого ряду об*єктів інфраструктури міста. Зокрема, за підприємством закріплено та знаходяться на обслуговуванні 138 вулиць, 140 провулків, 66 проїздів, 306 км загальних доріг,  86,2 км тротуарів, 100 автобусних зупинок, 6 стоянок таксі та 10 стоянок для автомобілів,   19,6 км мережі зливової  мережі, 650 дорожніх знаків, 18 км горизонтальної розмітки, більше 50 пішохідних переходів   Набережна, площа, міський пляж, три в*їздні знаки в місто,  меморіал Слави, одна алея,       4 парки, 12 скверів, 15 пам*ятників, гідропарк, 2,682 тис. м2 живої огорожі,  59,78 тис.м2 зеленої зони – газонів, 4,856                                                                                                                                                                                                  тис.м2 клумб і квітників, 1,3 тис. шт дерев, 52,5 тис.м2 санітарної очистки центральних доріг і тротуарів.

В осінньо-зимовий період щоденного догляду потребують всі дороги і тротуари.

ІІІ.  Мета програми

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на підставі статті 15.2. балансоутримувач забезпечує в межах виділення коштів належне утримання та своєчасний ремонт об*єктів благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші  підприємства, установи, організації.

ІУ.  Основні завдання Програми:

В основу реалізації Програми покладено принцип об*єднання зусиль органу місцевого самоврядування, КРБШП та субпідрядних будівельних організацій для вирішення проблемних питань, щодо покращення об*єктів благоустрою, які знаходяться на балансі підприємства.

Досягнення зазначеної мети буде здійснюватися по таких напрямках:

4.1 Забезпечення здійснення заходів  щодо покращення стану доріг, тротуарів, стоянок для таксі та автомобілів, автобусних зупинок, під*їздів до житлових будинків, автобусних павільйонів.

Майже 85 % або 158 км доріг в місті мають тверде покриття, в тому числі 63 км удосконалене асфальтне, 95 км – щебеневе, решта 28 км мають грунтове.

Як показують обстеження, проведені спеціалістами підприємства, внаслідок тривалої експлуатації, збільшення чисельної кількості автотранспорту та інтенсивності його руху, відсутність належного водовідведення значна частина доріг, тротуарів, під*їздів до житлових будинків, стоянок для таксі та автомобілів , автобусних зупинок вражена вибоїнами, тріщинами, нерівностями та напливами.

В першу чергу , потребують   та капітального ремонту дороги по провулку Варчука, вулицях Вокзальна, Рудяка, Слободянскій, Корольова, Заслуцькій, Тельмана,  Черняховського,  Чехова.

Висипання твердими матеріалами потребують дороги в нових масивах Польовий, Південній, Лісовий, по вул. Житомирській. Це найбільш віддалені від центра міста мікрорайони. Жителі цих масивів змушені на робочі місця, діти до школи та в дошкільні навчальні заклади добиратися по грунтових дорогах. Тут настає гостра необхідність відкривати нові автобусні маршрути по бульвару К.Острозького, вул. Короленка, провул. Польовий 19, 3 та вул. Лісовій. Планується відкрити нові автобусні маршрути по вулицях Зарічна, Лесі Українки та Садова.

Дороги по вул. Коцюбинського, Кармелюка, Барки, В.Котика, Вокзальна, Гагаріна, Гонти, Полюя, Тичини, Челюскіна, Дружби, Сірка, Наливайка, Коліщенська, Шевченка, Матросова, Горбатого, Коротченка, Технічна, Механізаторів, Крупської, Степанова, 30 років Перемоги, Мічуріна, Будьонного, Чернишевського, провулки Дружби,  Яворницького, О.Кошового, Січневий, Бурлуцького, Мирний, Козацький і ряд інших, які мають щебеневу основу , потребують капітального ремонту.

Щорічно потребують  проведення поточного ремонту дороги по вул.

К. Острозького, Миру, Сковороди, Борлуцького, Пушкіна, Есенська, Попова, Кривоноса, Залізнична, Заїкіна, Юридіка, Кондратюка, Матросова,  Толстого, Гончара, І. Федорова, Закузьминська, Стельмаха, Садова, Косинського, І.Богуна, Заїкіна, Зарічна, Лесі Українки. Саме по цих дорогах проходять міські автобусні маршрути.

В непривабливому стані знаходиться частина стоянок для таксі та автотранспорту. Зокрема, капітального ремонту потребують: стоянки таксі біля торгового центру «Анастасія» та «Юлія» , на вході в центральний ринок, стоянки для паркування автомобілів по вул. Грушевського біля центрального ринку, по вул. Попова біля нового райвідділу міліції, по вул. Красовського, що біля податкової адміністрації і ряд інших.

Нижче в таблиці 4.1. наведено орієнтовні об*єми робіт,  які плануються  виконати на протязі 2015-2017 роках та необхідне фінансування на їх проведення.

Таблиця4. 1.

Орієнтовні об*єми робіт та їх вартість,

які планується виконати КРБШП по ремонту доріг,

тротуарів, під*їздів, стоянок в 2015-2017 р.р.

| № п\п | Роки | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Орієнтовна вартість, грн. | Загальна сума,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.   Капітальний ремонт доріг, тротуарів, під*їздів

| 1. | 2015 | М2 | 16000,0 | 240,0 | 3840000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2016 | М2 | 16500,0 | 250,0 | 4125000,0 |
| 3. | 2017 | М2 | 16600,0 | 260,0 | 4316000,0 |

2. Поточний ремонт доріг, тротуарів, під*їздів

| 1. | 2015 | М2 | 12000,0 | 205,0 | 2460000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2016 | М2 | 13000,0 | 215,0 | 2795000,0 |
| 3. | 2017 | М2 | 13000,0 | 225,0 | 2925000,0 |

3. Капітальний ремонт стоянок таксі

| 1. | 2015 | М2 | 250,0 | 173,0 | 43250,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2016 | М2 | 150,0 | 186,0 | 27900,0 |
| 3. | 2017 | М2 | 200,0 | 200,0 | 40000,0 |

4. Капітальний ремонт автомобільних стоянок

| 1. | 2015 | М2 | 800,0 | 240,5 | 192000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2016 | М2 | 900,0 | 250,4 | 225000,0 |
| 3. | 2017 | М2 | 1000,0 | 253,0 | 253000,0 |

4.2. Забезпечення здійснення заходів по безпеці руху автотранспорту і пішоходів та покращення обслуговування пасажирів на автобусних зупинках.

Повсякденної уваги потребує організація дорожнього руху на вулицях міста, яка здійснюється за допомогою дорожніх знаків та горизонтальної розмітки. Постійно зростають технічні вимоги до дорожніх знаків. На вимогу працівників ДАІ вони повинні  мати однаковий тип  і розмір, привабливий зовнішній вигляд, світлоповертаючу поверхню.

Проведені обстеження засвідчили, що лише в місцях концентрації транспортних засобів, особливо там, де проходять автобусні маршрути негайно потрібно провести заміну більше 127 і додатково встановити 127 дорожніх знаків,   збільшити    нанесення   горизонтальної розмітки до 18 км, збільшити в 1,5 разів кількість нанесення пішохідних переходів.

З метою покращення безпеки руху автотранспорту, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на вулицях міста  та на вимогу ДАІ  встановити навпроти навчальних закладів по вул. Пушкіна (школи № 5, ДНЗ №2, міжшкільного комбінату), вул. К.Острозького (школи № 8), вул. Прокоп*юка (школи № 7 та професійного ліцею), вул. Есенська та Головбуд (ліцею № 9), 12 засобів примусового зменшення швидкості.

Для перевезення пасажирів по вулицях міста задіяно11 маршрутів, для посадки  і висадки пасажирів створено біля 100 автобусних зупинок. На половині автобусних зупинок  влаштовані заїзні  кармани та встановлені павільйони.

На ново відкритих автобусних маршрутах по вулицях Бурлуцького, Покришкіна, Миру (Жовтненве містечко), Есенська, Попова, 26 Бакинських Комісарів, Воровського, Матросова, Толстого, Урицького  планується влаштувати  10  заїзних карманів та встановити  10 павільйонів.

Розрахунки вартості виконання робіт, що пов*язані з організацією безпеки руху наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4. 2.

Орієнтовні об*єми робіт по безпеці руху та вартість їх виконання

в 2015-2017 роках .

| п\п | Роки |  | Одиниця виміру | Кількість одиниць |  | Орієнтовна вартість, грн. | Загальна сума,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| а/ придбання та встановлення нових трубостійок та дорожніх знаків |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 |  | Штук | 39 |  | 400 | 15600 |
| 2. | 2016 |  | Штук | 42 |  | 410 | 17200 |
| 3. | 2017 |  | Штук | 46 |  | 482 | 22172 |
| б/ наведення горизонтальної розмітки та пішохідних переходів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2015 |  | км/м2 | 18/1200 | 3000/30 |  | 54000,0/36000,0 |
| 2. | 2016 |  | км/м2 | 18/1200 | 3100/35 |  | 55800,0/42000,0 |
| 3. | 2017 |  | км/м2 | 18/1200 | 3200/35 |  | 57600,0/42000,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| в) влаштування нових елементів примусового зменшення швидкості по вулицях міста в 2015-2017 роках |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2015 | м2 | 16 | 110 |  | 1760 |
| 2. |  | 2016 | м2 | 15 | 120 |  | 1800 |
| 3. |  | 2017 | м2 | 15 | 130 |  | 1950 |
| д/ будівництво заїзних карманів на нових автобусних маршрутах та павільйонів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 2015 | штук | 3 | 15000 |  | 45000,0 |
| 2. |  | 2016 | штук | 4 | 16000 |  | 64000,0 |
| 3. |  | 2017 | штук | 3 | 17000 |  | 51000,0 |

4.3. Виконання заходів по ремонту та розширенню

мостів та шляхопроводів

Через місто протікають три річки Случ, Ікопоть та Шахівка. Крім того до них впадають  3 струмки. Для перетину річок побудовано чотири, а, для перетину струмків – три мости.  Мікрорайон військового радгоспу з центром міста зв*язаний шляхопроводом, який проходить через залізну дорогу.

Останнім часом в місті різко зросла інтенсивність руху автомобілів, особливо по дорогах державного значення Житомир – Чернівці  Н-03 та  Городище – Рівне – Хмельницький Р-05. Вузька проїзна частина мостів через річки Случ та Ікопоть створює чисельні затори. На мосту через річку Случ по вул. Чкалова змінила свої параметри  шоста опора, знищено льодоріз, потребують заміни заставки та укріплення прибережної зони. Необхідно провести цілий ряд будівельних робіт по ремонту місточків через струмочки. Слід провести  ремонт шляхопроводу по вул. Заїкіна.

Що необхідно зробити? Клопотати перед обласним управлінням автомобільних доріг про включення в план робіт розширення мостів через річку Случ та Ікопоть, по яких проходять автомобільні дороги державного значення та виконати цілий ряд заходів, в першу чергу по ремонту моста по вул. Чкалова та шляхопроводу по вул. Заїкіна.

В таблиці 4.3. наведено орієнтовні об*єми робіт та потреба в коштах для ремонту мостів та шляхопроводів в місті.

Таблиця 4. 3.

Орієнтовні об*єми робіт та потреба в коштах для ремонту мостів та шляхопроводів в місті на 2015 – 2017 р.р.

| № п\п | Роки | Кількість одиниць | Загальна сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 3 | 250000,0 |
| 2. | 2016 | 2 | 75000,0 |
| 3. | 2017 | 1 | 30000,0 |

4.4. Здійснення заходів по водовідведенню

Не аби яку роль в житті міста відіграє водовідведення стічних дощових та талих вод. Для цього по вулицях міста створена і діє зливова мережа як відкритого так і заритого типу загальною довжиною майже 19,7 км. Закрита мережа виготовлена в основному із асбоцементних труб, має загальну довжину 2256 м, 53 оглядові колодязі та 53 прийомні решітки. Відкрита мережа складається: 1500 м лотків, 2350 м – канави та 13470 м асфальтного покриття.

Чимала її частина потребує ремонту та очищення  від мулу у весняний та осінній періоди.

Нижче в табл. 4.4. наведені об*єми робіт та необхідні кошти на утримання водовідведення.

Таблиця 4.4.

Об*єми робіт та необхідні кошти на

утримання водовідведення в місті  на 2015-2017 р.р.

| № п\п | Роки | Вартість проведення робіт, грн |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 45000,0 |
| 2. | 2016 | 51000,0 |
| 3. | 2017 | 69000,0 |

4.5.  Виконання заходів по санітарній очистці і озелененню вулиць міста, утримання пам*ятників, місць відпочинку, доріг в осінньо-зимовий період, парковщиків та диспетчерів.

4.5.1. Санітарна очистка

Санітарна очистка в основному проводиться по центральних вулицях міста, в місцях відпочинку, біля пам*ятників, на автобусних зупинках та стоянках таксі і автотранспорту. Для її проведення задіяно 15 двірників, 2 робочі-вантажники  та транспортні засоби для відвезення  твердого побутового сміття. Двірниками обслуговується площа в 52,5 тис. м2,   щороку на полігон вивозиться 1450 м3 сміття.

В таблиці 4.5.1. наведені розрахунки в потребі коштів на утримання санітарної очистки.

Таблиця 4.5.1.

Потреба в коштах на утримання санітарної очистки

в 2015 – 2017 роках

| № п/п | Роки | Потреба в коштах, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 1909000 |
| 2. | 2016 | 2075000 |
| 3. | 2017 | 2241000 |

4.5.2. Озеленення

У сфері благоустрою міста не остання роль відводиться озелененню. Для цього створено чимало газонів, квітників, висаджено дерев. Всі вони потребують постійного догляду, а саме – підживлення, видалення бур*янів, 8-10 разове підстригання газонів газонокосілками, висадження десятка тисяч квітів, п*яти-шести разове проплювання їх від бур*янів, регулярний полив. Дерева потребують формування крон, видалення сухих гілок. Жива огорожа 2-3 рази на рік підстригається. Виникає потреба в придбанні насіння газонної трави і квітів, розсади квітів та посадкового  матеріалу.

В таблиці 4.5.2 наведена потреба в коштах на проведення озеленення вулиць міста.

Таблиця 4.5.2.

Потреба в коштах на проведення озеленення

вулиць міста в 2015 – 2017 роках

| № п/п | Роки | Потреба в коштах, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 568200 |
| 2. | 2016 | 647760 |
| 3. | 2017 | 738480 |

4.5.3 Утримання пам*ятників та місць відпочинку

На утриманні підприємства було 15 пм*ятникі, парки, сквери, Гідропарк, Набережна,  пляж,  Алея Хохтіф. Загальна площа обслуговування  15 пам*ятників, 3 пам*ятних знаки,  12 скверів та 4 парки  314025,м2.

В зв*зку із реконструкцією газонів по вул. Острозького їх загальна площа в місті тепер становить  майже 60 тис.м2. Отже, значно зросли обсяги виконання робіт по їх догляду та утриманню.

Нижче в таблиці  4.5.3. наведено орієнтовна потреба в коштах на утримання Набережної «Героїв визволителів», пам*ятників.

Таблиця 4.5.3.

Орієнтовна потреба коштів на утримання

пам*ятників та місць відпочинку

| № п/п | Роки | Потреба в коштах, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Набережна |  |  |
| 1. | 2015 | 62100,0 |
| 2. | 2016 | 67500,0 |
| 3. | 2017 | 72900,0 |
| 2. Пам*ятники |  |  |
| 1. | 2015 | 147200,0 |
| 2. | 2016 | 160000,0 |
| 3. | 2017 | 172800,0 |
| 3. Гідропарк |  |  |
| 1. | 2015 | 8000,0 |
| 2. | 2016 | 10000,0 |
| 3. | 2017 | 10800,0 |

4.5.4. Утримання пляжу

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради № 200 від 14 квітня 2011 р. КРБШП визначено відповідальним за утримання в належному стані місця масового відпочинку на період купального сезону (пляжу). Цим же  рішенням визначено нову територію пляжу з прилеглим водним простором по вул. Замковій.   Щорічно на пляжі планується проведення заміни піску, ремонт та фарбування грибків та місць для перевдягання, раз на два роки проводити очистку водної території від намулу, перевірку обстеження дна водної території відповідними спецрозділами, щоденне прибирання та регулярну викачку фекалій  із туалетів  та ряд інших заходів.

В табл. 4.5.4.наводяться потреби в коштах на утримання пляжу в 2015-2017  роках.

Таблиця 4.5.4.

Орієнтовна потреба в коштах на утримання пляжу

| № п/п | Роки | Потреба в коштах, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 46000,0 |
| 2. | 2016 | 50000,0 |
| 3. | 2017 | 54000,0 |

4.5.5. Утримання алеї Хохтіф

На утриманні підприємства знаходиться алея Хохтіф. Загальна площа алеї складає  5183 м2,  в тому числі асфальтована  доріжка площею 810  м2, газони 4373 м2,  дерева - 53  штук, кущів -  11 штук , лавок для відпочинку – 6 шт. Щороку підприємством проводиться догляд за  газонами та деревами, ремонтуються та фарбуються лавочки, щоденно прибирається територія від твердих побутових матеріалів.

4.5.6. Утримання мережі доріг та тротуарів в місті

в осінньо-зимовий період 2015-2017 років.

Відповідальним періодом в роботі КРБШП є утримання мережі доріг і тротуарів в місті в період осінньо-зимового періоду. В третій декаді жовтня, на протязі листопада бувають різкі зміни температур,  часті дощі та ожеледь, а протягом грудня-січня- лютого відбувається випадання снігу. Все це створює небезпечні умови руху транспорту по дорогах міста та пересування пішоходів по тротуарах. Вчасне посипання доріг і тротуарів протиожеледною сумішшю  та очищення їх  від снігу запорука безаварійного та безпечного руху автотранспорту та пішоходів.

Для виконання цих робіт необхідно підготувати техніку , придбати 250 т відсіву та 25 т солі для приготування посипкового протиожеледного матеріалу, мати в резерві 0,5 тонн паливо-мастильних матеріалів, організувати    круглодобову роботу машин і механізмів, чергування  шляхових працівників, механізаторів і спеціалістів.

В табл. 4.5.6. наведені орієнтовні розрахунки  потреби коштів на виконання цих робіт.

Таблиця 4.5.5.

Орієнтовна потреба в коштах на утримання мережі доріг

і тротуарів в місті в осінньо-зимовй період 2015-2017 роках

| № п/п | Роки | Потреба в коштах, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 984960,0 |
| 2. | 2016 | 1122840,0 |
| 3. | 2017 | 1280040,0 |

4.5.7.  Утримання   диспетчерів

Для контролю за дотриманням графіків руху пасажирського транспорту на утриманні підприємства знаходяться 2 диспетчери та міський диспетчерський пункт. Міський диспетчерський пункт потребує поточного ремонту покрівлі, дверей, електричного опалення,  заміни електроламп, використання телефонного зв*язку.

Нижче в табл. 4.5.7. наведено розрахунки по їх утриманню.

Таблиця 4.5.6.

Орієнтовна потреба в коштах на утримання

диспетчерів в 2015-2017 роках

| № п\п | роки | Потреба коштів, грн |
| --- | --- | --- |
| І. Парковщики |  |  |
| 1. | 2015 | 126500,0 |
| 2. | 2016 | 137500,0 |
| 3. | 2017 | 148500,0 |

4.5.8. Покращення матеріально-технічної бази підприємства

Заплановий обсяг робіт в основному виконується машинами і механізмами,які з кожним роком зношуються, ламаються і потребують ремонту та заміни.

Слід відмітити, що на підприємстві експлуатується техніка, якій по 25-30, а то і більше років. Вкрай необхідно замінити авторезину на екскаваторі ЕО-3322 Д, автогрейдері Д3-143, трактор – шасі Т-16,  трактор ЮМЗ – 6, тракторний причеп 2 ПТС -4, розкидач РМГ-4, автомобілях ММЗ і МАЗ. Всього необхідно замінити 30 шин на загальну суму  190 тис.грн.

Для підстригання газонів на підприємстві є три газонокосілки, шість мотокіс, які потребують ремонту та заміни.

Значний об*єм будівельних робіт виконуються вручну, через відсутність відповідних механізмів для навантаження. Вкрай потрібний  пересувний зварювальний  агрегат, зарядний пристрій для аккумуляторів, свердлільний станок, компресор, циркулярка, віброкаток.

Нижче  в табл. 4.5.8. наведена пореба в техніці та кошти на їх придбання.

Придбання техніки

| № |  | Назва об”єкта |  | Од.вим. | Кіль-ть один.шт. | Сума грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нівелір з рейкою |  | шт. | 1 | 1500,0 |
|  |  | Мотокоса |  | шт. | 5 | 25000,0 |
|  |  | Газонокосілка |  | шт. | 2 | 16000,0 |
|  |  | Бензопила |  | шт. | 1 | 6000,0 |
|  |  | Зварювальний агрегат САК |  | шт. | 1 | 15000,0 |
|  |  | Зарядний пристрій аккумуляторів |  | шт. | 1 | 1000,0 |
|  |  | Заточний станок |  | шт. | 1 | 1600,0 |
|  |  | Свердлільний станок |  | шт. | 1 | 1800,0 |
|  |  | Вібротрамбовка |  | шт. | 1 | 6000,0 |
|  |  | Циркулярка |  | шт. | 1 | 5000 |
|  |  | Універсальну машину МДК-1 (обладнання для поливу, підмітання, посипання, очищення від снігу) на базі шасі ЗІЛ 432921 |  | шт. | 1 | 500000 |
|  |  | Каток самохідний-вібраційний ДУ-97 масою 7,6т. |  | шт. | 1 | 545000 |
|  |  | Косілка роторна до трактора МТЗ, ширина захвату 1,65м. |  | шт. | 1 | 26800 |
|  |  | Причіп одноосний (знак сигналізатор небезпеки) |  | шт. | 1 | 48400 |
|  |  | Причіп тракторний двохосний (4-6т.) |  | шт. | 1 | 30000 |
|  |  | Автомобіль “Газель” для перевезення працівників шляхової бригади, двірників, озеленювачів та інструменту по вулицях міста |  | шт. | 1 | 50000 |
|  |  | Автомобіль “Таврія-Пікап” |  | шт. | 1 | 35000 |
|  |  | Шини |  | шт. | 30 | 190000,0 |
|  |  | Всього: |  |  |  | 1504100,0 |
| Потреба в коштах для придбання машин і механізмів |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роки |  | Потреба в коштах, грн. |  |  |  |
| 1. | 2015 |  | 496000,0 |  |  |  |
| 2. | 2016 |  | 500000,0 |  |  |  |
| 3. | 2017 |  | 508100,0 |  |  |  |

4.5.9. Утримання в*їздних знаків у місто

При в*їзді із обласного центра Хмельницький, Шепетівка та м. Житомир встановлено три в*їздних знаки із стелами та надписом «Старокостянтинів», які виготовлені із бетону та металу. Всі вони потребують заміни, особливо в*їздні знаки із Хмельницького та Житомира. Букви, які виготовлені із жесті в процесі тривалої експлуатації прогнили і поржавіли. Стели два рази на рік біляться  і фарбуються, біля них підкошується трава, висаджуються та доглядаються  квіти.

Нижче в табл. 4.5.9. наведено потребу в коштах на утримання в*їздних знаків у місто.

Таблиця 4.5.7.

Потреба в коштах на утримання в*їздних знаків

| № п\п | роки | Потреба в коштах, грн |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 17100,0 |
| 2. | 2016 | 18600,0 |
| 3. | 2017 | 19900,0 |

У. Механізм реалізації програми

Покращення  технічного стану  підприємства дасть змогу вчасно виконати всі заплановані заходи по виконанню даної Програми. На підставі заключених договорів із суб*єктами комунальної власності будуть виконуватися об*єми запланованих робіт. Для вчасного їх виконання шляхом укладання  відповідних угод будуть залучатися субпідрядні організації, у яких є відповідні ліцензії. Виділені кошти  будуть використовуватись згідно уточненого плану їх використання.

УІ. Етапи реалізації  Програми

Виконання даної Програми розраховано на три роки, починаючи з 2015 р. і закінчуючи 2017 р. У відповідності до виділених коштів на кожний рік буде розроблятися більш конкретна програма, в якій будуть задіяні заходи та  вимоги відповідного періоду.

УІІ. Очікувані результати від реалізації

Програми по етапах

В результаті виконання Програми очікується до 2017 року отримати наступне:

- до 20-25 % вулиць з грунтовим покриттям висипати жорствою або щебенем, за рахунок цього протяжність вулиць з твердим покриттям збільшиться на 15 %, а з асфальтним на 5-10 %;

- на 5-10 % збільшити  обсяги влаштування тротуарів та під*їздів; вчасно провести якісне утримання дорожньої мережі в осінньо-зимовий період;

- завдяки покращенню стану доріг, тротуарів, значно покращити їх стан у віддалених масивах буде можливість відкрити нові автобусні маршрути, знизиться травматизм та зменшиться кількість дорожньо-транспортних пригод;

- поліпшення стану пам*ятників, місць відпочинку, вконання заходів по санітарній очистці та озелененню дасть змогу покращити їх санітарний та естетичний вигляд.

УІІІ. Обсяги та джерела фінансування по етапах

Розрахунки потреби в коштах проведені в цінах на будівельні та паливно-мастильні матеріали станом на 01 вересня 2014 року.

Джерелом фінансування Програми будуть кошти виділені з місцевого та обласного бюджетів, а також зацікавлених суб*єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій та окремих громадян згідно укладених у встановленому порядку угод.

У разі не проведення фінансування передбачених заходів у плановому році, відповідно фінансування даних заходів планується на наступний за плановим бюджетний рік.

Нижче в таблиці  наводиться орієнтовна потреба в коштах, які необхідно буде використати для виконання Програми діяльності та розвитку КРБШ  на 2015-2017 роки.

Всього потреба в коштах

| № п\п | роки | Потреба в коштах, грн |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2015 | 11347670 |
| 2. | 2016 | 12268900 |
| 3. | 2017 | 13054242 |

Результативні показники виконання програми

ДІЯЛЬНОСТІ  ТА   РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО  РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО  ШЛЯХОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2015-2017  РОКИ

| Мета програми: | Підвищення благоустрою міста, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. |
| --- | --- |
| Завдання № 1 | Забезпечення якісного проведення санітарної очистки та впорядкування об»єктів соцкультпобуту, в тому числі утримання диспетчерської служби. |

НАПРЯМОК №1              Забезпечення якісного проведення  санітарної очистки міста

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа, яка потребує санітарної очистки | тис.м2 | 13230 |
| Показник продукту |  |  |
| Загальна площа, на якій планується проведення санітарної очистки | тис.м2 | 13230 |
| Показник ефективності |  |  |
| Вартість проведення 100 м2 санітарної очистки | грн. | 15,68 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення санітарного стану міста | % | 90 |

НАПРЯМОК №2                Утримання  в  належному    стані   «Набережної»

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа «Набережної» | тис.м2 | 19,87 |
| Показник продукту |  |  |
| Загальна площа Набережної, яка потребує утримання | тис.м2 | 19.87 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середні витрати утримання Набережної 100 м2 | грн. | 339.71 |
| Показник |  |  |
| Покращення умов відпочинку для населення міста | % | 90 |

НАПРЯМОК №3                Утримання  в  належному   стані    пам*ятників

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна кількість пам*тників | Од. | 15 |
| Показник продукту |  |  |
| Загальна кількість пам*тників, яка потребує утримання | Од. | 15 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середні витрати утримання одного пам*ятника | грн. | 10666,67 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення естетичного виду пам*ятників | % | 90 |

НАПРЯМОК №4               Утримання  в  належному  стані     гідропарку

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа гідропарку | тис.м2 | 15 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа гідропарку , яка потребує утримання | тис.м2 | 15 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середні витрати на догляд 100 м2 території гідропарку | грн. | 64,00 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення умов відпочинку для населення | % | 90 |

НАПРЯМОК №5              Утримання   диспетчерської  служби

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Кількість диспетчерів | Од. | 2 |
| Показник продукту |  |  |
| Загальна кількість диспетчерів, що планується утримувати | Од. | 2 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середні витрати на утримання одного диспетчера | грн. | 68750,00 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення обліку руху міських автобусних рейсів перевізниками міста | % | 100 |

НАПРЯМОК №6              Утримання  в  належному  стані    міського пляжу

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа пляжу | тис.м2 | 9,84 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа пляжу, яка потребує утримання | тис.м2 | 9,84 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість утримання 100 м2 пляжу | грн. | 508,13 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення умов відпочинку для населення | % | 90 |

| Завдання № 2 | Проводити роботи по забезпеченню технічно-експлуатаційних характеристик автодоріг, тротуарів і озеленення міста. |
| --- | --- |

НАПРЯМОК №1.              Проведення робіт по поточному  ремонту доріг

| Результативні показники: | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, всього: | тис.м2 | 1678,0 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | тис.м2 | 13,0 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | 2798.38 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення вулично-дорожньої мережі відповідно до минулого року | % | 10 |

НАПРЯМОК №2. Утримання доріг  міста в  належному  стані,  установлення       дорожніх знаків, утримання водовідведення

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | 1678,0 |
| Загальна кількість дорожніх знаків , які утримуються | шт. | 650 |
| Площа пішохідних переходів | м2 | 1267 |
| Загальна кількість горизонтальної розмітки | км | 18 |
| Кількість елементів примусового зменшення швидкості по вулицях міста, які необхідно влаштувати | м2 | 46 |
| Кількість заїзних карманів на автобусних маршрутах,які необхідно збудувати | шт. | 10 |
| Загальна довжина зливової мережі | км | 19,7 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати | тис.м2 | 1678,0 |
| Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | шт. | 127 |
| Площа пішохідних переходів, які планується утримувати | м2 | 1267 |
| Кількість горизонтальної розмітки, яку планується утримувати | км | 18 |
| Кількість елементів примусового зменшення швидкості, які планується влаштувати | м2 | 46 |
| Кількість заїзних карманів , які планується будувати | шт. | 10 |
| Кількість зливової мережі, яку планується утримувати | км | 19,7 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середні витрати на утримання 1 м2 вулично-дорожньої мережі | грн. | 0,68 |
| Середня вартість встановлення одного дорожнього знака | грн.. | 432,85 |
| Середня вартість утримання 1м2 пішохідного переходу | грн.. | 31,58 |
| Середня вартість 1км горизонтальної розмітки | грн.. | 3100,00 |
| Середня вартість влаштування 1м2 елементів примусового зменшення швидкості | грн.. | 119,78 |
| Середня вартість будівництва одного заїзного кармана на автобусному маршруті | грн.. | 16000,00 |
| Середня вартість утримання 1 км зливової мережі | грн.. | 2791,88 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану вулично-дорожньої мережі | % | 80 |

НАПРЯМОК №3.           Утримання зеленої зони міста  в належному стані

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа зеленої зони | м2 | 67318 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа зеленої зони , яку планується утримувати | м2 | 19594 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість впорядкування 1 м2 зеленої зони | грн. | 29,03 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану зеленої зони | % | 90 |

НАПРЯМОК №4.            Утримання мостів і шляхопроводів  в   належному  стані

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Кількість мостів і шляхопроводів | Од. | 2 |
| Показник продукту |  |  |
| Кількість мостів і шляхопроводів, які планується утримувати і ремонтувати | Од. | 2 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість на утримання одного моста (шляхопровода) | грн. | 59166,67 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану моста (шляхопровода) | % | 85 |

| Завдання № 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту об»єктів транспортної інфраструктури, виготовлення ПКД та її експертизи. |
| --- | --- |

НАПРЯМОК №1.                Капітальний ремонт доріг,  тротуарів, під»їздних доріг

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, всього: | тис.м2 | 1678,0 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт | тис.м2 | 16,366 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | 250,12 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану вулично-дорожньої мережі | % | 90 |

НАПРЯМОК №2.                     Капітальний ремонт  стоянок таксі

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа стоянок таксі | м2 | 1075 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа стоянок таксі, на якій необхідно виконати капітальний ремонт | м2 | 200 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту стоянок таксі | грн. | 125,25 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану стоянок таксі | % | 95 |

НАПРЯМОК №3. Капітальний ремонт   автомобільних    стоянок

| Результативні показники | од.вим. | Середній показник |
| --- | --- | --- |
| Показники затрат |  |  |
| Загальна площа автомобільних стоянок | м2 | 1300 |
| Показник продукту |  |  |
| Площа стоянок таксі, на якій необхідно виконати капітальний ремонт | м2 | 900 |
| Показник ефективності |  |  |
| Середня вартість 1 м2 капітального ремонту стоянок таксі | грн. | 248,15 |
| Показник якості |  |  |
| Покращення стану автомобільних стоянок | % | 95 |

| Завдання № 4 | Оновлення матеріально-технічної бази КРБШП. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники |  | од.вим. | Середній показник |
| Показники затрат |  |  |  |
| Закупка нівеліра з рейкою |  | шт | 1 |
| Закупка мотокосів |  | шт | 5 |
| Закупка газонокосілок |  | шт | 2 |
| Закупка бензопили |  | шт | 1 |
| Закупка зварювального апарату САК |  | шт | 1 |
| Закупка зарядного пристрою акумуляторів |  | шт | 1 |
| Закупка заточного станка |  | шт | 1 |
| Закупка свердлільного станка |  | шт | 1 |
| Закупка вірботрамбовки |  | шт | 1 |
| Закупка циркулярки |  | шт | 1 |
| Закупка універсальної МКД-1 (обладнання для поливу, підмітання, посипання, очищення від снігу) на базі шасі ЗІЛ 432921 |  | шт | 1 |
| Закупка катка самохідного-вібраційного ДУ-97, масою 7.6 т |  | шт | 1 |
| Закупка косілки роторної до трактора МТЗ, шир.захвату 1.65 м |  | шт | 1 |
| Закупка причепу одноосного (знак сигналізатор небезпеки) |  | шт | 1 |
| Закупка причіпа двохосного 4-6 т |  | шт | 1 |
| Закупка автомобіля «Газель» для перевезення працівників шляхової бригади, двірників, озеленювачів та інструменту по вулицях міста |  | шт | 1 |
| Закупка автомобіля «Таврія –Пікап» |  | шт | 1 |
| Закупка шин |  | шт | 30 |
| Показник ефективності |  |  |  |
| Середня вартість нівеліра з рейкою |  | грн. | 1500,00 |
| Середня вартість мотокоси |  | грн. | 5000,00 |
| Середня вартість газонокосілки |  | грн. | 8000,00 |
| Середня вартість бензопили |  | грн. | 6000,00 |
| Середня вартість зварювального апарату САК |  | грн. | 15000,00 |
| Середня вартість зарядного пристрою акумуляторів |  | грн. | 1000,00 |
| Середня вартість заточного станка |  | грн. | 1600,00 |
| Середня вартість свердлільного станка |  | грн. | 1800,00 |
| Середня вартість вірботрамбовки |  | грн. | 6000,00 |
| Середня вартість циркулярки |  | грн. | 5000,00 |
| Середня вартість універсальної МКД-1 (обладнання для поливу, підмітання, посипання, очищення від снігу) на базі шасі ЗІЛ 432921 |  | грн. | 500000 |
| Середня вартість катка самохідного-вібраційного ДУ-97, масою 7.6 т |  | грн. | 545000 |
| Середня вартість косілки роторної до трактора МТЗ, шир.захвату 1.65 м |  | грн. | 26800 |
| Середня вартість причепу одноосного (знак сигналізатор небезпеки) |  | грн. | 48400 |
| Середня вартість причіпа двохосного 4-6 т |  | грн. | 30000,00 |
| Середня вартість автомобіля «Газель» для перевезення працівників шляхової бригади, двірників, озеленювачів та інструменту по вулицях міста |  | грн. | 50000,00 |
| Середня вартість автомобіля «Таврія –Пікап» |  | грн. | 35000,00 |
| Середня вартість шини |  | гн. | 6333,33 |

| Показник якості |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поліпшення якості надання послуг з зниженням витрат | % | 70 |

Секретар міської ради                                                           О. Степанишин