Дирекції Всеукраїнського конкурсу

# проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування

### Заява

## Просимо прийняти Проект «Реконструкція освітлення вулиць і кварталів «Жовтневого містечка» від ТП №2» до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

- Проект обсягом 11 стор., локальний кошторис на 9 стор.

- Електронний варіант проекту (диск).

- Рішення ____ сесії Старокостянтинівської міської ради від 8 лютого 2013 року №____ «Про затвердження Проектів до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» на _____ стор.

| Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект | #### Керівник проекту |
| --- | --- |
| в особі міського голови м.Старокостянтинова Мельничука Миколи Степановича Адреса: 31100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Острозького, 41__________________________________ Контактний тел./факс: (03854) 3-12-36 / 3-23-55, E-mail: stkrada@gmail.com (підпис) “8” лютого 2013 р. М.П. | в особі начальника Малого комунального підприємства «Міськсвітло» Кухара Володимира Володимировича Адреса: 31100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Красовського, 1/2__________________________________ Контактний тел./факс: (03854) 3-25-25 E-mail: немає (підпис) “8” лютого 2013 р. |

2.  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Категорія конкурсного відбору                               Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                        Заповнюється Дирекцією

3.    ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

- [вказати номери сторінок усіх складових проекту]

| #### 1. | ЗАЯВА |  |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ | ст. 1 |
| 3. | ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. 2 |
| 4. | ###### ПРОЕКТ | ст. 3 |
| 4.1. | ###### Анотації проекту | ст. 3 |
| 4.2. | Докладний опис проекту | ст. 3 |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 3 |
| 4.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. 4 |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. 4 |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 5 |
| 4.2.5. | Очікувані результати проекту | ст. 5 |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 6 |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6.1. | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” | ст.7 ст. 8 |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст. 9 |
| 6.3. | Додаток 3. Локальний кошторис | ст. 10 |
| 6.4. | Додаток 4. Резюме виконавців проекту | ст. 11 |

4.    П Р О Е К Т

4.1. Анотація проекту.

Назва проекту: Реконструкція освітлення вулиць і кварталів «Жовтневого містечка» від ТП №2.

Проект має соціально-економічну спрямованість. При його виконанні вирішується проблема мешканців мікрорайону «Жовтневе містечко» міста Старокостянтинів Хмельницької області. На протязі декілька років у цьому мікрорайоні відсутнє зовнішнє освітлення вулиць і кварталів, що спричиняє незручності для мешканців міста. В цьому мікрорайоні існуює стара електромережа, яка знаходиться у неробочому стані. Повітряна лінія електропередачі була підвішена на 56 опорах, 10 з яких дерев'яні, 46 залізобетоні, провода обірвані, світильники побиті. Електромережа потребує реконструкції.

Проектом передбачається :

- спорудження нових і заміну існуючих електричних мереж вуличного освітлення із застосуванням самоутримних ізольованих проводів (СІП) 0,38 кВ довжиною 2300 м.;

- встановлення нових і заміну існуючих дерев'яних опор, використання існуючих залізобетонних опор;

- заміна існуючих кронштейнів з кутом нахилу 35* на кронштейни з кутом нахилу 5* до горизонталі згідно з вимогами до встановлення світильників;

- заміна існуючих світильників непридатних до експлуатації на нові з використанням економічних джерел світла в кількості 63 штук;

- живлення та керування освітленням виконувати від шафи керування И 710, встановленої на ТП №2.

В результаті реалізації даного проекту проблема з освітленням мікрорайону «Жовтневого містечка» буде вирішена. Мешканці мікрорайону одержать необхідні послуги з освітлення вулиць і кварталів у темний період доби. Реалізація проекту сприятиме покращенню умов проживання населення мікрорайону «Жовтневе містечко», зменшенню злочинності та аварійності на вулицях, освітлення вулиць і кварталів у вечірній та нічний час сприятиме безпеці руху транспорту та пішоходів, використання нових джерел світла (натрієві лампи) дозволить зменшити енергоспоживання електричної мережі, сучасні світильники вуличного освітлення покращать естетичний вигляд електромережі.

Загальна вартість реконструкції 298,6 тис.грн.

4.2. Докладний опис проекту.

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

Старокостянтинів Хмельницької області є місто обласного підпорядкування з кількостю населення 35,0 тис. Мікрорайон «Жовтневе містечко» розташований у західній частині міста. Кількість мешканців близько 8 тисяч чоловік. Мережі зовнішнього освітлення до 2008 року належали Хмельницькій КЕЧ і знаходились довгий час у неробочому стані: провода обірвані, електролампи побиті або перегорянні. Містечко не освітлювалось. При передачі мереж зовнішнього освітлення у комунальну власність міста від мешканців містечка поступали звернення з проханням налагодити вуличне освітлення. Міська рада взялася за вирішення цієї проблеми. Було замовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію освітлення вулиць і кварталів «Жовтневого містечка». Проектно-кошторисна документація виконана фірмою СП «Ватра-Шредер» м.Тернопіль і фірмою було виконано роботи з реконструкції зовнішнього освітлення першої частини «Жовтневого містечка» від ТП-1. Мережа зовнішнього освітлена з кількостю світлоточок 70 штук була передана на баланс малого комунального підприємства «Міськсвітло». Залишилась без освітлення друга частина містечка. Відновити освітлення даної частини і надати мешканцям послуги з експлуатації мережі зовнішнього освітлення є метою даного проекту. Реконструкція освітлення вулиць і кварталів «Жовтневого містечка» є часткою Програми діяльності та розвитку зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова.

4.2.2. Мета та завдання проекту.

Мета проекту полягає у здійсненні державної політики з реформування зовнішнього освітлення, як складової комунального господарства, у підвищенні ефективності та надійності функціонування зовнішнього освітлення, забезпеченні його сталого розвитку для задоволення потреб населення «Жовтневого містечка» в освітленні вулиць і кварталів у темний період доби.

На даний час є доцільним реконструювати існуючу стару мережу зовнішнього освітлення, використовуючи придатні до подальшої експлуатації залізобетонні опори, виконати заміну існуючих ліній електропередачі на повітряні з використанням самоутримних ізольованих проводів типу AsX Sn.

Непридатні до експлуатації світильники замінити на нові з використанням економічних джерел світла.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту).

Реалізація проекту здійснюватиметься при виділенні коштів з міського бюджету та фонду конкурсу.

Опис заходів проекту:

- Розробити проектну та технічну документацію.

- Придбати необхідні матеріали.

- Виконати демонтаж:

- дерев'яних опор - 10 штук;

- демонтаж світильників - 56 штук;

- демонтаж кронштейнів - 56 штук;

- демонтаж лінії електропередачі - 5400 м.

- Виконати земляні роботи:

- риття котлованів під опори - 17 штук;

- риття траншеї - 20 м.

- Виконати електромонтажні роботи:

- складання та устаткування залізобетонних опор із повітряним вводом і двома траверсами - 17 штук;

- монтаж самоутримних ізольованих проводів - 2300 м.;

- монтаж кронштейнів - 63 штуки;

- монтаж світильників з натрієвою лампою - 63 штуки;

- монтаж шафи керування в комплекті з багато тарифним лічильником на ТП №2.

Проектна організація - СП «Ватра-Шредер».

Монтажна організація - визначає замовник (Старокостянтинівська міська рада).

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

| Тривалість заходу (по етапах) | ЗАХІД | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд конкурсу | Місцевий бюджет | Організації- партнери |
| І етап |  |  |  |  |
| Місяць 1 |  |  |  |  |
| Місяць 2 | Реалізація заходу 1 | 0 | 16,1 | 0 |
| Місяць 3 | Реалізація заходу 2 | 111,7 | 55,0 | 0 |
| ІІ етап |  |  |  |  |
| Місяць 4 | Реалізація заходів 3-5 | 88,3 | 27,5 | 0 |
| Місяць 5 |  |  |  |  |
| Місяць 6 |  |  |  |  |
| ІІІ етап |  |  |  |  |
| Місяць 7 |  |  |  |  |
| Місяць 8 |  |  |  |  |
| Місяць 9 |  |  |  |  |
| ІV етап |  |  |  |  |
| Місяць 10 |  |  |  |  |
| Місяць 11 |  |  |  |  |
| Місяць 12 |  |  |  |  |

4.2.5. Очікувані результати проекту.

- покращення умов проживання населення мікрорайону «Жовтневе містечко»;

- освітлення вулиць і кварталів у вечірній та нічний час сприятиме безпеці руху транспорту та пішоходів, запобігатиме злочинності;

- мережа зовнішнього освітлення буде утримуватись комунальним підприємством, яке забезпечить безперебійне функціонування мережі;

- використання нових джерел світла (натрієві лампи) дозволить зменшити енергоспоживання електричної мережі, сучасні світильники вуличного освітлення покращать естетичний вигляд електромережі.

5.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальна вартість проекту становить 298,6 тис.грн., з яких 200,0 тис.грн. – Фонд Конкурсу, 98,6 тис.грн. – Учасник Конкурсу - виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

Відповідно до розробленого кошторису дана суму коштів буде витрачено на  розроблення технічної та проектної документації (по нових цінах) – 16,1 тис.грн.; придбання необхідних матеріалів – 166,7 тис.грн.; демонтаж дерев'яних опор 10шт., світильників 56 шт., ЛЕП 5400 м, кронштейнів 56 шт. – 9,2 тис.грн.; земляні роботи: риття котлованів під опори (17 шт.), риття траншеї 20 м. – 0,9 тис.грн., електромонтажні роботи: складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами, 17 шт., монтаж самоутримних ізольованих проводів, 2300 м, монтаж кронштейнів, 63 шт., монтаж світильників з натрієвою лампою, 63 шт., монтаж шафи екерування в комплекті з багато тарифним лічильником, 1 шт. – 105,7 тис.грн.

6. ДОДАТКИ

Додаток 1.

ФОРМА 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації - партнери |
| 1. Реконструкція освітлення вулиць і кварталів «Жовтневого містечка» від ТП №2 | 298,6 | 200,0 | 98,6 | 0 |
| 1.1. Розробка технічної та проектної документації | 16,1 | 0 | 16,1 | 0 |
| 1.2. Придбання необхідних матеріалів | 166,7 | 111,7 | 55,0 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| - світильник вуличного освітлення ЖКУ05У-100-001У1, 63 шт.; | 27,8 | 18,6 | 9,2 | 0 |
| - лампа натрієва високого тиску ДНаТ-100, 63 шт.; | 6,1 | 4,1 | 2,0 | 0 |
| - кронштейн на з/б опору 170х220, 63 шт.; | 12,8 | 8,6 | 4,2 | 0 |
| - опори з/б СВ95-2, 17 шт.; | 17,2 | 11,5 | 5,7 | 0 |
| - шафа керування И710 в комплекті з багато тарифним лічильником, 1 шт.; | 10,0 | 6,7 | 3,3 | 0 |
| - самоутримний ізольований провід AsXSn 4х25, 1600 м; | 44,4 | 29,7 | 14,7 | 0 |
| - самоутримний ізольований провід AsXSn 2х16, 700 м; | 6,4 | 4,3 | 2,1 | 0 |
| - кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25, 50 м | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| - кабель з мідними жилами ВВГ 3х2,5, 190 м; | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0 |
| - затискач анкерний 2х16, 14 шт.; | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| - затискач анкерний 4х25, 23 шт.; | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0 |
| - затискач підвісний 2х16, 4х25, 44 шт.; | 4,9 | 3,3 | 1,6 | 0 |
| - затискач відгалужувальний SLIP, 148 шт.; | 10,0 | 6,7 | 3,3 | 0 |
| - затискач відгалужувальний SL, 63 шт.; | 7,1 | 4,8 | 2,3 | 0 |
| - затискач дистанційний SO, 13 шт.; | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| - захисний ковпачок кінця проводу, 30 шт.; | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| - хомут PER 15, 65 шт.; | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0 |
| - гак бандажний, 83 шт.; | 3,1 | 2,1 | 1,0 | 0 |
| - стальна бандажна стрічка для кріплення гаків, 270 м; | 5,3 | 3,6 | 1,7 | 0 |
| - пряжка, 160 шт.; | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| - затискач пляшковий, 63 шт.; | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| - труба сталева ГОСТ 3262-70, 10 м; | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| - труба пластмасова, 20 м; | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| - комплект кабельних з'єднань, 1 шт.; | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0 |
| - деталь заземлення ВК-10, 63 шт.; | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0 |
| - заземлюючий провід L=1,0 м, 63 шт. | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 1.3. Демонтаж дерев'яних опор, 10шт., світильників , 56 шт., ЛЕП, 5400 м, кронштейнів, 56 шт. | 9,2 | 6,2 | 3,0 | 0 |
| 1.4. Земляні роботи: риття котлованів під опори, 17 шт., риття траншеї, 20 м. | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0 |
| 1.5. Електромонтажні роботи : складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом і двома траверсами, 17 шт., монтаж самоутримних ізольованих проводів, 2300 м, монтаж кронштейнів, 63 шт., монтаж світильників з натрієвою лампою, 63 шт., монтаж шафи екерування в комплекті з багато тарифним лічильником, 1 шт. | 105,7 | 81,5 | 24,2 | 0 |

ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет |  | Рада - переможець |  | Організації – партнери |  |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 298,6 | 200,0 | 67 | 98,6 | 33 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 298,6 | 200,0 | 67 | 98,6 | 33 | 0 | 0 |

Додаток 2.

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 98607 | 33 |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 200000 | 67 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 0 | 0 |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 298607 | 100 |

# Додаток 3.

локальний кошторис

(додається)

#### Додаток 4.

#### РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

(фізичні особи)

#### Кухар Володимир Володимирович:  науковий ступінь, почесні нагороди – немає.

#### Базова освіта (повна назва вузу, рік закінчення)

## Севастопольське військово-морське училище, рік закінчення - 1985.

Досвід професійної діяльності (посада, місце роботи – протягом останніх п’яти років)

Начальник Малого комунального підприємства «Міськсвітло».

##### Вміння та навички (які стосуються проблематики проекту)

# Найвищий професіоналізм, висока моральність, ініціативність, наполегливість, уміння щиро сприяти загальному успіху, а також має такі риси: твердість, рішучість.

# Публікації (за останні два роки - якщо є) – немає

Авторські монографії та книжки (назва, видавництво, рік) - немає

Колективні монографії (Прізвища співавторів, назва видання, видавництво, рік) - немає

Переклади, рукописи, статті  тощо - немає

Функції та завдання (які покладені в рамках реалізації проекту) - забезпечення виконання проекту

Контактний телефон/факс, е-mail – тел. (03854) 3-25-25, факс / е-mail – немає.

#### Керівник організації-учасника Конкурсу                              	Кухар В.В.