Дирекції Всеукраїнського конкурсу

# проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування

### Заява

## Просимо прийняти Проект «Будівництво сучасних дитячих та спортивних майданчиків» до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

- Проект обсягом 12 стор.

- Електронний варіант проекту (диск).

- Рішення ____ сесії Старокостянтинівської міської ради від 8 лютого 2013 року №____ «Про затвердження Проектів до участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» на _____ стор.

| Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект | #### Керівник проекту |
| --- | --- |
| в особі міського голови м.Старокостянтинів Мельничука Миколи Степановича Адреса: 31100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Острозького, 41__________________________________ Контактний тел./факс: (03854) 3-12-36 / 3-23-55, E-mail: stkrada@gmail.com (підпис) “8” лютого 2013 р. М.П. | в особі начальника управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Щербань Надії Михайлівни Адреса: 31100, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, блок 5__________________________________ Контактний тел./факс: (03854) 4-58-93, (097) 323-51-79 / 4-58-93 E-mail: sk-osvita@i.ua (підпис) “8” лютого 2013 р. |

2.  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Категорія конкурсного відбору                               Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                        Заповнюється Дирекцією

3.    ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

- [вказати номери сторінок усіх складових проекту]

| #### 1. | ЗАЯВА |  |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ | ст. 1 |
| 3. | ЗМІСТ ПРОЕКТУ | ст. 2 |
| 4. | ###### ПРОЕКТ | ст. 3 |
| 4.1. | ###### Анотації проекту | ст. 3 |
| 4.2. | Докладний опис проекту | ст. 3 |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 3 |
| 4.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. 4 |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. 4 |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 4 |
| 4.2.5. | Очікувані результати проекту | ст. 5 |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 5 |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6.1. | Додаток 1. Форма 1. “Загальний бюджет проекту” Форма 2. “Розклад бюджету за статтями видатків” | ст. 6 ст. 6 |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст. 8 |
| 6.3. | Додаток 3. Комплексна пропозиція компанії «Інтер Атлетика» | ст. 9 |
| 6.4. | Додаток 4. Резюме виконавців проекту | ст. 10 |

4.    П Р О Е К Т

4.1. Анотація проекту.

Назва проекту - «Будівництво сучасних дитячих та спортивних майданчиків».

Даний проект актуальний і сучасний. Основною його проблемою є необхідність створення сучасних дитячих та спортивних майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх використання для потреб дитячо–юнацького спорту, спорту вищих досягнень, для потреб масового спорту, створення умов для впровадження здорового способу життя.

Проект має соціально – економічну спрямованість, є реальна можливість його виконання.

Заходом проекту є будівництво сучасних дитячих майданчиків у дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та спортивного майданчику у Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

У реалізації вищевказаних заходів зацікавлені всі учасники навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області, учні, їх батьки,  педагогічні колективи закладів, громадськість міста, громадська рада сприяння розвитку міста Старокостянтинова, асоціація батьківської громадськості та рада старшокласників міста.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту – 247662,50 грн.

При реалізації цього проекту передбачається залучення коштів:

- з міського бюджету в сумі 50000,00 грн.;

- кошти Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні – 197662,50 грн.

4.2. Докладний опис проекту.

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

Проблемою дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області є те, що дитячі та спортивні майданчики не відповідають сучасним вимогам, потребують реконструкції та будівництва нових спортивних споруд для занять загальною фізичною підготовкою, використання для потреб дитячо–юнацького та масового спорту.

Наявні проблеми безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, можливого травматизму через невідповідність спортивних споруд та спортивних майданчиків сучасним вимогам, високу зношеність спортивних споруд, що було виявлено під час огляду спортивних майданчиків у закладах освіти міста перед початком нового 2012 – 2013  навчального року.

Область розробленого проекту охоплює вихованців, адміністрацію, педагогів дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

Ми прагнемо створити сприятливі умови для організації дозвілля дітей, для розвитку фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я, задоволення потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності засобами фізичної культури та спорту, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану вихованців і навколишнього середовища.

4.2.2. Мета та завдання проекту.

Головною метою проекту є будівництво спортивних споруд, дитячих та спортивних майданчиків відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, занять фізичною культурою та спортом, для впровадження здорового способу життя.

Завдання та цілі проекту:

- Зміцнення матеріально – технічної бази дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

- Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

- Попередження травматизму у закладах освіти міста.

- Відповідність спортивних споруд санітарним нормам.

- Створення інноваційних комплексів для дозвілля дітей, занять фізичною культурою та спортом.

- Тематичний склад дитячих та спортивних майданчиків повинен бути різновіковим.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту).

Реалізація проекту здійснюватиметься при виділенні коштів з міського бюджету та фонду конкурсу, а також за допомогою партнерів проекту:

- Старокостянтинівська міська рада Хмельницької області;

- виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;

- дошкільний навчальний заклад №5 «Чебурашка» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;

- дошкільний навчальний заклад №6 «Зіронька» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;

- дошкільний навчальний заклад №8 «Калинонька» Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області;

- Старокостянтинівська гімназія Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

| Тривалість заходу (по етапах) | ЗАХІД | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд конкурсу | Місцевий бюджет | Організації- партнери |
| І етап |  |  |  |  |
| Місяць 1 |  |  |  |  |
| Місяць 2 |  |  |  |  |
| Місяць 3 |  |  |  |  |
| ІІ етап |  |  |  |  |
| Місяць 4 |  |  |  |  |
| Місяць 5 |  |  |  |  |
| Місяць 6 | Погодження необхідних документів для встановлення дитячих та спортивних майданчиків |  |  |  |
| ІІІ етап |  |  |  |  |
| Місяць 7 | Придбання та монтаж обладнання | 197,7 | 50,0 | 0 |
| Місяць 8 |  |  |  |  |
| Місяць 9 |  |  |  |  |
| ІV етап |  |  |  |  |
| Місяць 10 |  |  |  |  |
| Місяць 11 |  |  |  |  |
| Місяць 12 |  |  |  |  |

4.2.5. Очікувані результати проекту.

Будівництво дитячих та спортивних майданчиків дасть можливість поліпшити умови для організації навчання, виховання та відпочинку дітей, молоді, зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти, вжити заходів щодо попередження травматизму, безпеки життєдіяльності дітей.

Кінцевим етапом проекту буде спорудження дитячих майданчиків у дошкільних навчальних закладів №5 «Чебурашка», №6 «Зіронька», №8 «Калинонька» та спортивного майданчику у Старокостянтинівської гімназії Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області.

5.   БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальна вартість проекту становить 247,7 тис.грн., з яких 197,7 тис.грн. – Фонд Конкурсу, 50,0 тис.грн. – Учасник Конкурсу - виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради.

6. ДОДАТКИ

Додаток 1.

ФОРМА 1.

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис. грн.) | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд Конкурсу | Учасник Конкурсу | Організації - партнери |
| Придбання та монтаж обладнання для 3-х дитячих майданчиків: | 156,6 | 125,3 | 31,3 | 0 |
| придбання обладнання для 3-х дитячих майданчиків (вартість обладнання одного майданчика 41750,00 грн.): | 125,3 | 125,3 | 0 | 0 |
| - гойдалка-балансир (3 шт.) |  |  |  |  |
| - карусель (3 шт.) |  |  |  |  |
| - качалка «Їжачок» (3 шт.) |  |  |  |  |
| - пісочниця велика (3 шт.) |  |  |  |  |
| - гойдалка велика на металевих стійках (3 шт.) |  |  |  |  |
| - 2 лавки з фанерним сидінням (3 шт.) |  |  |  |  |
| - ігровий комплекс «Гномік» (3 шт.) |  |  |  |  |
| монтаж обладнання 3-х дитячих майданчиків (монтаж обладнання одного майданчика 10437,50 грн.) | 31,3 | 0 | 31,3 | 0 |
| Придбання та монтаж обладнання для спортивного майданчика: | 91,1 | 72,4 | 18,7 | 0 |
| - тренажерний майданчик з доставкою та монтажем | 52,8 | 52,8 | 0 | 0 |
| - підготовки основи з грандвідсівом | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 |
| - огорожа висотою 1,5 м. з хвірткою з доставкою та монтажем | 22,5 | 3,8 | 18,7 | 0 |
| Разом | 247,7 | 197,7 | 50,0 | 0 |

ФОРМА 2.

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис.грн. | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет |  | Рада - переможець |  | Організації – партнери |  |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання та монтаж обладнання для 3-х дитячих майданчиків: | 156,6 | 125,3 | 80 | 31,3 | 20 | 0 | 0 |
| придбання обладнання для 3-х дитячих майданчиків (вартість обладнання одного майданчика 41750,00 грн.): | 125,3 | 125,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - гойдалка-балансир (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - карусель (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - качалка «Їжачок» (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - пісочниця велика (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - гойдалка велика на металевих стійках (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 лавки з фанерним сидінням (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - ігровий комплекс «Гномік» (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| монтаж обладнання 3-х дитячих майданчиків (монтаж обладнання одного майданчика 10437,50 грн.) | 31,3 | 0 | 0 | 31,3 | 100 | 0 | 0 |
| Придбання та монтаж обладнання для спортивного майданчика: | 91,1 | 72,4 | 79 | 18,7 | 21 | 0 | 0 |
| - тренажерний майданчик з доставкою та монтажем | 52,8 | 52,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - підготовки основи з грандвідсівом | 15,8 | 15,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - огорожа висотою 1,5 м. з хвірткою з доставкою та монтажем | 22,5 | 3,8 | 17 | 18,7 | 83 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | 247,7 | 197,7 | 80 | 50,0 | 20 | 0 | 0 |

Додаток 2.

Очікувані джерела фінансування

| Джерела фінансування | Сума (грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 50000,00 | 20 |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 197662,50 | 80 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 0,00 | 0 |
| СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ | 247662,50 | 100 |

#### Додаток 3.

Комплексна пропозиція компанії «Інтер Атлетика» додається.

#### Додаток 4.

#### РЕЗЮМЕ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

(фізичні особи)

#### Щербань Надія Михайлівна:  науковий ступінь – немає, почесні нагороди – медаль «За трудову доблесть», знак «Відмінник народної освіти», почесні грамоти Міністерства освіти і науки, Хмельницької обласної ради та Хмельницької обласної державної адміністрації.

#### Базова освіта (повна назва вузу, рік закінчення)

## Камянець-Подільський педінститут, рік закінчення - 1975.

Досвід професійної діяльності (посада, місце роботи – протягом останніх п’яти років)

Начальник управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

##### Вміння та навички (які стосуються проблематики проекту)

# Найвищий професіоналізм, висока моральність, ініціативність, наполегливість, уміння щиро сприяти загальному успіху, а також має такі риси: твердість, рішучість.

# Публікації (за останні два роки - якщо є) – немає

Авторські монографії та книжки (назва, видавництво, рік) - немає

Колективні монографії (Прізвища співавторів, назва видання, видавництво, рік) - немає

Переклади, рукописи, статті  тощо - немає

Функції та завдання (які покладені в рамках реалізації проекту) - забезпечення виконання проекту

Контактний телефон/факс, е-mail – тел. (03854) 4-58-93, факс / 4-58-93, е-mail – sk-osvita@i.ua.

#### Керівник організації-учасника Конкурсу                              	Щербань Н.М.