Додаток

до рішення 30 сесії міської ради

від 05.04.2013 року № 9

Додаток 1

до програми

Паспорт

Програми «Питна вода міста Старокостянтинова»  на 2012 -2020 роки.

- Програма затверджена:

- Замовник :Старокостянтинівська міська рада

- Керівник Програми: Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

- Виконавці заходів Старокостянтинівське комунальне підприємство водопровідно -каналізаційного господарства «Водоканал»

- Строки виконання — 2012 -2020 роки.

- Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 43167,9 | 974,0 | 13052,8 | 9160,0 | 8740,0 | 6448,1 | 1117,0 | 1116,0 | 1000,0 | 1560,0 |
| Інші джерела | 3943,23 | 180,33 | 654,8 | 916,3 | 816,1 | 41,3 | 41,4 | 641,0 | 641,0 | 11,0 |
| Усього | 47111,13 | 1154,33 | 13707,6 | 10076,3 | 9556,1 | 6489,4 | 1158,4 | 1757,0 | 1641,0 | 1571,0 |

Додаток 2

до програми

Завдання та заходи

з виконання програми «Питна вода міста Старокостянтинова 2012 -2020 рр.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | Кількість водозаборі, на яких буде впорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | Одиниць тис.грн. | 8 218,3 | 2 54,6 | 2 54,6 | 3 81,8 | 1 27,3 | - | - | - | - | - | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. Розроблення середньострокових та довгострокових прогнозів якості підземних вод | КП ВКГ «Водоканал» | Кошти підприємства |
| разом | тис.грн. |  | 218,3 | 54,6 | 54,6 | 81,8 | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування показника |  |  | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |  | Головний розпорядник бюджетних коштів |  | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативно правове забезпечення | Кількість нормативно — правових актів яких необхідно розробити у сфері питного водопостачання та водовідведення |  | одиниць тис.грн |  | 1 68,9 | - |  | 1 68,9 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | КП ВКГ «Водоканал» |  | Кошти підприємства |
| разом | тис.грн. |  |  |  | 68,9 |  |  | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Науково -технічне забезпечення | Удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води | Тис.грн. |  |  | 58,3 |  | 5,2 |  | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання |  | КП ВКГ «Водоканал» |  | Кошти підприємст ва |  |
| Разом |  |  |  |  | 58,3 |  | 5,2 |  | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування показника | Одини- ця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 4. розвиток та реконструкція систем водопостачання та водо- відведення | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів реа для виконання завдань | тис.грн. |  | 25747,1 | 294,0 | 6422,0 | 6360,0 |  | 6400,0 | 6271,1 | - | - | - | - | Капітальний ремонт міських очисних споруд потужністю 10,0 тис. м3/добу | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. |  | 4889,3 |  | 4889,3 | - |  | - | - | - | - | - | - | Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м.Старокостянтинові Хмельницької області | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. тис.грн. |  | 350,0 90,0 | - - | - - | - - |  | - - | 117,0 30,0 | 117,0 30,0 | 116,0 30,0 | - - | - - | Капітальний ремонт систем водопостачання житлових будинків. Обладнання будинків лічильниками обліку питної води. | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. інші джерела |
|  |  | тис.грн. |  | 600,0 | 600,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Введення в дію артсвердловини №7 Григоровецького водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  | тис.грн. |  | 367,8 | - | 367,8 | - |  | - | - | - | - | - | - | Реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |

| Найменування завдання | Найменування показника |  | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | тис.грн | 309,2 | - | 309,2 | - | - |  | - | - | - | - | - | Будівництво підземного водозабору продуктивністю 5,0 куб.м/год. на території стадіону м.Старокостянтинів | КП ВКГ «Водоканал» | інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. | 262,7 | - | 262,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  |  | тис.грн. | 631,0 | - | 631,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. | 480,0 120,0 | 80,0 24,0 | 200,0 48,0 | 200,0 48,0 |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода | КП ВКГ «Водоканал» | держ.бюджет. інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. | 480,0 120,0 | - | 280,0 | 200,0 60,0 |  | 60,0 | - | - | - | - | - | Реконструкція обладнання головної каналізаційної насосної станції | КП ВКГ «Водоканал» | держ.бюджет. інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. | 165,0 | - | 165,0 | - |  | - | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до Красовського | КП ВКГ «Водоканал» | інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. | 4800,0 1435,0 | - - | - - | 2400,0 717,5 |  | 2400,0 717,5 | - - | - - | - - | - - | - - | Капітальний ремонт інженерної водопровідної мережі по вул. К.Острозького, Грушевського | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. тис.грн. | 4560,0 1230,0 | - | - | - |  | - | - | 1000,0 | 1000,0 600,0 | 1000,0 630,0 | 1560,0 | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора Ø600мм по вул.Миру довж. 3,0 км. | КП ВКГ «Водоканал» | держ. бюджет. інші джерела |
|  |  |  | тис.грн. | 92,0 | 92,0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | КП ВКГ «Водоканал» | інші джерела |
| Разом |  |  | тис.грн | 43167,9 3561,2 | 974,0 116,0 | 13052,8 522,2 | 9160,0 825,5 |  | 8740,0 777,5 | 6448,1 30,0 | 1117,0 30,0 | 1116,0 630,0 | 1000,0 630,0 | 1560,0 - |  |  | держ. бюджет. інші джерела |
| 5. Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості |  | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів реа для виконання завдань | тис.грн | 36,53 | 4,53 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадкості | КП ВКГ «Водоканал» | інші джерела |
| Разом |  |  |  | 36,53 | 4,53 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |

Додаток 3

до програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання програми «Питна вода м.Старокостянтинова» на 2012 -2020 роки.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | Кількість водозаборів, на яких буде впорядковано зони санітарної охорони джерел питного водопостачання | од. тис.грн. | 8 218,3 | 2 54,6 | 2 54,6 | 3 81,8 | 1 27,3 | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | 218,3 | 54,6 | 54,6 | 81,8 | 27,3 |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативно правове забезпечення | Кількість нормативно — правових актів яких необхідно розробити у сфері питного водопостачання та водовідведення | од. тис.грн. | 1 68,9 | - | 1 68,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  | тис.грн. | 68,9 |  | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Науково -технічне забезпечення | Удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води | тис.грн. | 58,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Разом |  | тис.грн. | 58,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4. розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів реа для виконання завдань | тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт міських очисних споруд потужністю 10,0 тис. м3/добу | -«»- | тис.грн. | 25747,1 | 294,0 | 6422,0 | 6360,0 | 6400,0 | 6271,1 | - | - | - | - |
| Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу в м.Старокостянтинові і | -«»- | тис.грн. | 4889,3 | - | 4889,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт систем водопостачання житлових будинків. Обладнання будинків лічильниками обліку питної води. | -«»- | тис.грн. | 440,0 | - | - | - | - | 147,0 | 147,0 | 146,0 | - | - |
| Введення в дію артсвердловини №7 Григоровецького водозабору | -«»- | тис.грн. | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору | -«»- | тис.грн. | 367,8 | - | 367,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво підземного водозабору на території стадіону м.Старокостянтинів | -«»- | тис.грн. | 309,2 | - | 309,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів | -«»- | тис.грн. | 262,7 | - | 262,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору | -«»- | тис.грн. | 631,0 | - | 631,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна насосних агрегатів на ВНС -1, ВНС-2,ВНС -3 на менш енергоемкі з впровадженням регульованого електропривода | -«»- | тис.грн. | 600,0 | 104,0 | 248,0 | 248,0 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція обладнання головної каналізаційної насосної станції | -«»- | тис.грн. | 600,0 | - | 280,0 | 260,0 | 60,0 | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора вул. Попова до Красовського | -«»- | тис.грн. | 165,0 | - | 165,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інженерної водопровідної мережі по вул. К.Острозького, Грушевського | -«»- | тис.грн. | 6235,0 | - | - | 3117,5 | 3117,5 | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул.Миру довж. 3,0 км. | -«»- | тис.грн. | 7536,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1600,0 | 1630,0 | 1560,0 |
| Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення | -«»- | тис.грн. | 92,0 | 92,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  | тис.грн. | 46729,1 | 1090,0 | 13575,0 | 9985,5 | 9517,5 | 6478,1 | 1147,0 | 1746,0 | 1630,0 | 1560,0 |
| 5. Освіта, підготовка кадрів, виховання та інформування громадськості | -«»- | тис.грн. | 36,53 | 4,53 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Разом |  | тис.грн. | 36,53 | 4,53 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |