Додаток

до рішення 30 сесії міської ради

від 05.04.2013 року № 8

ПРОГРАМА

енергоефективності м.Старокостянтинів на 2013-2015 роки

Паспорт програми

енергоефективності на 2013-2015 роки

| 1 | Розробник Програми | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Відповідальний виконавець Програми | Управління економіки виконавчого комітету міської ради |
| 3 | Учасники програми | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства міста |
| 4 | Термін реалізації Програми | 2013 - 2015 роки |
| 5 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, міський, власні кошти комунальних підприємств |
| 6 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн., всього, у тому числі: | 57358,1 |
| 6.1 | Власні кошти підприємств | 3132,8 |
| 6.2 | Державний бюджет | 48631,3 |
| 6.3 | Місцевий бюджет | 5594,0 |
| 6.4 | Коштів інших джерел | - |

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Фактор енергозбереження у сучасних умовах стає одним із визначальних для енергетичної стратегії України взагалі і м.Старокостянтинів зокрема. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічного розвитку. Основним показником енергоефективності економіки вважається енергоємність валового внутрішнього продукту (далі - ВВП).

Проблема високої енергоємності ВВП має загальнодержавний характер, оскільки стосується конкурентноздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів споживанням електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафти і продуктів її переробки у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.

На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки.

Для економіки міста, яке є паливодефіцитним, особливо гостро стоїть проблема ефективного використання енергоресурсів.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки міста і, в першу чергу, у трьох складових теплозабезпечення: виробництво, транспортування та споживання теплоенергії.

Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти по м.Старокостянтинів у 2011р.

| Вугілля, т | Газ природ- ний, тис.м3 | Бензин моторний*, т | Газойлі(пали во дизель-не)*, т | Масла та мастила, т | Дрова для опалення, м3 щільних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100,9 | 59218,8 | 713,2 | 1715,8 | 76,2 | 2984,0 |

*Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР).

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, у  тому числі  м.Старокостянтинів, чинник зниження енергоємності валового регіонального продукту (далі –ВРП)  є одним з головних у забезпеченні енергетичної незалежності держави та підвищення рівня її енергетичної безпеки.

Принциповою умовою зменшення енергоємності ВРП є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки міста, створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності.

2. Мета програми

Метою програми є:

зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

відносне скорочення бюджетних видатків на використання ПЕР та води в бюджетних установах;

підвищення культури енергоспоживання.

3. Перелік показників, за якими буде здійснюватися оцінка виконання Програми.

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг(в умовних одиницях);

зменшення рівня втрат ПЕР;

відносне скорочення обсягу бюджетних видатків;

обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми.

На завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

енергоємності (КП ПТГ «Тепловик», КП ВКГ «Водоканал») виробництва одиниці продукції;

рівня втрат ПЕР;

обсягу видатків з міського бюджету (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів – на 44,9%;

використання природного газу на 3,5%.

4.Шляхи розв’язання проблем.

Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв’язується завдяки реалізації заходів наступного характеру:

організаційного;

технічного (технологічного).

Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та фінансове забезпечення.

Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію або заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зменшення втрат ПЕР, економію бюджетних коштів.

Для бюджетних установ основними заходами технічного (технологічного) характеру є наступні заходи:

переведення котелень на альтернативні види палива;

забезпечення повного обліку енергоносіїв, холодної і гарячої води, встановлення трьох- та двохтарифних лічильників електроенергії;

заміна або утеплення вхідних дверей та вікон;

зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;

модернізація або заміна систем опалення в адміністративних будівлях;

заміна ламп.

5. Обсяги та джерела фінансування

Обсяги та джерела фінансування заходів і проектів з енергоефективності, і узагальнені показники наведено у додатках 1 і 5 до Програми.

Для реалізації завдань та заходів, які мають загальнодержавне значення, планується залучати кошти державного бюджету за підтримки відповідних центральних органів виконавчої влади шляхом подання бюджетних пропозицій.

При використанні коштів державного бюджету закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень Уряду, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

Загальний обсяг фінансування Програми становить 57358,1 тис. грн. , у тому числі із джерел фінансування:

власні кошти підприємств – 3132,8 тис. грн.

державного бюджету –  48631,3 тис. грн..;

місцевого бюджету  – 5594,0 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, та у разі потреби уточняються завдання та заходи Програми.

6. Строк виконання Програми.

Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести в один етап за період 2013 – 2015 років. Прогнозні показники реалізації програми передбачені на три років та окремо по роках.

7. Напрями діяльності, завдання і заходи Програми.

Моніторинг стану споживання енергоресурсів засвідчив доцільність визначення комплексу заходів, реалізація яких сприятиме оптимізації паливно-енергетичного балансу міста, більш високому технічному рівню постачання та упорядкування рівня споживання.

Узагальнений очікуваний результат економії ПЕР від реалізації енергоефективних заходів та проектів наведені в додатку 6 до програми.

За період реалізації Програми передбачається досягнути економію енергоресурсів за рахунок виконання енергоефективних заходів (проектів) у загальних обсягах 5,2 тис. т. у. п., у тому числі:

електроенергії 	 - 0,018 млн. кВт/год.

природного газу	 - 2,062 млн. м3

тепло енергії		 - 16,47 тис. Гкал.

По завершенні програми планується отримати економію коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії  8,55 млн. грн. у рік.

8. Організація, контроль, проведення моніторингу та узагальнення результатів виконання програми.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань учасниками, зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів –розпорядники коштів.

Моніторинг виконання програми проводиться відповідно до показників, визначених у додатках 1,2,3,4,5,6. Результативні показники наводяться диференційовано з розбивкою за роками.

Узагальнення результатів має здійснюватись у табличній формі та за допомогою відповідних діаграм.