Інформація

про хід виконання  у 2013 році Програми реформування і розвитку

житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова

на 2010-2014 роки.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки затверджена рішенням 42 (позачергової) сесії міської ради від 25.12.2009 року № 23.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві залишається складною: нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів перешкоджають вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, передбачених Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки (далі Програма).

У 2013 році залишався складним фінансовий стан підприємств і організацій житлово-комунального господарства в зв’язку із невідповідністю встановлених тарифів на послуги підприємств їх фактичній собівартості, заборгованістю населення за надані послуги.

Через постійну нестачу власних оборотних коштів підприємства житлово-комунального господарства не можуть утримувати належним чином основні засоби, у повному обсязі проводити їх поточний і капітальний ремонт, здійснювати розрахунки за використані енергоносії та внески до бюджетів усіх рівнів.

Для забезпечення належного утримання та експлуатації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності шомісячно, протягом 2013 року проводився моніторинг основних показників діяльності. Вживалися заходи щодо забезпечення беззбиткової діяльності підприємств, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у січні-грудні 2013 року – 99,5 %. Заборгованість населення станом на 01.01.2014 р. становить 6150,5 тис.грн., в порівнянні з початком року заборгованість зросла на 173,9 тис.грн.

У 2013 році рівень сплати населенням послуг централізованого опалення та підігріву води становить 96,3%, водопостачання та водовідведення 100,8%, утримання будинків та прибудинкової території 98,6 %, газопостачання 103,2%.

Станом на 01.01.2014 р. заборгованість населення за послуги теплопостачання та підігріву води КП ПТГ «Тепловик» становить 4130,5 тис.грн., послуги водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж КП ВКГ «Водоканал» 925,4 тис.грн., послуги Старокостянтинівської ЖЕК з утримання будинку та прибудинкової території –1502,6 тис.грн.

На базових підприємствах житлово-комунального господарства міста у 2013 році відшкодування населенням собівартості послуг теплопостачання становить 63,0 %, водопостачання - 96,2%, водовідведення - 73,1%, утримання будинків, споруд та прибудинкової території  97,5%.

Підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено 100% підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2013/2014 років.

З 01 жовтня 2013 року у місті розпочатий опалювальний період осінньо-зимового сезону 2012-2013 років у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста, Старокостянтинівській ЦРЛ та шпиталі. (розпорядження міського голови від 01.10.2013 р., № 359/2013-р).

Згідно розпорядження міського голови від 02.10.2013 року № 362/2013-р розпочатий з 02 жовтня 2013 року опалювальний період осінньо-зимового сезону 2012-2013 років для мешканців багатоповерхових будинків, бюджетних установ, підприємств, організацій міста та інших суб’єктів господарювання.

На засіданні виконавчого комітету міської ради 26.09.2013 року заслухана інформація про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимових умовах 2013-2014 рр, про що прийнято рішення № 366.

У 2013 році Старокостянтинівською ЖЕК:

За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт покрівлі по вул. Франка, 29; вул. Ворошилова, 19 на суму - 103,0 тис.грн. та капітальний ремонт вимощення по вул. Миру, 3/22, 1/157; пров. Подільський, 3,5 на суму - 45,5 тис.грн., а також придбано автомобіль–сміттєзбирач DENNIS JAVELIN (Денніс Явелін) вартістю 422,0 тис.грн. та 8 шт. евроконтейнерів на суму 25,0 тис.грн..

Виконано поточний ремонт на суму 2494,8 тис.грн.; із них:

- проведено частковий ремонт м’якої та шиферної покрівлі по вул. Острозького, Попова, Миру, Франка, Чайковського, Бурлуцького, Будьоного, Заїкіна, Кобєєва та інші будинки;

- виконано ремонт (з частковою або повною їх заміною) водостічних труб, коньків, ливневої каналізації по вул. Попова, Миру, Острозького, Франка, Ессенська, Софійська, Врошилова, Заїкіна, Чайковського, Челюскіна;

- улаштування примикань димоходів з листової сталі по вул. Франка, Миру, Попова, Острозького, Софійська, Челюскіна;

- проведено частковий ремонт фасадів будинків, цоколів, під’їздів, вхідних площадок, вимощень біля будинків, герметизація інженерних вводів по вул. Острозького, Попова, Миру, Франка, Софійська, Челюскіна, Ворошилова, Ессенська;

- по всіх будинках житлового фонду відремонтовано вхідні двері, вікна в під’їздах, слухові вікна покрівлі;

Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал» у 2013 році:

- Проведено капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. Миру Ø 800 мм - 450 м на суму 2326,0 тис.грн. (міський бюджет);

- Проведено реконструкцію водопровідної мережі по вул. Жовтневій 160 м  Ø 100 мм на суму 61,0 тис.грн. (власні кошти підприємства);

- Прокладено 214 м самопливної каналізаційної мережі по вул. Бурлуцького  Ø 200 мм на суму 52,0 тис.грн. (власні кошти підприємства);

- Побудовано і введено в експлуатацію артезіанську свердловину на міському стадіоні вартістю 260,9 тис.грн. (міський бюджет);

- Проведено ремонт і очистка резервуарів чистої води на ВНС;

- Встановлено АСУ на артезіанській свердловині №12 (вул. Байдукова) вартістю 25 тис.грн. (власні кошти підприємства);

- Проведено капітальний ремонт двох погружних каналізаційних насосних агрегатів;

З метою аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення, розроблення заходів підвищення якості питної води і ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві Старокостянтинівським КПВКГ «Водоканал» заключено договір з ТОВ «ТЕКОС Лтд» (м. Київ) щодо розроблення схем оптимізації роботи систем  централізованого водопостачання та водовідведення. На даний час схеми оптимізації водопостачання розроблені та проходять незалежне дослідження в Мінрегіонбуд.

Розроблено наступні проекти:

– Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м3/добу м.Старокостянтинів Хмельницької області вартістю 25453,1 тис.грн.;

– Реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області вартістю 4889,3 тис.грн.;

- Будівництво 3-х нових свердловин вартістю 1261,5 тис.грн.;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора очищених стічних вод міських очисних споруд (І черга) загальна кошторисна вартість 547,968 тис. грн.;

- Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука в м.Старокостянтинів вартістю 11700,0 тис.грн.;

Старокостянтинівським КП ПТГ «Тепловик» у 2013 році проведено:

- ремонтні роботи по котельні по вул. Франка, 35, замінено 156 м.п. труб на опалення, які проходять через будинок Франка, 21;

- заміну труб на попередньо-ізольовані по котельнях Острозького 40, Миру 1/136, Миру 1/139, Попова 65, загальною довжиною 743 м.п.;

- ремонт котлів по котельні «Новітер» по вул. Софійська 3, Миру 1/139 із застосуванням зварювальних робіт;

- капітальний ремонт підігрівачів гарячого водопостачання по котельні Франка, 35 і ЦТП – (болгарське містечко);

Виготовлена проектно-кошторисна документація:

- впровадження когенераційної установки на котельні Миру 1/139 вартістю 5180,5 тис.грн.;

- по заміні теплових мереж по вул. Франка на суму 6760,4 тис.грн.;

- на технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул. Миру 1/136 та вул. Комсомольській 8/3 вартістю 2888,8 тис.грн.;

- по заміні теплових мереж від котельні по вул. Миру 1/139, вул. Миру 1/136, вул. Комсомольська 8/3 на суму 9896,4 тис.грн.

Старокостянтинівським комунальним ремонтно-будівельним шляховим підприємством здійснено капітальний ремонт доріг на площі 9740 кв.м.: пл. Незалежності, вул. Миру, Чкалова, Острозького. Поточний ремонт доріг проведено на площі 1932,8 м2 по вулицях: Толстого, Есенська, Борлуцького, Воровського, Прокоп’юка, Ворошилова, Миру, Острозького, Красовського, Теодоровича, Сагайдачного, Челюскіна, Пушкіна, Попова, Закузьминська, Жовтнева, Калініна, Стельмаха, Вишнева, Лєрмонтова, Матросова, Чкалова, Фрунзе, Чайковського, Черняховського, дощової каналізації по вул. Наливайка та Замковій.

Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств у 2013 році проводились роботи по утриманню об’єктів міста: міське кладовище, міське звалище, міський парк культури та відпочинку, міська лазня. Крім того, підприємством проводився вивіз та утилізація твердих побутових відходів від жителів приватного сектору міста, підприємств та організацій, надавався весь комплекс ритуальних послуг.

У 2013 році за власні кошти підприємства:

- Переобладнано автомобіль–сміттєвоз ГАЗ-53 для роботи на стисненому природному газу (вартість робіт 12,0 тис.грн.);

- Продовжені роботи по впровадженню роздільного збирання твердих побутових відходів. Придбано контейнерів в кількості 42 шт. вартістю 2,5 тис.грн.;

- В адмінприміщенні підприємства встановлено котел, який працює на твердому паливі (дрова) на суму 13,3 тис.грн.;

У 2013 році Старокостянтинівським МКП “Міськсвітло”:

- проведена реконструкція II частини вуличного освітлення "Жовтневого містечка" вартістю 287,1 тис.грн.;

- замінено світильники з лампами розжарювання на світильники з натрієвими лампами в кількості 90 шт. по вулицях Миру, Острозького на суму 44,7 тис.грн.;

- відновлено вуличне освітлення по вул. Боженка, Кологоспна, пров. Щербакова вартістю 16,8 тис.грн.;

Фінансування у 2013  році реалізації заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Старокостянтинова на 2010-2014 роки

На реалізацію заходів з реформування житлово-комунальної галузі міста у 2013 році Програмою прогнозувалося фінансування та освоєння 20208,4 тис грн., в тому числі 11895,5 тис грн. - з державного бюджету та 8312,9 тис грн. – з міського бюджету.

Фактично у 2013 році на реалізацію Програми профінансовано 9396,7 тис.грн., в тому числі за рахунок:

- державного бюджету – 2357,7 тис. грн.;

- обласного бюджету – 1264,2 тис.грн.;

- міського бюджету – 3742,3 тис.грн.;

- власні кошти підприємств – 2032,5 тис.грн.

Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівській ЖЕК на суму 2736,0 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 1609,0 тис.грн., з міського бюджету 1127,0 тис.грн. а саме:

- облаштування шатрових покрівель, капітальний ремонт будинків з утепленням фасадів по вул. Миру, 1/154, та вул. Миру, 1/156 (з державного бюджету 756,0 тис.грн., з міського бюджету 530,0 тис.грн);

- облаштування шатрової покрівлі по вул. Франка, 29, Миру, 1/144, 1/137, 1/145 (з державного бюджету 823,6 тис.грн., з міського бюджету 576,4 тис.грн.);

- капітальний ремонт покрівлі над вхідними тамбурами (з державного бюджету 29,4 тис.грн., з міського бюджету 20,6 тис.грн.);

На вказані заходи у 2013 році кошти з державного та міського бюджетів не виділялись.

Фактично профінансовано та освоєно 595,5 тис.грн., в тому числі:

- 148,5 тис. грн. з міського бюджету (капітальний ремонт покрівель);

- 422,0 тис.грн. з міського бюджету (придбання сміттєвоза);

- 25,0 тис. грн. з міського бюджету (придбання 8 євроконтейнерів для сміття).

Старокостянтинівському КП ВКГ «Водоканал» Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році заходів на загальну суму 1700,0 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 999,7 тис.грн., з міського бюджету 700,3 тис.грн., в тому числі:

- реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Покришкіна, вул. Бурлуцького (державного бюджету 411,7 тис.грн., з міського бюджету 288,3 тис.грн);

- капітальний ремонт міських очисних споруд (з державного бюджету 588,0 тис.грн., з міського бюджету 412,0 тис.грн.);

На вказані заходи у 2013 році кошти з державного та міського бюджетів не виділялись.

Фактично профінансовано та освоєно підприємством 2724,9 тис.грн., в тому числі:

- 2586,9 тис.грн. з міського бюджету (капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. Миру, будівництво артезіанської свердловини на міському стадіоні);

- 138,0 тис.грн. за власні кошти підприємства (реконструкція водопровідної мережі по вул. Жовтневій, будівництво самопливної каналізаційної мережі по вул. Бурлуцького, встановлення АСУ на артезіанській свердловині №12 (вул. Байдукова)).

Старокостянтинівському КП ПТГ «Тепловик» Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році робіт по заміні теплових мереж на суму 5690,0 тис.грн, в тому числі з державного бюджету 3347,1 тис.грн., з міського бюджету 2342,9 тис.грн.

Кошти з державного та міського бюджетів на виконання заходів Програми у 2013 році не виділялись.

Фактично у 2013 році профінансовано та освоєно 1852,0 тис.грн за рахунок власних коштів підприємства (придбання ел.обладнання, ремонтні роботи на котельнях, ремонт внутрішньобудинкових систем).

Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському КРБШП на суму 4759,0 тис.грн., в тому числі з державного бюджету 2799,4 тис.грн., з міського бюджету 1959,6 тис.грн.

Фактично у 2014 році виконано робіт з будівництва, реконструкції та ремонту вулиць і доріг міста на суму 3847,9 тис грн.

На вказані роботи виділено:

2357,7 тис. грн. – з державного бюджету (профінансовано 1731,1 тис.грн., залишок коштів на 01.01.2014 року - 626,6 тис.грн.);

1264,2 тис.грн. – з обласного бюджету (профінансовано 891,5 тис.грн., залишок коштів на 01.01.2014 року - 372,7 тис.грн.);

226,0 тис грн. – з міського бюджету.

Фактично у 2013 році з державного, обласного та міського бюджетів на капітальний ремонт доріг міста освоєно 2001,2 тис.грн., на поточний ремонт – 847,4 тис.грн. Залишок коштів станом на 01.01.2014 року становить 999,3 тис.грн.

МКП «Міськсвітло» Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році заходів на загальну суму 303,4 тис.грн., в т.ч. з державного бюджету 178,3 тис.грн., з міського бюджету 125,1 тис.грн. на реконструкцію зовнішнього освітлення міста (заміна світильників з лампою розжарювання на світильники з натрієвими лампами) та будівництво нової електромережі.

Фактично у 2013 році профінансовано та освоєно 348 тис.грн. (333,9 тис.грн. з міського бюджету та 14,7 тис.грн. власних коштів підприємства).

Програмою прогнозувалося фінансування у 2013 році на виконання завдань та заходів Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств (будівництво полігону ТВП) на суму 5000,0 тис.грн., в тому числі з державного бюджету 2942,0 тис.грн., з міського бюджету 2058,0 тис.грн.

Кошти з державного та міського бюджетів на виконання даного заходу у 2013 році не виділялись.

Фактично профінансовано та освоєно підприємством – 27,8 тис грн., в т.ч.:

- 27,8 тис.грн. – власні кошти підприємства (переобладнання автомобіля – сміттєвоза ГАЗ-53 на стиснений природний газ, придбання та встановлення котла, який працює на твердому паливі (дрова), придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ).

З метою сприяння створенню в місті об’єднання співвласників багатоквартирних будинків виконавчим комітетом міської ради був затверджений план-графік проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед громадян міста щодо створення ОСББ. У 2013 році проведено зустрічі з жителями будинків по вул. Попова, Заїкіна.

Станом на 01.01.2014 року в м. Старокостянтинів не зареєстровані ОСББ, відповідно фінансування заходів Програми щодо реалізації інвестиційних проектів в яких утворюються нові або вже функціонують ОСББ у 2013 році не здійснювалося.

Програмою прогнозувалося часткове відшкодування з державного бюджету відсоткових ставок за кредитами, відсотків за кредитами, лізингових платежів підприємствам житлово-комунального господарства у сумі 20,0 тис.грн. Фінансування даного заходу у 2013 році з державного бюджету не здійснювалося.

Проблеми:

- Відсутність фінансування з державного бюджету інвестиційних проектів спрямованих на розв’язання найбільш актуальних проблемних питань міста:

- реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м3/добу м.Старокостянтинів Хмельницької області;

- капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора Ø 800 по вул. Миру та Варчука;

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинові Хмельницької області;

- будівництво нової свердловини та водогону Григоровецького водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області;

- будівництво нової свердловини та водогону Кечівського водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області;

- реконструкція свердловини №1 Чернятинського водозабору м.Старокостянтинів Хмельницької області.

- - впровадження когенераційної установки на котельні Миру 1/139;

- - заміна теплових мереж по вул. І.Франка;

- технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантаження двох котелень по вул.Миру 1/136 та вул. Комсомольській 8/3.;

- заміна теплових мереж від котельні по вул. Миру 1/139, вул. Миру 1/136, вул. Комсомольська 8/3.

- облаштування шатрових покрівель, капітальний ремонт житлових будинків з утепленням фасадів;

- берегоукріплення берегів водосховища по річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова;

- програма поводження із твердими побутовими відходами (будівництво нового полігону твердих відходів);

- Зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги;

- Невідповідність встановлених тарифів на послуги підприємства їх фактичній собівартості;

- Високий ступінь зношеності основних фондів комунальних підприємств;

Першочерговими завданнями реформування житлово-комунального господарства на 2014 рік залишатиметься:

- модернізація комунальної теплоенергетики;

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- забезпечення приладами обліку води та теплової енергії усіх підприємств житлово-комунального господарства, бюджетної сфери та населення міста;

- технічне переоснащення та розвиток сфери благоустрою;

- виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування електромереж зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства, підвищення якості житлово-комунальних послуг для населення;

- вирішення на державному та місцевих рівнях питання своєчасного відшкодування підприємствам галузі різниці в тарифах, що склалася у результаті невідповідності тарифів на житлово-комунальні послуги їх фактичній собівартості, що дасть змогу зменшити дебіторську та кредиторську заборгованість на підприємствах галузі;

- своєчасне проведення претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиті житлово-комунальні послуги – протягом року;

- ініціювати створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при прийнятті в експлуатацію новозбудованих будинків;

- підвищення рівня зацікавленості і мотивації громадян в обранні та розвитку нових форм самоорганізації щодо утримання та управління житлом.

Заступник міського голови,

начальник управління економіки					Куць Г.Й.