Додаток 1

до рішення 44 сесії міської ради

від 28.11.2014р.№ 7

ПРОГРАМА

діяльності та розвитку малого комунального підприємства «Міськсвітло»

на 2015 - 2017 роки.

Обгрунтування необхідності прийняття програми,

аналіз стану мереж зовнішнього освітлення.

Ця Програма розроблена на виконання Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки».

В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль органу місцевого самоврядування та малого комунального підприємства «Міськсвітло» для вирішення питань

щодо надання населенню міста Старокостянтинова якісних послуг із зовнішнього освітлення вулиць міста.

МКП «Міськсвітло» належить до підприємств зовнішнього освітлення та основною його діяльністю є виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова.

На підприємстві працює 10 чоловік.

На балансі підприємства на 01.10.2014 р.знаходяться 2425 світлоточки, з них 1807 шт. - з лампою розжарювання,  та 618 шт. — з натрієвою лампою.

Протяжність електромереж — 100,96 км, в тому числі повітряні лінїї — 90,46 км,кабельні лінії — 10,5 км. Наявність опор — 1171 шт., в тому числі залізо-бетонні — 936 шт., металеві-107 штук, дерев'яні — 128 штук. 75% світильників та 70% опор потребують заміни.

Для виконання робіт з утримання електомереж використовуються 2 автовишки, які знаходяться в експлуатації більше 20 років.

Мета    Програми.

Мета програми полягає у здійсненні державної політики з реформування зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в освітленні вулиць міста.

Головні завдання та напрямки  реалізації  програми.

Завдання 1. Утримання електромереж   зовнішнього освітлення міста Старокостянтинова - виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування електромереж зовнішнього освітлення згідно з державними стандартами, технічними умовами та нормами, а саме :

- нагляд  за справністю електромереж, устаткування та споруд;

- заміна електроламп, миття та протирання світильників;

- ліквидація пошкоджень електромереж, освітлювальноі арматури та устаткування;

- виправлення окремих опор, підвісок, кронштейнів, тощо;

- фарбування арматури;

- заміна дросілів та відбивачів;

- огляд кабельної лінії.

Завдання 2. Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення:

-  в житловову масиві по вулиці  І.Франка (протяжність мережі 1,35 км 32 світлоточки);

-  по провулках  2 Лісовий,  3 Лісовий, 4 Лісовий (протяжність мережі 1,7 км, 41 світлоточка);

- по вулиці Щорса ( протяжність мережі 0,4 км., 10 світлоточок).

Виготовлення документації на будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення по вулиці Короленка та провулку 19 Польовий.

Завдання 3. Оновлення матеріально-технічної бази.

Напрямок 1: Придбання нової автовишки АП-18-10.

Напрямок 2: Придбання світильників  з лампою ДНАТ в кількості 1069 шт

Фінансово-економічне забезпечення програми.

Фінансування  програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, зацікавлених суб'єктів підприємницької  діяльності всіх форм власності, громадських організацій, окремих громадян згідно з укладенеми в установленому порядку угодами.

Етапи виконання програми та ії соціально-економічні результати.

Програма розрахована на 3 роки: з 2015 по 2017 роки.

2015 рік   1.   Утримання мереж зовнішнього освітлення .

2.   Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення в житловому масиві по вулиці І.Франка.

3.   Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення  по вулиці Щорса

- Оновлення матеріально-технічної бази:

  - придбання нової автовишки  АП-18-10

  - придбання світильників з лампою ДНАТ в кількості 348 штук.

2016 рік   1.  Утримання мереж зовнішнього освітлення.

2.  Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення по вулицях 2 Лісовий, 3 Лісовий, 4 Лісовий

3.  Оновлення матеріально-технічної бази: придбання світильників з лампою ДНАТ в кількості 357 штук

2017 рік   1.   Утримання мереж зовнішнього освітлення.

2.  Оновлення матеріально-технічної бази: придбання світильників з лампою ДНАТ в кількості 364 штук

Виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення забезпечить безперебійне функціонування мереж, задовільнить потреби мешканців міста у освітленні вулиць.

Заміна світильників з лампою розжарювання на світильники з лампою ДНАТ приведе до покращення якості освітлення : електромережа набуде більш естетичної привабливості, збільшиться світловий поток, зменшаться у 3 рази витрати на електроенергію.

Відновлення вуличного освітлення, реконструкція та будівництво нових електромереж задовільнить потребу мешканців в освітленні вулиць та провулків в тих районах міста, де не було освітлення.

У разі не проведення фінансування передбачених заходів у плановому році, відповідно фінансування даних заходів планується на наступний за плановим бюджетний рік.

| Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення м. Старокостянтинова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники: |  |  |  |  | Середньорічний показник |
| Показники затрат | 1.Обсяг електроенергії, необхідний для зовнішнього освітлення - 2. Кількість світлоточок які потребують заміни - з лампою розжарювання, 3. Протяжність мережі зовнішнього освітлення – в тому числі - повітряні лінії - кабельні лінії. |  |  |  | - 605,0 кВт./год - 4411 шт. - 100,96 км - 90,46 км. - 10,5 км |
| Показники продукту | 1.Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року 2. Кількість світлоточок, які планується замінити на однотипні |  |  |  | 90 % 2000 шт. |
| Показники ефективності | 1.Середній обсяг споживання електроенергії на одну світлоточку в рік 2.Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік |  |  |  | 249,48 кВт/год 0,4 тис. грн. |
| Показники якості | 1.Питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби 2.Динаміка споживання на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком |  |  |  | 49% 81% |
| Завдання 2. Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення в житлових масивах |  |  |  |  |  |
| Результативні показники |  |  |  |  | Середньорічний показник |
| Показники затрат |  |  | 1.Кількість житлових масивів, що потребують будівництво нової електромережі 2. Кількість проектів кошторисної документації, які потрібно виготовити для встановлення нової електромережі 3. Кількість світлоточок, які потрібно встановити 4. Протяжність мережі зовнішнього освітлення |  | - 3 шт - 3 шт - 83 шт - 3,45 км |
| Показники продукту |  |  | 1.Кількість житлових масивів, на яких планується провести будівництво нової електромережі 2. Кількість проектів кошторисної документації, які планується виготовити для встановлення нової електромережі 3.Кількість світлоточок, які планується встановити |  | - 3 шт. - 3 шт. - 83 шт |
| Показники ефективності |  |  | 1. Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації 2.Середня вартість встановлення однієї світлоточки |  | - 20,5 тис.грн. - 4,0 тис. грн.. |
| Показники якості |  |  | 1.Відсоток виготовлення проектів кошторисної документації до загальної потреби 2. Відсоток встановлення світлоточок до загальної потреби 3. Динаміка збільшення кількості світлоточок до попереднього року |  | - 100 % - 100 % - 96 % |
| Завдання 3. Оновлення матеріально - технічної бази підприємства. Напрямок 1: Придбання нової автовишки АП-18-10 |  |  |  |  |  |
| Результативні показники |  |  |  | Середньорічний показник |  |
| Показник продукту |  | Кількість автомобілів, які планується закупити |  | 1 шт. 700,0 тис.грн 12,8 тис.грн. 76,5% |  |
| Показники ефективності |  | Середні витрати на придбання автовишки |  |  |  |
| Показники якості |  | 1.Економія коштів за рік, що виникла результаті впровадження в експлуатацію придбаної автовишки 2. Відсоток збільшення матеріальних активів до попереднього року |  |  |  |
| Напрямок 2: Придбання світильників з лампою ДНАТ |  |  |  |  |  |
| Показник затрат |  | 1.Кількість світлоточок які потребують заміни на світильники з натрієвою лампою. |  | - 1807 шт. |  |
| Показники продукту |  | 1. Кількість світлоточок, які планують заміни на світильники з натрієвою лампою. |  | - 1069 шт |  |
| Показники ефективності |  | 1. Середні витрати на придбання однієї світлоточки з натрієвою лампою в рік |  | - 0,5 тис.грн. |  |
| Показник якості |  | 1.Питома вага замінених електроламп та світильників з натрієвою лампою до загальної потреби 2.Відсоток збільшення кількості світлоточок з натрієвою лампою в порівняні з попереднім роком |  | 59% 64% |  |

ПЛАН

Фінансово-господарської діяльності

МКП «Міськсвітла»

на 2015-2017 рік

тис.грн.

| № |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання 1 |  |  |  |
|  | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 1067763 | 1117948 | 1181671 |
|  | Завдання 2 |  |  |  |
|  | Будівництво нової електромережі зовнішнього освітлення | 169300 | 144840 | - |
|  | Завдання 3 | 920000 | 230000 | 240000 |
|  | Придбання нової автовишки | 700000 | - | - |
|  | Придбання світильників з лампою ДНАТ | 220000 | 230000 | 240000 |
|  | Всього: | 2157063 | 1492788 | 1421671 |

Секретар міської ради                                                          О. Степанишин